江苏省2021年水污染防治工作计划

2021年是“十四五”开局之年，为深入打好污染防治攻坚战，全面落实新颁布的《江苏省水污染防治条例》，紧紧围绕水环境质量改善核心目标，坚持绿色发展理念，坚持问题导向、目标导向，统筹水资源、水生态、水环境，从源头上系统开展流域生态环境修复和保护，加快解决生态环境突出问题，促进全省水环境质量巩固提升，按照省政府要求，制定本计划。

一、2021年年度目标

（一）水环境质量改善目标

1.地表水环境质量工作目标

按照水环境质量“只能更好，不能变差”的原则，在2020年基础上力争进一步提升，地表水国家考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到87%，省考以上断面水质优良比例达到89%。

表1  各设区市国考断面工作目标

| 设区市 | 断面数 |  | 2021年优Ⅲ类比例工作目标 |  | 劣Ⅴ类比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国考 | 省考 | 国考 | 省考 |  |
| 南京 | 10 | 42 | 90.0% | 95.2% | 0 |
| 无锡 | 25 | 71 | 80.0% | 88.7% | 0 |
| 徐州 | 17 | 44 | 82.4% | 86.4% | 0 |
| 常州 | 20 | 51 | 75.0% | 90.2% | 0 |
| 苏州 | 30 | 80 | 86.7% | 92.5 % | 0 |
| 南通 | 16 | 55 | 87.5% | 87.3% | 0 |
| 连云港 | 22 | 45 | 86.4% | 77.8% | 0 |
| 淮安 | 11 | 57 | 81.8% | 87.7% | 0 |
| 盐城 | 17 | 51 | 100.0% | 86.3% | 0 |
| 扬州 | 15 | 47 | 86.7% | 87.2% | 0 |
| 镇江 | 10 | 45 | 100.0% | 91.1% | 0 |
| 泰州 | 12 | 39 | 100.0% | 92.3% | 0 |
| 宿迁 | 15 | 50 | 86.7% | 90.0% | 0 |
| 全省 | 210 | 655 | 87% | 89% | 0 |

2.饮用水源地。地级城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例达到97%，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例达到99%左右。

（二）主要水污染物总量减排目标

2021年，全省化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等四项主要水污染物排放总量达到省定年度目标要求。

二、主要任务

（一）深化工业污染防治

1.推动落后产能退出。明确2021年度落后产能关停退出任务，依法依规推动淘汰类产能关停退出。鼓励企业加快技术改造和转型升级，主动淘汰不符合产业政策的低端低效产能，推进区域、城镇、园区、用能单位等系统用能和节能。（省工业和信息化厅牵头，省发展改革委、省生态环境厅、省应急厅、省市场监管局等参与，市、县人民政府负责落实。以下均需市、县人民政府落实，不再列出）

2.推动生产方式转型升级。开展2020年及十三五水环境承载力评价，建立空间布局、项目准入的约束机制。推动工业结构优化升级，根据国考断面水质现状，对照其所在汇水范围实行差别化环境排放标准和管控要求，倒逼地方政府和工业企业加快转型升级。（省生态环境厅牵头，省工业和信息化厅、省水利厅等参与）

3.推进重点行业整治提升。进一步依法推进环境敏感区域化工生产企业调整退出。继续开展园区外化工企业环境整治提升工作，对水污染严重地区、敏感区域、城市建成区存在的高污染企业，提出退城入园、异地搬迁等任务，对落后产能提出淘汰关闭任务。推进纺织印染、医药、食品、电镀等行业整治提升以及提标改造，提升行业清洁生产及环境治理水平。（省工业和信息化厅、省生态环境厅按职责分工牵头，省应急厅等参与）

4.完善工业园区基础设施。深入开展省级及以上工业园区污水处理设施整治专项行动，排查园区内污水管网建设和涉水企业纳管情况建设，绘制完整的管网图。加快实施“一园一档”“一企一管”。推动省级以上工业园区基本消除污水直排口和管网空白区。加快推进长江、太湖等重点流域工业集聚区的生活污水和工业废水分类收集、分质处理。建设工业尾水排放生态缓冲区，强化废水生物毒性削减。推进工业园区污水实时监管，4月底前，原则上对全省500吨以上工业园区污水集中处理设施的进、出水口安装水量、水质自动监测设备及配套设施，并与省、市联网。（省生态环境厅牵头，省科技厅、省工业和信息化厅、省商务厅等参与）

5.加强特征水污染物监管。开展江苏水污染物的分类管控研究。加强对工业园区特征水污染物的管控，建立重点园区有毒有害水污染物名录库，加强对重金属、抗生素、持久性有机污染物和内分泌干扰物等有毒有害水污染物的监控，制定江苏省有毒有害水污染物管控办法。（省生态环境厅牵头，省工业和信息化厅、省科技厅等参与）

6.继续加强医疗污水处理监管。以定点收治医院、集中隔离医学观察点以及接纳其污水的城镇污水处理厂为重点，扎实做好新冠肺炎疫情防控期间医疗污水和城镇污水处理监管工作，规范医疗污水应急处理、杀菌消毒要求，切实做好医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理，防止二次污染。完善医疗机构污水处理和消毒设施，做到达标排放。（省生态环境厅、省卫生健康委、省住房城乡建设厅等按职责分工牵头）

（二）加强城镇生活污染治理

7.推进区域水污染物平衡核算管理。出台《关于实施城镇区域水污染物平衡管理 进一步提高污水收集处理率的意见》，开展全省城镇区域水平衡核算管理工作，推动县级以上城市建成区基本消除污水直排口和管网空白区。全面梳理全省500吨以上污水集中处理设施进水口、出水口的水量、水质自动监测设备及配套设施安装情况，已安装的，于3月底前与省、市生态环境部门联网，城镇生活污水集中处理设施的自动监控设备应当与省级住房城乡建设部门联网；未安装的，于9月底前完成设备安装并联网。研究制订水平衡核算结果与规划、资金、项目、执法、监察、创建等联动管理措施。（省生态环境厅、省住房城乡建设厅按职责分工牵头，省水利厅等参与）

8.全面落实城镇生活污水处理提质增效。积极推进污水处理提质增效“333”行动，加快补齐生活污水收集和处理设施短板，有效管控合流制排水系统溢流污染，全面推进城市雨污管网排查，有序推进管网整治与修复，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。积极推进工业企业、“小散乱”、单位庭院和居住小区排水整治。推进提质增效达标区建设，完成省“333”行动设定的第一阶段目标，推进建制镇污水处理设施全覆盖、全运行。加快推进农村污水处理设施建设，根据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 32/3462-2020）要求，尽快开展已建污水处理设施提标改造。进一步加强污水资源化利用。（省住房城乡建设厅牵头，省生态环境厅、省水利厅等参与）

9.提高初期雨水污染治理能力。加强城市建成区初期雨水的管控，结合海绵城市建设，因地制宜开展初期雨水截留纳管、初期雨水处理设施建设，推动雨水收集和资源化利用。（省住房城乡建设厅牵头）

10.继续加强污泥处理处置。加快推进各设区市、县（市、区）城市生活污水处理厂污泥综合利用或永久性处理处置设施建设，对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止不达标的污泥进入耕地，取缔非法污泥堆放点。严格执行污泥转运“联单制”，污泥运输车船安装GPS，强化污泥处理处置全过程监管。（省住房城乡建设厅牵头，省生态环境厅等参与）

11.深入开展城市黑臭水体治理。加快推进苏中苏北地区县级城市建成区黑臭水体整治，力争3月底前完成“一河一策”整治方案编制，并尽快开展整治。做好已完成整治的城市黑臭水体长效管理，开展整治效果后评估工作，继续实施水质监督检测，强化河道巡查和管养，做好水面岸坡的清理保洁，排口的动态管控和活水保质，实现水体“长制久清”，做好国家示范城市建设工作。在前期开展城市黑臭水体治理的基础上，全面推进污水处理提质增效“333”行动，2021年底前，设区市和太湖流域县（市、区）建成区水体主要指标消除劣Ⅴ类。（省住房城乡建设厅牵头，省生态环境厅、省水利厅、省农业农村厅等参与）

（三）推进农业面源污染防治

12.全面推进规模化畜禽养殖场粪污综合利用和污染治理。建立健全粪肥还田监管体系和制度，强化过程监管，防止随农田退水进入水体，造成二次污染。加快养殖场设施装备改造提升，推行清洁生产，推广节水、节料、节能养殖工艺，提高畜禽养殖自动化、智能化、规范化水平。开展标准化生态健康养殖普及行动，着力打造一批种养加结合、生态循环畜牧业绿色生产示范基地。支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等基础设施，解决粪肥还田“最后一公里”问题，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，畜禽散养密集区所在地县、乡级人民政府应当组织对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用。（省农业农村厅、省生态环境厅按职责分工牵头）

13.推进水产生态健康养殖。推进落实养殖水域滩涂规划，加强养殖区、限养区、禁养区管理。按照新出台的池塘养殖尾水排放强制性标准，推进养殖池塘生态化改造，开展百亩以上连片养殖池塘尾水达标排放或循环利用试点示范，促进养殖尾水达标排放。推广生态健康养殖技术模式，强化水产养殖投入品监管，提升水产健康养殖水平。开展水产养殖尾水排放排口监测网络建设，对超标排放的养殖尾水进行限期整治，逾期整治未完成的，依法进行查处。（省农业农村厅、省市场监督管理局按职责分工牵头，省生态环境厅参与）

14.强化农业面源管控力度。利用卫星遥感等技术，初步评估国考断面周边区域农田布局情况，4月底前完成评估。结合《江苏省“十四五”地表水环境监测网设置方案》，全面开展重点地区农田退水水质监测。对直接影响断面水质稳定达标的沿岸农田进行种植结构调整，试点探索开展排灌系统生态化改造，对于暂时无法实施改造的，建设分布式污水处理设施，相关管控措施于汛前全部落实到位。在重点国考断面上游沿线区域，加大机插秧推广力度，鼓励有条件的地区加大秸秆离田收储利用力度。推进建设全省农业面源监测体系，制订相关管理制度，进一步明确监管责任。（省生态环境厅、省农业农村厅按职责分工牵头，省水利厅、省自然资源厅等参与）

15.加快推进农村黑臭水体排查整治。开展农村黑臭水体治理试点示范，在全面完成全省农村黑臭水体排查整治的基础上，编制农村黑臭水体综合治理方案，并开展示范工程建设，总结形成可复制可推广的农村黑臭水体治理模式。（省生态环境厅牵头，省水利厅、省农业农村厅参与）

（四）加强船舶港口污染治理

16.加强船舶污染防治。推广应用长江经济带船舶水污染物联合监管与服务信息系统，落实船舶污染物接收、转运、处置联合监管和联单制度。强化防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设，推动地方政府配备应急设备，提高船舶污染水域应急处理能力。强化船舶生活污水存储设施的使用和监管，确保船舶生活污水和生活垃圾应交尽交。建立完善船舶油污水联合监管和处置机制，运用信息化手段加强船舶油污水监管，帮助接收企业开拓油污水综合处置利用渠道，对船舶油污水接收处置行业给予税收优惠政策。加强对从事船舶相关作业单位的环境监管，单位应配备相应的防污染设备和器材，对违规处理船舶污染物的入江行为进行严厉处罚。（省交通运输厅、江苏海事局、省生态环境厅按职责分工牵头，省住房城乡建设厅、省税务局等参与）

17.增强港口码头污染防治能力。建立监督管理长效机制，加强沿江码头的动态监管和岸线保护利用的日常巡查，严防已拆除的非法码头死灰复燃，严禁工贸和港口企业无序占用港口岸线。载运散装液体危险货物的内河船舶应按规定洗舱并送交洗舱水，长江港口、码头、洗舱站点应按规定接收船舶洗舱水，不具备接收能力的可委托第三方进行接收。危险货物码头应将靠港船舶洗舱水接收能力纳入码头防污染能力评估范畴，建设并完善与码头作业品种和吞吐量相适应的洗舱水接收设施。码头或船舶污染物接收单位接收洗舱水后，无能力处置的，应当按照规定转运和送交给具备有资质的单位进行处理。港口、码头和船舶修造厂应当配备与其装卸货物种类和吞吐能力或者修造船舶能力相适应的污染物接收设施，完善区域污水管网、垃圾转运服务体系，港口码头接收设施与城市公共转运处置设施有效衔接，提高含油废水、化学品洗舱水等接收处置能力。落实有关港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、拆解的单位企业污染应急处置责任，根据港口各企业实际情况，建立溢油应急联防联控体系。（省交通运输厅、省工业和信息化厅按职责分工牵头，省住房城乡建设厅、省生态环境厅、江苏海事局等参与）

（五）加强水环境保障

18.开展全省骨干河道“消劣奔Ⅲ”行动。充分发挥河湖长制，按照《江苏省骨干河道名录》，开展“消劣奔Ⅲ”行动，编制完成工作方案，拟定监测计划，建立定期监测机制，启动整治工作，推动全省水域环境质量整体提升。（省水利厅牵头，省生态环境厅参与）

19.深入打好水源地保护攻坚战。开展乡镇级以上集中式饮用水水源地环境状况调查评估，加强城市水源地长效管护，推进应急水源地规范化建设。各地做好水源地保护区划分及优化调整工作。通过卫星遥感、无人机航测等手段，定期开展水源地环境安全隐患排查整治，确保饮用水安全。开展全省水源地保护区矢量图集的动态更新。加强水源地预警监控能力建设，推进乡镇水源地水质自动监测站建设，加强跨地区跨部门联防联控，推进水源地信息共享。积极开展饮用水水源地PFAS研究，为后续源头治理提供支撑。（省生态环境厅、省水利厅、省住房城乡建设厅按职责分工牵头，省卫生健康委、省发展改革委、省自然资源厅、省农业农村厅、省司法厅等参与）

20.深入打好长江保护修复攻坚战。落实“共抓大保护、不搞大开发”的总要求，落实《长江保护法》，优化长江岸线空间布局，逐步提升生态岸线比例。调整形成新的长江干流断面、入江支流断面清单。开展长江干流断面总磷浓度沿程变化专题分析，对重点江段开展监测溯源，组织相关地方制订专项整治方案，进一步削减入江污染负荷。按照省控入江支流控制断面优Ⅲ比例100%的目标要求，组织编制水质提升方案，“以支保干”，促进长江干流江苏段水质进一步改善。结合抗生素调查课题研究，组织制订我省加强长江水中抗生素管理的指导意见。（省生态环境厅、省发展改革委按职责分工牵头，省工业与信息化厅、省住房城乡建设厅、省自然资源厅、省水利厅等参与）

21.深入打好太湖治理攻坚战。确保饮用水安全、确保不发生大面积湖泛。引江济太工程调水期间，实施水质水量双监测，建立断面水质异常预警机制，确保望虞河适时适量调引长江清水入湖。实施太湖安全度夏交叉执法，并对2020年太湖安全度夏专项执法检查发现的问题整改情况进行“回头看”。制定印发《江苏省推进环太湖城乡有机废弃物示范区建设工作计划》，督促环太湖三市制定实施年度工作计划，全面摸清有机废弃物底数，组织技术攻关，总结提炼技术标准或规范。开展太湖流域入河（湖）排污口排查，组织开展环太湖地区城乡有机废弃物处理利用示范工程建设。对太湖流域骨干河道、面积不小于0.5平方公里的湖泊（库）以及各级别工业园区河道，全面开展排污口排查整治溯源工作，并逐步推进整治，实现排污口监测管理信息与水行政主管部门及时共享。组织开展池塘养殖尾水专项整治行动，重点检查养殖池塘生态化改造完成情况、尾水处理设施正常运行情况以及养殖尾水达标排放情况。对蓝藻打捞和清淤工作开展专项督查，推进实现更高水平“两个确保”。（省生态环境厅牵头，省发展改革委、省住房城乡建设厅、省水利厅、省农业农村厅、省林业局等参与）

22.提升淮河流域水环境质量。回顾总结南水北调东线一期工程工作情况，结合“十四五”流域保护目标任务，统筹东线二期工程建设方案，制订南水北调东线江苏段水质保障工作方案，明确工作目标和重点任务。持续做好年度调水期水质监测工作，保障清水北送。严格控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批，严禁在京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧1公里范围内新建布局化工园区和化工企业，排查整治入河排污口。（省生态环境厅牵头，省发展改革委、省住房城乡建设厅、省水利厅、省农业农村厅、省林业局等参与）

（六）开展水生态修复

23.大力开展水生态调查与评估工作。启动长江、淮河、大运河、太湖、高邮湖、洪泽湖等重要河湖生态状况摸底调查及评估工作，以东部沿海湿地、西南部低山丘陵区和特种植物资源等为重点持续开展生物多样性本底调查，建设一批生物多样性固定观测样地调查掌握鱼类、底栖生物、浮游生物和水生植物状况，开展定期监测和评估。启动“十四五”水质较好湖泊生态环境保护规划编制，推进水生态安全调查及评估。推进退圩还湖规划编制与实施，逐步恢复水域面积。（省生态环境厅、省水利厅按职责分工牵头，省自然资源厅、省农业农村厅等参与）

24.推动河湖缓冲带生态保护修复。研究制订生态缓冲带划定技术方法和管理办法，按照“守、退、补”的要求，加强生态缓冲带管理。围绕维护生态系统完整性、拦截面源污染、固堤护岸等需求，各设区市筛选全市生态缓冲带建设试点河湖清单开展试点。（省水利厅、省生态环境厅按职责分工牵头，省自然资源厅、省林业局等参与）

25.建设生态湿地。加强湿地自然保护区、湿地公园、湿地保护小区建设，抢救性保护生态区位特别重要或受严重破坏的自然湿地。在太湖流域、沿江、大运河沿线、淮河流域，持续开展湖滨、河口、滨海湿地建设，大力推进城乡小微湿地保护修复，提升水生态系统功能。（省林业局牵头，省自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅等参与）

26.推进实施尾水净化工程。根据水生态环境质量改善需要，结合当地实际条件，建设一批城镇、工业污水集中处理厂尾水生态湿地净化试点工程。（省住房城乡建设厅牵头，省生态环境厅、省水利厅参与）

27.保护和恢复水生态完整性。持续开展河湖水生态修复工程，打造一批生态幸福河湖现实样板，恢复水生态原真性和完整性。落实长江十年禁渔，打造长江水生生物洄游通道。构建生物多样性保护网络，组织开展水生生物增殖放流和生态修复等工作。（省生态环境厅、省水利厅、省农业农村厅按职责分工牵头）

（七）加强水资源节约保护

28.节约水资源。落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的要求。2021年底前，全省用水总量控制在524亿立方米以内。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降率完成国家指标。（省水利厅牵头，省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅等参与）

29.提高用水效率。加快高耗水发展方式转变，建立完善节水评价机制。提高全省矿井水、洗煤废水综合利用，一般高耗水行业达到通用定额标准，高耗水行业中的节水型企业中达到先进定额标准，加强工业水循环利用。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，进一步降低公共供水管网漏损率。完成年度高效节水灌溉任务。2021年底前，农田灌溉水有效利用系数达到0.617以上。（省水利厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅按职责分工牵头，省发展改革委、省工业和信息化厅、省市场监管局等参与）

30.推进再生水利用。加大再生水利用设施建设，推动将城市生活污水处理厂再生水、分散污水处理设施尾水用于河道生态补水，推动城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工等优先使用再生水，加大钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目再生水使用量，减少新鲜水取用。规模以上工业用水重复利用率达91%以上。有条件的地区，提出人工湿地水质净化工程和再生水调蓄设施建设任务，构建“截、蓄、导、用”并举的区域再生水循环利用体系。（省水利厅、省住房城乡建设厅按职责分工牵头）。

31.加强生态水位（流量）保障。做好重点河湖生态水位（流量）确定保障工作。开展水系连通，逐步打通断头河，恢复河湖生态功能，提高自净能力。（省水利厅牵头，省生态环境厅参与）

（八）严格水生态环境管理

32.强化水环境达标精细化管理。明确“十四五”国考、省考断面长名单，加强“十四五”新增断面的水质达标整治。在国家控制单元的基础上细化“十四五”省级控制单元。建立基于控制单元的水生态环境管理机制，推动压实断面长责任。（省生态环境厅牵头，省水利厅参与）

33.编制实施断面限期达标方案。根据“十四五”国省考断面水质目标及2020年水质现状，全面梳理不达标断面清单。2021年3月底前，各市县政府应参照《水体达标方案编制技术指南》，编制完成不达标断面限期达标方案，并报上级政府和省生态环境厅备案。加强断面达标方案执行情况的监督检查，对于水质恶化的实施挂牌督办，必要时采取区域限批等措施。（省生态环境厅牵头）

34.强化监测溯源。根据“十四五”省控断面、区域补偿断面清单，加快推进水质自动站建设。重点围绕不达标断面，由相关设区市生态环境局组织开展一级支流和入库河口门的全面排查监测溯源，安装微型水质自动站，驻地环境监测中心做好技术支撑，实现实时监控预警。明确溯源监测的成果和应取得的成效，并纳入考核。在全面评估的基础上，对《江苏省水环境质量监测预警方案（试行）》进行修订完善，完善预警条件，明确响应要求，规范预警处置流程，实现精准预警、精准溯源，确保形成工作闭环。（省生态环境厅牵头）

35.保障汛期水质。根据江苏省防范应对汛期水质波动工作方案（试行），各市于3月底前编制完成汛期水质防范应对预案。3—5月，全面启动汛前水环境专项检查，开展支流支浜清理，入河排污口执法检查，秸秆禁烧禁抛，污水处理厂检查、排涝泵站引河河道水质检查等专项行动，在汛期特别是梅雨期来临之前完成“大扫除”。6—8月，对于易黑易臭易污的重点部位，加大检查频次，原则上安装在线监控并联网，实施污水临时应急处理，严格管控断面污染。（省生态环境厅牵头，省住房建设厅、省农业农村厅、省水利厅等参与）

36.完善监控联网。加强重点污染源、跨省交界断面及入河排污口的监测监控，2021年底前，实现国考断面水质自动监测全覆盖，排污口监测管理信息与水行政主管部门及时共享。加快推进省控新增断面水质自动监测站建设工作。逐步配齐自动站流量、流向、流速等监测设备，将市、县建设的各级各类水质自动站全部联网到省生态环境大数据中心，实现水质“一张图”，为跟踪溯源提供更有力支撑。加快推进国考断面附近排涝泵站引河的水质自动监测和视频监控装置安装，密切关注水质状况。（省生态环境厅牵头，省水利厅参与）

37.加强排污口管理。根据国家出台的加强入河（海）排污口管理指导意见，制订出台我省实施意见。按照生态环境部要求，推进长江入河排污口分类整治，有效落实属地政府和相关部门责任，督促地方完成排污口分类命名并编码，基本树立排污口标志牌，印发实施整治方案并完成部分整治任务，建立整治销号制度。建立我省入河排污口管理信息平台，制订我省入河排污口设置审核分级分类目录，指导地方依法依规开展排污口设置审核或备案。推进排污口与断面水环境质量联动管理，形成全链条管理体系。（省生态环境厅牵头，省水利厅参与）

38.推进水价改革。建立健全基于补偿成本、合理盈利、激励提升供水质量、促进节约用水的价格形成和动态调整机制，保障自来水厂深度处理工艺、二次供水设施及供水管网安全稳定运行。按照覆盖污水处理定价成本并合理盈利的原则，完善污水处理收费制度，鼓励有条件的地区建立农村污水处理收费制度，巩固深化农业水价综合改革成果。完善差别化水价制度。（省发展改革委牵头，省水利厅参与）

39.深入推进排污许可证管理。加强证后管理，强化企业主体责任，助推水质改善。开展主要水污染物排污权有偿使用和交易试点。推动全省重点排污单位用水、用电、工况监控设备的安装与联网工作。（省生态环境厅牵头）

40.加强环境信用体系建设。健全企事业环保信用评价体系，完善环保信用动态评价系统。生态环境部门与相关职能部门加强协作联动，深化守信激励与失信惩戒机制。继续推进环保“领跑者”制度。（省生态环境厅牵头）

41.加强环境信息公开。定期公布设区市水环境质量状况和城市水环境质量排名，定期公开县级及以上城市集中式饮用水水源地水质状况，公开曝光环境违法典型案件。市县人民政府定期公开本地区攻坚任务完成等情况。生态环境部门对重点排污单位公开排放主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况、治污设施建设和运行等污染源环境信息的活动进行监督检查。建立宣传引导和群众投诉反馈机制，发布权威信息，及时回应群众关切问题。（省生态环境厅、省住房城乡建设厅等按职责分工牵头）

42.完善区域协作合作。在长三角区域水污染防治协作机制基础上，研究完善跨区域、跨流域管理体系，建立与安徽、山东之间水污染防治长期协作机制，推进建立跨界重要水体污染防治联席会议制度，共商共举跨界水体水环境保护。按照长三角一体化发展需求，推动信息共享、标准衔接。（省生态环境厅牵头、省水利厅参与）

43.加强规划引领。印发实施江苏省水生态环境保护“十四五”规划，组织各设区市、县（市）政府制订实施本级水生态保护“十四五”规划。以系统性、综合性、流域性的思路，统筹推进“水资源、水生态、水环境”三水共治，系统谋划“十四五”水生态环境治理工作，明确治理目标和主要任务，为“十四五”良好开局奠定坚实基础。（省生态环境厅牵头，省有关部门参与）

三、重点工程项目

2021年，组织实施饮用水水源保护、污染减排、生态流量保障、水生态保护修复、能力建设等6大类714个重点工程，共计投资657.4亿元。

其中，2020年结转项目15个，投资15.2亿元；

饮用水水源保护项目16个，投资44.6亿元；

污染减排项目397个，投资433.8亿元；

生态流量保障项目14个，投资12.1亿元；

水生态保护项目203个，投资142.9亿元；

能力建设项目69个，投资8.8亿元。

具体清单见附件2。

四、保障措施

（一）加强组织领导。深化河湖长制，完善断面长制，建立断面长动态更新机制。进一步完善水污染防治协调议事机构，并指导市、县建立水污染防治联席会议工作机制，实现省内全覆盖。定期通报水质状况和水生态环境问题。（省生态环境厅、省水利厅按职责分工牵头）

（二）完善法规标准。推动落实《江苏省水污染防治条例》，制订条例细化落实分工方案，强化依法治污鲜明导向。出台池塘养殖尾水排放强制性标准，开展酿造、焦化及河网水功能区等领域的标准研究。（省生态环境厅牵头，省市场监管局等参与）

（三）加强监测预警。健全预警通报和信息公开等工作机制，结合水质自动监测数据，开展分析研判，对于水质未达标或降类的断面印发预警函，每月通报全省水质及水污染防治工作情况，定期在新闻媒体上通报全省水环境质量状况。密切跟踪水质变化情况，一旦发现水质异常立即启动相关应急程序，第一时间分析水质异常原因、排查超标污染物来源，采取有效措施。（省生态环境厅牵头）

（四）强化督查督办。建立水生态环境问题闭环管理机制，形成“发现—移交—整改—销号”的管理模式，针对平时检查中发现的问题，实行量化任务清单化，纳入打好污染防治攻坚平台管理，定期调度整改情况，实行销号管理，坚持发现一个问题，解决一个问题，形成问题管理工作闭环。对问题突出的断面严格落实约谈、限批等措施，加快推动水质提升。动态跟踪计划实施进展，对水污染防治工作目标任务完成严重滞后或者工作责任不落实的，通过约谈、挂牌督办、通报等方式，督促整改和落实，确保各项目标任务顺利完成。（省生态环境厅牵头）

（五）完善经济政策。深化水环境区域补偿，修订印发全省水环境区域补偿工作方案，增加补偿点位，提高补偿标准，优化奖励措施，强化水质改善的经济杠杆作用。落实太湖流域上游无过错举证制度，逐步推广到全省，厘清上下游治污责任。加大资金保障力度，支持水污染防治，积极引入社会资本，保障重点工程建设。推进实施与污染物总量挂钩的财政政策、绿色信贷、排污权有偿使用和交易等经济政策。落实长江经济带生态保护修复奖励政策，完善苏皖长江流域横向生态保护补偿机制合作协议。（省财政厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅等按职责分工牵头）

（六）深化科技支撑。深入开展重点领域科技攻关，推广应用先进适用技术。通过书刊、报纸、网络等媒体公开发布，加强信息反馈，建立指导目录定期完善修订机制。按要求做好“十三五”水专项的实施保障工作，积极推进水专项示范工程建设，促进水专项成果的转化落地工作。（省科技厅、省生态环境厅等牵头）

（七）严格考核奖惩。研究制订“十四五”水生态环境保护工作落实情况考核办法，每半年调度各设区市工作进展，每年开展考核评估。对完成工作目标的地区，在资金分配、项目安排等方面予以优先支持。对工作成绩突出、成效显著的市、县人民政府、单位和个人，按照有关规定给予表彰；对区域水生态环境问题突出、环境质量改善不到位、没有完成工作任务的部门及市、县人民政府，按规定予以通报并依法依纪追究有关单位和人员责任。（省水污染防治联席会议办公室牵头，省有关部门参与）

附件：1. 2021年江苏省水环境质量目标清单

2. 2021年江苏省水污染防治重点工程项目清单

附件1

2021年江苏省水环境质量目标清单

表1 地表水环境质量考核目标

| 序号 | 断面名称 | 河流（湖库） | 设区市 | 考核县 (市、区) | 工作 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节制闸 | 秦淮河-秦淮新河段 | 南京 | 雨花台区/建邺区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 2 | 七桥瓮 | 秦淮河-外秦淮河段 | 南京 | 秦淮区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 3 | 南京长江大桥 | 长江 | 南京 | 鼓楼区/浦口区 | Ⅱ |  |
| 4 | 九乡河口 | 长江 | 南京 | 栖霞区/六合区 | Ⅱ | 国考断面 |
| 5 | 将军大道桥 | 秦淮河-秦淮新河段 | 南京 | 江宁区/雨花台区 | Ⅲ |  |
| 6 | 江宁河口-林山下游 | 长江 | 南京 | 浦口区/江宁区 | Ⅱ |  |
| 7 | 宝塔桥 | 金川河 | 南京 | 鼓楼区 | Ⅲ |  |
| 8 | 红山桥 | 北十里长沟东支 | 南京 | 栖霞区 | Ⅲ |  |
| 9 | 化工桥 | 北十里长沟西支 | 南京 | 栖霞区 | Ⅲ |  |
| 10 | 三汊河口 | 秦淮河-外秦淮河段 | 南京 | 鼓楼区 | Ⅲ |  |
| 11 | 龙王庙 | 城南河 | 南京 | 浦口区 | Ⅲ |  |
| 12 | 天桥 | 石磧河 | 南京 | 浦口区 | Ⅲ |  |
| 13 | 洋桥 | 秦淮河-秦淮河干流段 | 南京 | 江宁区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 14 | 横溪河黄桥 | 横溪河 | 南京 | 江宁区 | Ⅲ |  |
| 15 | 赵村水库 | 赵村水库 | 南京 | 江宁区 | Ⅲ |  |
| 16 | 金牛湖心 | 金牛山水库 | 南京 | 六合区 | Ⅲ |  |
| 17 | 滁河闸 | 滁河（含驷马山河、马汊河）-滁河段 | 南京 | 六合区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 18 | 三汊湾 | 滁河（含驷马山河、马汊河）-滁河段 | 南京 | 六合区 | Ⅲ |  |
| 19 | 群英桥 | 新桥河 | 南京 | 溧水区 | Ⅲ |  |
| 20 | 开泰桥 | 二干河 | 南京 | 溧水区 | Ⅲ |  |
| 21 | 乌刹桥 | 溧水河 | 南京 | 溧水区 | Ⅲ |  |
| 22 | 固城湖大湖区 | 固城湖 | 南京 | 高淳区 | Ⅲ |  |
| 23 | 钱家渡 | 官溪河 | 南京 | 高淳区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 24 | 双河口排涝站 | 胥河 | 南京 | 高淳区 | Ⅲ |  |
| 25 | 石臼湖省界湖心 | 石臼湖 | 南京/马鞍山 | 溧水区/高淳区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 26 | 三江河口（右岸） | 长江 | 南京 | 栖霞区 | Ⅱ | 国考断面 |
| 27 | 落蓬湾 | 胥河 | 南京 | 高淳区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 28 | 小河口上游（左岸） | 长江 | 南京 | 栖霞区/六合区 | Ⅱ | 国考断面 |
| 29 | 迎江路桥 | 朱家山河 | 南京 | 浦口区 | Ⅲ |  |
| 30 | 石头河闸 | 石头河 | 南京 | 浦口区/六合区 | Ⅲ |  |
| 31 | 乙烯桥 | 滁河（含驷马山河、马汊河）-马汊河段 | 南京 | 六合区 | Ⅲ |  |
| 32 | 划子口河闸 | 划子口河 | 南京 | 六合区 | Ⅲ |  |
| 33 | 景明大街桥 | 牧龙河 | 南京 | 江宁区 | Ⅲ |  |
| 34 | 板桥闸内 | 板桥河 | 南京 | 雨花台区 | Ⅲ |  |
| 35 | 石埠桥 | 九乡河 | 南京 | 栖霞区 | Ⅲ |  |
| 36 | 摄山东 | 七乡河 | 南京 | 栖霞区 | Ⅲ |  |
| 37 | 方便水库库心 | 方便水库 | 南京 | 溧水区 | Ⅲ |  |
| 38 | 中山水库 | 中山水库 | 南京 | 溧水区 | Ⅲ |  |
| 39 | 双固桥 | 漆桥河 | 南京 | 高淳区 | Ⅲ |  |
| 40 | 龙都大桥 | 句容河 | 南京 | 江宁区 | Ⅲ |  |
| 41 | 张府仓东 | 汤水河 | 南京 | 江宁区 | Ⅳ |  |
| 42 | 龙靖线 | 便民河-大道河 | 南京/镇江 | 栖霞区/句容市 | Ⅲ |  |
| 43 | 太湖北部区 | 太湖 | 无锡 | 滨湖区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 44 | 太湖西部区 | 太湖 | 无锡/常州 | 宜兴市/武进区 | Ⅴ | 国考断面 |
| 45 | 大溪港 | 大溪港 | 无锡 | 新吴区/经开区 | Ⅲ |  |
| 46 | 葑溪大桥 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 无锡 | 惠山区 | Ⅳ |  |
| 47 | 蠡桥 | 梁溪河 | 无锡 | 梁溪区/滨湖区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 48 | 鸿桥 | 梁溪河 | 无锡 | 滨湖区 | Ⅲ |  |
| 49 | 庙桥 | 锡北运河 | 无锡 | 锡山区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 50 | 惠澄大桥 | 锡澄运河 | 无锡 | 惠山区/梁溪区 | Ⅲ |  |
| 51 | 钓邾大桥 | 九里河 | 无锡 | 锡山区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 52 | 阳山大桥 | 新沟河-直湖港段 | 无锡 | 惠山区 | Ⅲ |  |
| 53 | 承泽坎桥 | 伯渎港 | 无锡 | 新吴区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 54 | 羊尖 | 羊尖塘 | 无锡 | 锡山区 | Ⅲ |  |
| 55 | 张塘桥 | 锡北运河 | 无锡 | 惠山区 | Ⅲ |  |
| 56 | 小溪港桥 | 小溪港 | 无锡 | 无锡经开区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 57 | 晃山桥 | 东青河 | 无锡 | 江阴市/锡山区 | Ⅲ |  |
| 58 | 庙港闸 | 庙港 | 无锡 | 滨湖区 | Ⅲ |  |
| 59 | 太湖湖心区 | 太湖 | 无锡/苏州/常州 | 滨湖区/宜兴市/吴中区/武进区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 60 | 长广溪大桥 | 长广溪 | 无锡 | 滨湖区 | Ⅲ |  |
| 61 | 金潼桥 | 白屈港 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 62 | 湖庄桥 | 白屈港 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 63 | 小湾（右岸） | 长江 | 无锡 | 江阴市 | Ⅱ | 国考断面 |
| 64 | 卫东桥 | 利港 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 65 | 泗河桥 | 锡澄运河 | 无锡 | 江阴市/惠山区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 66 | 长济桥 | 新夏港 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 67 | 彩云大桥 | 应天河 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 68 | 黄田港大桥 | 锡澄运河 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 69 | 百渎港桥 | 百渎港 | 无锡/常州 | 宜兴市/武进区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 70 | 陈东桥 | 城东港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 71 | 大港桥 | 大港河 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 72 | 大浦港桥 | 大浦港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 73 | 东氿 | 南河-南溪河 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 74 | 滆湖桥 | 太滆南运河 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 75 | 官渎桥 | 官渎港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 76 | 洪巷桥 | 洪巷港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 77 | 沙塘港桥 | 沙塘港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 78 | 社渎港桥 | 东湛渎港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 79 | 乌溪港桥 | 乌溪港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 80 | 西氿大桥 | 南河-南溪河 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 81 | 殷村港桥 | 太滆南运河 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 82 | 横山水库库心 | 横山水库 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 83 | 静堂大桥 | 烧香港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 84 | 新沟桥 | 新沟河-老新沟河段 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 85 | 漕桥 | 新孟河-漕桥河段 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 86 | 望亭上游 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 无锡 | 新吴区/滨湖区/无锡经开区/梁溪区/惠山区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 87 | 312国道桥 | 望虞河 | 无锡/苏州 | 新吴区/相城区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 88 | 码头大桥 | 张家港 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 89 | 栏杆桥 | 十一圩港 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 90 | 湖山桥 | 直湖港 | 无锡 | 滨湖区 | Ⅲ |  |
| 91 | 茭渎港 | 茭渎港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 92 | 林庄港 | 林庄港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 93 | 朱渎港 | 朱渎港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 94 | 黄渎港 | 黄渎港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 95 | 庙渎港 | 庙渎港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 96 | 双桥港 | 双桥港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 97 | 八房港 | 八房港 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 98 | 堤闸管理处 | 石牌港 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 99 | 老夏港河桥 | 老夏港河 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 100 | 申港口 | 申港 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 101 | 新河闸 | 桃花港 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 102 | 滆湖南 | 滆湖 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅴ | 国考断面 |
| 103 | 吴塘门 | 横大江 | 无锡 | 滨湖区 | Ⅴ |  |
| 104 | 壬子港桥 | 壬子港 | 无锡 | 滨湖区 | Ⅲ |  |
| 105 | 归径大桥 | 张渚西河-桃溪河 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 106 | 长陆路桥 | 青祝河 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 107 | 东尖大桥 | 锡溧漕河 | 常州/无锡 | 武进区/惠山区 | Ⅲ |  |
| 108 | 典基桥 | 中干河（常州） | 常州/无锡 | 金坛区/宜兴市 | Ⅲ |  |
| 109 | 金城东路桥 | 走马塘河 | 无锡 | 新吴区 | Ⅳ |  |
| 110 | 顾家石桥 | 东横河 | 无锡 | 江阴市 | Ⅲ |  |
| 111 | 油车水库 | 油车水库 | 无锡 | 宜兴市 | Ⅲ |  |
| 112 | 云龙湖西湖中心 | 云龙湖水库 | 徐州 | 泉山区 | Ⅲ |  |
| 113 | 洞山西 | 京杭大运河苏北段-湖西段-不牢河段 | 徐州 | 铜山区/鼓楼区/徐州港务区 | Ⅲ |  |
| 114 | 欣欣路桥 | 奎河 | 徐州 | 泉山区 | Ⅳ |  |
| 115 | 东三环路桥 | 黄河故道（杨庄以上段） | 徐州 | 云龙区、泉山区 | Ⅲ |  |
| 116 | 劳武港桥 | 丁万河 | 徐州 | 鼓楼区 | Ⅲ |  |
| 117 | 新庄渡口 | 京杭大运河苏北段-湖西段-不牢河段 | 徐州 | 贾汪区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 118 | 夹河闸 | 大沙河（徐州丰县） | 徐州 | 丰县 | Ⅲ |  |
| 119 | 华山闸 | 大沙河（徐州丰县） | 徐州 | 丰县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 120 | 沙庄桥 | 复新河 | 徐州 | 丰县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 121 | 大沙河铁路桥 | 大沙河（徐州丰县） | 徐州 | 沛县 | Ⅲ |  |
| 122 | 洪福大桥 | 杨屯河 | 徐州 | 沛县 | Ⅲ |  |
| 123 | 苗河闸 | 苗城河 | 徐州 | 丰县 | Ⅳ |  |
| 124 | 李集桥 | 丰沛运河（沿河） | 徐州 | 沛县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 125 | 下楼公路桥 | 运料河 | 徐州 | 铜山区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 126 | 郑东桥 | 郑集分洪道-郑集河 | 徐州 | 铜山区 | Ⅲ |  |
| 127 | 湖西大堤桥 | 郑集分洪道-郑集河 | 徐州 | 铜山区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 128 | 单集闸 | 房亭河 | 徐州 | 铜山区 | Ⅲ |  |
| 129 | 东贺村闸 | 房亭河 | 徐州 | 徐州经开区 | Ⅲ |  |
| 130 | 蔺家坝 | 京杭大运河苏北段-湖西段-不牢河段 | 徐州 | 铜山区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 131 | 老张集桥 | 徐洪河 | 徐州 | 睢宁县 | Ⅲ |  |
| 132 | 小王庄 | 徐洪河 | 徐州 | 睢宁县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 133 | 沙集西闸 | 徐沙河 | 徐州 | 睢宁县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 134 | 毛林大桥 | 沂河 | 徐州 | 新沂市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 135 | 北京路桥 | 沭河 | 徐州 | 新沂市 | Ⅲ |  |
| 136 | 雍水坝 | 沭河 | 徐州 | 新沂市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 137 | 刘集闸 | 房亭河 | 徐州 | 邳州市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 138 | 索家 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 徐州 | 邳州市 | Ⅲ |  |
| 139 | 张楼 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 徐州 | 邳州市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 140 | 奎河苏皖省界（黄桥） | 奎河 | 徐州 | 铜山区 | Ⅴ | 国考断面 |
| 141 | 铜山官庄闸 | 闫河 | 徐州 | 铜山区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 142 | 草寺 | 邳苍分洪道（东偏泓） | 徐州 | 邳州市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 143 | 刘山闸 | 京杭大运河苏北段-湖西段-不牢河段 | 徐州 | 邳州市/贾汪区 | Ⅲ |  |
| 144 | 谢湖村桥 | 邳苍分洪道（西偏泓） | 徐州 | 邳州市 | Ⅲ |  |
| 145 | 夏圩桥 | 新龙河 | 徐州 | 睢宁县 | Ⅲ |  |
| 146 | 高党桥 | 黄河故道（杨庄以上段） | 徐州 | 睢宁县 | Ⅲ |  |
| 147 | 庆安水库库南 | 庆安水库 | 徐州 | 睢宁县 | Ⅲ |  |
| 148 | 窑湾 | 骆马湖 | 徐州 | 新沂市 | Ⅲ |  |
| 149 | 橡胶坝 | 沂河 | 徐州 | 邳州市 | Ⅲ |  |
| 150 | 小新庄上 | 潼河 | 徐州 | 睢宁县 | Ⅲ |  |
| 151 | 二庙桥 | 白马河 | 徐州 | 睢宁县 | Ⅲ |  |
| 152 | 新沂河大桥 | 新沂河 | 徐州/宿迁 | 新沂市/宿豫区 | Ⅲ |  |
| 153 | 孟楼 | 鹿口河 | 徐州/山东济宁 | 沛县/微山县 | Ⅳ |  |
| 154 | 山头 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 徐州/山东枣庄 | 邳州市/台儿庄区 | Ⅲ |  |
| 155 | 铜山贾楼桥 | 黄河故道（杨庄以上段） | 徐州/安徽宿州 | 铜山区/萧县 | Ⅳ | 国考断面 |
| 156 | 青洋桥 | 北塘河 | 常州 | 天宁区 | Ⅲ |  |
| 157 | 连江桥下 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 常州 | 钟楼区 | Ⅲ |  |
| 158 | 钟楼大桥 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 常州 | 钟楼区 | Ⅲ |  |
| 159 | 小河水闸 | 新孟河-新孟河长江～苏南运河段 | 常州 | 新北区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 160 | 九号桥 | 澡港河 | 常州 | 新北区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 161 | 魏村（右岸） | 长江 | 常州 | 新北区 | Ⅱ | 国考断面 |
| 162 | 常林桥 | 澡港河 | 常州 | 新北区 | Ⅲ |  |
| 163 | 德胜河桥 | 德胜河 | 常州 | 新北区 | Ⅲ |  |
| 164 | 东潘桥 | 德胜河 | 常州 | 新北区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 165 | 戚墅堰 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 常州 | 常州经开区 | Ⅲ |  |
| 166 | 大沟坝桥 | 扁担河 | 常州 | 钟楼区 | Ⅲ |  |
| 167 | 滆湖北 | 滆湖 | 常州 | 武进区 | Ⅴ | 国考断面 |
| 168 | 分庄桥 | 锡溧漕河 | 常州 | 武进区 | Ⅲ |  |
| 169 | 分水（黄埝桥） | 新孟河-太滆运河段 | 常州 | 武进区 | Ⅲ |  |
| 170 | 雅浦桥 | 雅浦港 | 常州 | 武进区 | Ⅲ |  |
| 171 | 姚巷桥 | 新沟河-武进港段 | 常州 | 武进区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 172 | 万塔 | 武宜运河 | 常州 | 武进区 | Ⅲ |  |
| 173 | 长荡湖心 | 长荡湖 | 常州 | 金坛区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 174 | 湖头桥 | 新孟河-北干河段 | 常州 | 金坛区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 175 | 张塘村 | 湟里河 | 常州 | 金坛区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 176 | 西华桥 | 夏溪河 | 常州 | 金坛区 | Ⅲ |  |
| 177 | 五工区 | 丹金溧漕河 | 常州 | 金坛区 | Ⅲ |  |
| 178 | 大溪水库库心 | 大溪水库 | 常州 | 溧阳市 | Ⅱ | 国考断面 |
| 179 | 别桥 | 丹金溧漕河 | 常州 | 金坛区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 180 | 前留桥 | 大溪河 | 常州 | 溧阳市 | Ⅲ |  |
| 181 | 沙河水库库中 | 沙河水库 | 常州 | 溧阳市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 182 | 安欢渎 | 湟里河 | 常州 | 武进区 | Ⅲ |  |
| 183 | 山下河桥 | 中干河（常州） | 常州/无锡 | 溧阳市/金坛区/宜兴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 184 | 剩银河闸内 | 剩银河 | 常州 | 新北区 | Ⅲ |  |
| 185 | 浦河桥 | 浦河 | 镇江/常州 | 丹阳市/新北区 | Ⅲ |  |
| 186 | 北干河桥 | 新孟河-北干河段 | 常州 | 武进区 | Ⅲ |  |
| 187 | 五牧 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 常州 | 常州经开区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 188 | 潘家坝 | 南河-南溪河 | 常州 | 溧阳市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 189 | 钟溪大桥 | 武宜运河 | 常州 | 武进区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 190 | 山前桥 | 中河-北溪河 | 常州 | 溧阳市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 191 | 塘东桥 | 邮芳河 | 常州 | 溧阳市 | Ⅲ |  |
| 192 | 裴家 | 新孟河-漕桥河段 | 常州 | 武进区 | Ⅲ |  |
| 193 | 粮庄桥 | 新沟河-老新沟河段 | 常州 | 天宁区 | Ⅲ |  |
| 194 | 三星桥 | 薛埠河 | 常州 | 金坛区 | Ⅲ |  |
| 195 | 土山大桥 | 北河（溧阳） | 常州 | 溧阳市 | Ⅲ |  |
| 196 | 前宋水库库心 | 前宋水库 | 常州 | 溧阳市 | Ⅲ |  |
| 197 | 塘马水库库心 | 塘马水库 | 常州 | 溧阳市 | Ⅲ |  |
| 198 | 茅东水库库心 | 茅东水库 | 常州 | 金坛区 | Ⅲ |  |
| 199 | 湖渎桥 | 中干河（常州） | 常州/无锡 | 武进区/宜兴市 | Ⅲ |  |
| 200 | S239省道桥 | 新孟河-新孟河南延段 | 常州 | 武进区/金坛区 | Ⅲ |  |
| 201 | 武宜村桥 | 孟津河 | 常州 | 武进区 | Ⅲ |  |
| 202 | 太湖东部区 | 太湖 | 苏州 | 吴中区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 203 | 轻化仓库 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 苏州 | 高新区/姑苏区 | Ⅲ |  |
| 204 | 朱家村 | 娄江 | 苏州 | 苏州工业园区 | Ⅲ |  |
| 205 | 浒关上游 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 苏州 | 相城区 | Ⅲ |  |
| 206 | 阳澄东湖南 | 阳澄湖 | 苏州 | 苏州工业园区 | Ⅲ |  |
| 207 | 瓜泾口北 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 苏州 | 吴中区 | Ⅲ |  |
| 208 | 新渔桥 | 西塘河 | 苏州 | 姑苏区/相城区 | Ⅲ |  |
| 209 | 阳澄湖心 | 阳澄湖 | 苏州 | 相城区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 210 | 善人桥 | 木光河 | 苏州 | 吴中区 | Ⅲ |  |
| 211 | 摆渡桥 | 苏东河 | 苏州 | 吴中区 | Ⅲ |  |
| 212 | 越溪桥 | 苏东河 | 苏州 | 吴中区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 213 | 虎山桥 | 浒光运河 | 苏州 | 吴中区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 214 | 航管站 | 胥江 | 苏州 | 吴中区 | Ⅱ | 国考断面 |
| 215 | 鹅真塘 | 望虞河 | 苏州 | 相城区 | Ⅲ |  |
| 216 | 北桥大桥 | 元和塘 | 苏州 | 常熟市/相城区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 217 | 官塘 | 锡北运河 | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ |  |
| 218 | 白茆口（右岸） | 长江 | 苏州 | 常熟市 | Ⅱ |  |
| 219 | 江枫桥 | 白茆塘 | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 220 | 白宕桥 | 常浒河 | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 221 | 张桥 | 望虞河 | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ |  |
| 222 | 江边闸 | 望虞河 | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 223 | 大义光明村 | 张家港 | 苏州 | 张家港市/常熟市 | Ⅲ |  |
| 224 | 沈家市 | 盐铁塘（苏州常熟、太仓） | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 225 | 昆承湖心 | 昆承湖 | 苏州 | 常熟市 | Ⅳ |  |
| 226 | 六渡桥 | 东横河 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 227 | 海力大桥 | 十一圩港 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 228 | 店岸桥 | 一干河 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 229 | 张家港闸 | 张家港 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 230 | 正仪铁路桥 | 娄江 | 苏州 | 昆山市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 231 | 千灯浦口 | 千灯浦 | 苏州 | 昆山市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 232 | 江里庄 | 吴淞江 | 苏州 | 吴中区/苏州工业园区 | Ⅲ |  |
| 233 | 赵屯 | 吴淞江 | 苏州 | 昆山市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 234 | 巴城湖口 | 张家港 | 苏州 | 昆山市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 235 | 朱厍港口 | 朱厍港 | 苏州 | 昆山市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 236 | 平望新运河大桥 | 京杭大运河苏南段-苏州新运河段 | 苏州 | 吴江区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 237 | 王江泾 | 苏嘉运河（老运河） | 苏州 | 吴江区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 238 | 太浦闸 | 太浦河 | 苏州 | 吴江区 | Ⅱ |  |
| 239 | 汾湖大桥 | 太浦河 | 苏州 | 吴江区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 240 | 瓜泾口西 | 吴淞江 | 苏州 | 吴江区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 241 | 太浦河桥 | 太浦河 | 苏州 | 吴江区 | Ⅲ |  |
| 242 | 浏河（右岸） | 长江 | 苏州 | 太仓市 | Ⅱ | 国考断面 |
| 243 | 振东渡口 | 浏河 | 苏州 | 昆山市/太仓市 | Ⅲ |  |
| 244 | 浏河闸 | 浏河 | 苏州 | 太仓市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 245 | 新丰桥镇 | 盐铁塘（苏州常熟、太仓） | 苏州/上海 | 太仓市/嘉定区 | Ⅲ |  |
| 246 | 青阳北路桥 | 杨林塘 | 苏州 | 昆山市 | Ⅲ |  |
| 247 | 荡茜河桥 | 七浦塘 | 苏州 | 太仓市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 248 | 仪桥 | 杨林塘 | 苏州 | 太仓市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 249 | 沿江公路桥 | 朝东圩港 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 250 | 急水港桥（十四五） | 急水港 | 苏州 | 昆山市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 251 | 淀山湖中 | 淀山湖 | 苏州/上海 | 昆山市/青浦区 | Ⅴ | 国考断面 |
| 252 | 元荡湖口 | 元荡 | 苏州 | 吴江区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 253 | 福山塘闸 | 北福山塘 | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 254 | 顾家桥 | 张家港 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 255 | 南消泾桥 | 南消泾港 | 苏州 | 相城区 | Ⅲ |  |
| 256 | 中星桥 | 蠡塘河 | 苏州 | 相城区 | Ⅲ |  |
| 257 | 新开泾桥 | 道褐浦 | 苏州 | 昆山市 | Ⅲ |  |
| 258 | 太字圩港闸 | 太字圩港 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 259 | 三干河桥 | 三干河 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 260 | 四干河桥 | 四干河-新奚浦塘 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 261 | 五干河桥 | 五干河 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 262 | 六干河桥 | 六干河-西旸塘 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 263 | 沿江路桥 | 南横套河-七干河 | 苏州 | 张家港市 | Ⅲ |  |
| 264 | 耿泾塘桥 | 盐铁塘（苏州常熟、太仓） | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ |  |
| 265 | 海洋泾闸 | 海洋泾 | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ |  |
| 266 | 徐六泾闸 | 徐六泾 | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ |  |
| 267 | 金泾闸 | 金泾 | 苏州 | 常熟市 | Ⅲ |  |
| 268 | 新泾闸 | 新泾 | 苏州 | 太仓市 | Ⅲ |  |
| 269 | 钱泾闸 | 钱泾 | 苏州 | 太仓市 | Ⅲ |  |
| 270 | 鹿鸣泾桥 | 鹿鸣泾 | 苏州 | 太仓市 | Ⅲ |  |
| 271 | 浪港闸 | 浪港 | 苏州 | 太仓市 | Ⅲ |  |
| 272 | 滨江大道桥 | 老七浦塘 | 苏州 | 太仓市 | Ⅲ |  |
| 273 | 三船路河桥 | 三船路港 | 苏州 | 吴江区 | Ⅲ |  |
| 274 | 新开路桥 | 新开港 | 苏州 | 吴江区 | Ⅲ |  |
| 275 | 戗港 | 戗港 | 苏州 | 吴江区 | Ⅲ |  |
| 276 | 太湖桥 | 金墅港 | 苏州 | 高新区 | Ⅲ |  |
| 277 | 澄湖湖心 | 澄湖 | 苏州 | 吴中区 | Ⅳ |  |
| 278 | 新塘河闸 | 新塘河 | 苏州 | 太仓市 | Ⅲ |  |
| 279 | 八荡河大桥 | 八荡河 | 苏州 | 吴江区 | Ⅲ |  |
| 280 | 九圩港桥 | 九圩港 | 南通 | 通州区/崇川区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 281 | 任港桥 | 任港河 | 南通 | 崇川区 | Ⅲ |  |
| 282 | 小李港（左岸） | 长江 | 南通 | 通州区 | Ⅱ |  |
| 283 | 姚港（左岸） | 长江 | 南通 | 崇川区 | Ⅱ | 国考断面 |
| 284 | 团结闸（左岸） | 长江 | 南通 | 南通开发区/苏锡通园区 | Ⅱ | 国考断面 |
| 285 | 通吕二号桥 | 通吕运河 | 南通 | 崇川区 | Ⅲ |  |
| 286 | 营船港闸 | 通启运河 | 南通 | 南通开发区 | Ⅲ |  |
| 287 | 东方大道桥 | 通启运河 | 南通 | 南通开发区/苏锡通园区 | Ⅲ |  |
| 288 | 节制闸内 | 通吕运河 | 南通 | 崇川区 | Ⅲ |  |
| 289 | 东湖桥 | 串场河 | 南通 | 海安市 | Ⅲ |  |
| 290 | 北凌新闸 | 北凌河 | 南通 | 海安市/如东县 | Ⅳ | 国考断面 |
| 291 | 小洋口 | 栟茶运河 | 南通 | 如东县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 292 | 环东闸口 | 掘苴河 | 南通 | 如东县 | Ⅳ | 国考断面 |
| 293 | 孙窑大桥 | 九圩港 | 南通 | 通州区/如东县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 294 | 袁庄水站 | 栟茶运河 | 南通 | 海安市/如东县 | Ⅲ |  |
| 295 | 东安闸桥西 | 如泰运河 | 南通 | 如东县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 296 | 启东港 | 长江 | 南通 | 启东市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 297 | 聚南大桥 | 通启运河 | 南通 | 启东市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 298 | 大洋港桥 | 通吕运河 | 南通 | 启东市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 299 | 天西大桥 | 通吕运河 | 南通 | 海门区/启东市 | Ⅲ |  |
| 300 | 焦港桥 | 焦港 | 南通 | 如皋市 | Ⅲ |  |
| 301 | 头兴港大桥 | 头兴港 | 南通 | 启东市 | Ⅲ |  |
| 302 | 塘芦港闸 | 通启运河 | 南通 | 启东市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 303 | 夏堡北大桥 | 焦港 | 南通 | 如皋市 | Ⅲ |  |
| 304 | 碾砣港闸 | 如海运河 | 南通 | 如皋市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 305 | 曙光电灌站 | 如泰运河 | 南通 | 如皋市/如东县 | Ⅲ |  |
| 306 | 川港镇北桥 | 通启运河 | 南通 | 通州区 | Ⅲ |  |
| 307 | 勇敢大桥 | 通扬运河南通段 | 南通 | 通州区/如皋市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 308 | 通富大桥 | 通吕运河 | 南通 | 通州区/崇川区 | Ⅲ |  |
| 309 | 货隆大桥 | 通吕运河 | 南通 | 通州区/海门区 | Ⅲ |  |
| 310 | 海洪大桥 | 通启运河 | 南通 | 海门区 | Ⅲ |  |
| 311 | 向阳桥 | 如海运河 | 南通 | 如皋市/海安市 | Ⅲ |  |
| 312 | 富安梁一大桥 | 通榆河-通榆河中段 | 南通 | 海安市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 313 | 引河大桥 | 如皋港 | 南通 | 如皋市 | Ⅲ |  |
| 314 | 明德路桥 | 新捕河 | 南通 | 通州区 | Ⅲ |  |
| 315 | 城港路 | 天生港 | 南通 | 崇川区 | Ⅲ |  |
| 316 | 疏港路桥 | 海港引河 | 南通 | 崇川区 | Ⅲ |  |
| 317 | 新江海河桥 | 新江海河 | 南通 | 苏锡通园区 | Ⅳ |  |
| 318 | 浒通河桥 | 余丰河-浒通河 | 南通 | 海门区 | Ⅳ |  |
| 319 | 嫩江路桥 | 忠义竖河-圩角河 | 南通 | 海门区 | Ⅲ |  |
| 320 | 大洪闸桥 | 四贯河-三余竖河-大洪河 | 南通 | 海门区 | Ⅲ |  |
| 321 | 临江闸桥 | 黄家港-灵甸河 | 南通 | 海门区 | Ⅲ |  |
| 322 | 灯杆港桥 | 灯杆港 | 南通 | 启东市 | Ⅲ |  |
| 323 | 新三和港桥 | 新三和港 | 南通 | 启东市 | Ⅲ |  |
| 324 | 沿江线新河桥 | 红阳河 | 南通 | 启东市 | Ⅲ |  |
| 325 | 三条港桥 | 三条港 | 南通 | 启东市 | Ⅲ |  |
| 326 | 李堡大桥 | 丁堡河 | 南通 | 海安市 | Ⅲ |  |
| 327 | 遥望港桥 | 遥望港 | 南通 | 通州湾示范区 | Ⅴ |  |
| 328 | 团结河大桥 | 团结河（南通） | 南通 | 通州湾示范区 | Ⅲ |  |
| 329 | 通海大道桥 | 协兴河 | 南通 | 启东市 | Ⅲ |  |
| 330 | 新南新线桥 | 通扬运河南通段 | 南通 | 如皋市/海安市 | Ⅳ |  |
| 331 | 大新河桥 | 大新河 | 南通 | 海门区 | Ⅲ |  |
| 332 | 小洋口老闸内 | 栟茶运河 | 南通 | 如东县 | Ⅳ |  |
| 333 | 永怡路桥 | 江海河-英雄竖河 | 南通 | 崇川区 | Ⅲ |  |
| 334 | 烧香北闸 | 烧香河 | 连云港 | 连云区/徐圩新区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 335 | 大浦闸 | 大浦河 | 连云港 | 海州区/连云港开发区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 336 | 大板跳闸 | 排淡河 | 连云港 | 连云区/连云港开发区 | Ⅴ | 国考断面 |
| 337 | 花果山桥 | 东盐河 | 连云港 | 海州区 | Ⅲ |  |
| 338 | 公路桥 | 东盐河 | 连云港 | 连云港开发区 | Ⅲ |  |
| 339 | 烧香河桥 | 烧香河 | 连云港 | 海州区/云台山景区/徐圩新区 | Ⅴ |  |
| 340 | 富安桥 | 鲁兰河 | 连云港 | 海州区 | Ⅲ |  |
| 341 | 新村桥 | 沭新河 | 连云港 | 海州区/东海县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 342 | 盐河桥 | 大浦河 | 连云港 | 海州区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 343 | 沭南闸 | 通榆河-通榆河北延段 | 连云港 | 海州区/东海县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 344 | 坝头桥 | 青口河 | 连云港 | 赣榆区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 345 | 墩尚水漫桥 | 新沭河 | 连云港 | 赣榆区/东海县/海州区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 346 | 海头大桥 | 龙王河 | 连云港 | 赣榆区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 347 | 兴庄桥 | 兴庄河 | 连云港 | 赣榆区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 348 | 郑园桥 | 朱稽河 | 连云港 | 赣榆区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 349 | 范河桥 | 范河 | 连云港 | 赣榆区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 350 | 刘口桥 | 通榆河-通榆河北延段 | 连云港 | 赣榆区 | Ⅲ |  |
| 351 | 塔山水库库区 | 小塔山水库 | 连云港 | 赣榆区 | Ⅲ |  |
| 352 | 欢墩南 | 石梁河水库 | 连云港 | 赣榆区/东海县 | Ⅳ | 国考断面 |
| 353 | 怀仁南路桥 | 青口河 | 连云港 | 赣榆区 | Ⅳ |  |
| 354 | 安峰水库东南 | 安峰山水库 | 连云港 | 东海县 | Ⅲ |  |
| 355 | 西双湖水库北湖内 | 西双湖水库 | 连云港 | 东海县 | Ⅲ |  |
| 356 | 白塔桥 | 沭新河 | 连云港 | 东海县 | Ⅲ |  |
| 357 | 四队桥 | 车轴河 | 连云港 | 灌云县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 358 | 燕尾闸 | 五灌河 | 连云港 | 灌云县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 359 | 善后河闸 | 古泊善后河 | 连云港 | 海州区/徐圩新区/灌云县/东海县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 360 | 武障河闸 | 南六塘河 | 连云港 | 灌南县 | Ⅲ |  |
| 361 | 南闸 | 盐河沂南段 | 连云港 | 灌南县 | Ⅲ |  |
| 362 | 灌河大桥 | 灌河 | 连云港 | 灌南县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 363 | 新浦大桥 | 蔷薇河（东支） | 连云港 | 海州区/东海县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 364 | 新沂河北泓桥 | 新沂河（北泓） | 连云港 | 灌云县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 365 | 新浦二桥 | 蔷薇河（西支） | 连云港 | 海州区/东海县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 366 | 新沂河南泓桥 | 新沂河（南泓） | 连云港 | 灌南县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 367 | 二总桥 | 鲁兰河 | 连云港 | 东海县 | Ⅲ |  |
| 368 | 树墩村 | 石安河 | 连云港 | 东海县 | Ⅳ |  |
| 369 | 白塔水厂 | 沭新渠 | 连云港 | 东海县 | Ⅲ |  |
| 370 | 三口镇桥 | 一帆河(古盐河) | 连云港 | 灌南县 | Ⅳ |  |
| 371 | 小李庄 | 蔷薇河 | 连云港 | 东海县 | Ⅲ |  |
| 372 | 罗圩村桥 | 盐河（通榆河北延共用段） | 连云港 | 海州区 | Ⅲ |  |
| 373 | 项圩桥 | 唐响河 | 连云港 | 灌南县 | Ⅳ |  |
| 374 | 东海农场 | 石安河 | 连云港 | 东海县 | Ⅴ |  |
| 375 | 新华路桥 | 盐河（通榆河北延共用段） | 连云港 | 灌云县 | Ⅲ |  |
| 376 | 小南沟桥 | 东门五图河 | 连云港 | 灌云县 | Ⅲ |  |
| 377 | 朱圩桥 | 乌龙河 | 连云港 | 东海县/海州区 | Ⅴ |  |
| 378 | 韩庄乡 | 分淮入沂水道-淮沭河段 | 淮安 | 淮阴区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 379 | 大运河桥 | 京杭大运河苏北段-淮安城区段 | 淮安 | 清江浦区 | Ⅲ |  |
| 380 | 活动坝 | 黄河故道（杨庄以下段） | 淮安 | 清江浦区 | Ⅲ |  |
| 381 | 板闸 | 京杭大运河苏北段-淮安城区段 | 淮安 | 清江浦区/淮安区 | Ⅲ |  |
| 382 | 清隆桥 | 京杭大运河苏北段-里运河段 | 淮安 | 清江浦区 | Ⅲ |  |
| 383 | 承德路大桥 | 黄河故道（杨庄以下段） | 淮安 | 淮阴区/清江浦区 | Ⅲ |  |
| 384 | 老子山 | 淮河 | 淮安 | 盱眙县 | Ⅲ |  |
| 385 | 水门桥 | 京杭大运河苏北段-里运河段 | 淮安 | 清江浦区 | Ⅲ |  |
| 386 | 五叉河口 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 淮安 | 清江浦区/淮阴区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 387 | 洪泽湖淮安片区 | 洪泽湖 | 淮安 | 洪泽区/淮阴区/盱眙县 | Ⅳ | 国考断面 |
| 388 | 渠北闸 | 苏北灌溉总渠 | 淮安 | 淮安区 | Ⅲ |  |
| 389 | 平桥 | 京杭大运河苏北段-里运河段 | 淮安/扬州 | 淮安区/宝应县 | Ⅲ |  |
| 390 | 黄码大桥 | 京杭大运河苏北段-淮安城区段 | 淮安 | 淮安区 | Ⅲ |  |
| 391 | 杨湾腰闸 | 淮河入海水道 | 淮安 | 淮安区 | Ⅲ |  |
| 392 | 发电站 | 盐河沂南段 | 淮安 | 淮阴区 | Ⅲ |  |
| 393 | 新渡 | 盐河沂南段 | 淮安 | 淮阴区 | Ⅲ |  |
| 394 | 磷肥厂 | 盐河沂南段 | 淮安 | 淮阴区 | Ⅲ |  |
| 395 | 三河水文站 | 淮河入江水道-三河段 | 淮安 | 洪泽区 | Ⅲ |  |
| 396 | 县水泥厂 | 苏北灌溉总渠 | 淮安 | 洪泽区 | Ⅲ |  |
| 397 | 唐曹 | 浔河 | 淮安 | 洪泽区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 398 | 洪金 | 白马湖 | 淮安/扬州 | 洪泽区/宝应县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 399 | 维桥河口 | 维桥河 | 淮安 | 盱眙县 | Ⅲ |  |
| 400 | 淮河大桥 | 淮河 | 淮安 | 盱眙县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 401 | 白马湖李庄 | 白马湖 | 淮安 | 金湖县 | Ⅲ |  |
| 402 | 唐港大桥 | 金宝航道 | 淮安 | 金湖县 | Ⅲ |  |
| 403 | 塔集 | 淮河入江水道-三河段 | 淮安 | 金湖县 | Ⅲ |  |
| 404 | 戴楼衡阳 | 淮河入江水道-三河段 | 淮安 | 盱眙县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 405 | 入湖节制闸 | 赵公河 | 淮安 | 淮阴区 | Ⅲ |  |
| 406 | 顺河桥 | 张福河 | 淮安 | 洪泽区 | Ⅲ |  |
| 407 | 龙飞桥 | 团结河 | 淮安 | 盱眙县 | Ⅲ |  |
| 408 | 入维桥河口处 | 高桥河 | 淮安 | 盱眙县 | Ⅲ |  |
| 409 | 排水渠南泓苏嘴 | 淮河入海水道 | 淮安 | 淮安区 | Ⅳ |  |
| 410 | 总渠苏嘴 | 苏北灌溉总渠 | 淮安 | 淮安区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 411 | 袁闸 | 盐河沂南段 | 淮安 | 涟水县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 412 | 沈三圩 | 南六塘河 | 淮安 | 涟水县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 413 | 幸福大桥 | 黄河故道（杨庄以上段） | 淮安 | 淮安区/涟水县 | Ⅲ |  |
| 414 | 六塘水文站 | 跃进河（淮阴区） | 淮安 | 淮阴区 | Ⅲ |  |
| 415 | 汪木排大桥 | 汪木排河 | 淮安 | 盱眙县 | Ⅲ |  |
| 416 | 环湖路桥 | 草泽河 | 淮安 | 洪泽区/金湖县 | Ⅲ |  |
| 417 | 后营桥 | 唐响河 | 淮安 | 涟水县 | Ⅳ |  |
| 418 | 头圩渡口 | 公兴河 | 淮安 | 涟水县 | Ⅳ |  |
| 419 | 中心桥 | 头溪河 | 淮安 | 淮安区 | Ⅲ |  |
| 420 | 新河大桥 | 运西河-新河 | 淮安 | 淮安区 | Ⅲ |  |
| 421 | 蛇家坝 | 分淮入沂水道-二河段 | 淮安 | 清江浦区/淮阴区 | Ⅲ |  |
| 422 | 抬饭桥 | 利农河 | 淮安 | 金湖县 | Ⅲ |  |
| 423 | 古黄河大桥 | 黄河故道（杨庄以下段） | 淮安 | 清江浦区/淮阴区 | Ⅲ |  |
| 424 | 方渡桥 | 一帆河(古盐河) | 淮安 | 涟水县 | Ⅳ |  |
| 425 | 排水渠北泓苏嘴 | 淮河入海水道 | 淮安 | 淮安区 | Ⅴ |  |
| 426 | 宝应湖心 | 宝应湖 | 淮安/扬州 | 金湖县/宝应县 | Ⅲ |  |
| 427 | 水泥厂渡口 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 宿迁/淮安 | 泗阳县/淮阴区 | Ⅲ |  |
| 428 | 湖滨村桥 | 南淮泗河 | 淮安/宿迁 | 淮阴区/泗阳县 | Ⅲ |  |
| 429 | 龙王山水库库心 | 龙王山水库 | 淮安 | 盱眙县 | Ⅲ |  |
| 430 | 化农水库库心 | 化农水库 | 淮安 | 盱眙县 | Ⅲ |  |
| 431 | 堂子巷大桥 | 京杭大运河苏北段-里运河段 | 淮安 | 淮安区 | Ⅲ |  |
| 432 | 东风桥 | 周桥灌区总干渠（含砚临河） | 淮安 | 洪泽区 | Ⅲ |  |
| 433 | 盐城大桥 | 新洋港 | 盐城 | 亭湖区 | Ⅲ |  |
| 434 | 城东水厂 | 通榆河-通榆河中段 | 盐城 | 亭湖区/ 盐南高新区/盐城经开区 | Ⅲ |  |
| 435 | 大纵湖出口 | 蟒蛇河 | 盐城 | 盐都区 | Ⅲ |  |
| 436 | 大庆路桥 | 串场河 | 盐城 | 亭湖区/盐南高新区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 437 | 陈港 | 灌河 | 连云港/盐城 | 灌南县/响水县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 438 | 大堰 | 灌河 | 盐城 | 响水县 | Ⅲ |  |
| 439 | 堆根 | 通榆河-通榆河中段 | 盐城 | 滨海县/响水县 | Ⅲ |  |
| 440 | 洪圩 | 通榆河-通榆河中段 | 盐城 | 响水县 | Ⅲ |  |
| 441 | 十排 | 海堤河 | 盐城 | 响水县 | Ⅲ |  |
| 442 | 头罾闸 | 黄河故道（杨庄以下段） | 盐城 | 响水县/滨海县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 443 | 陈涛地龙 | 苏北灌溉总渠 | 盐城 | 滨海县/阜宁县 | Ⅲ |  |
| 444 | 通榆大桥 | 通榆河-通榆河中段 | 盐城 | 滨海县 | Ⅲ |  |
| 445 | 六垛闸 | 苏北灌溉总渠 | 盐城 | 滨海县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 446 | 严庄 | 射阳河 | 盐城 | 阜宁县 | Ⅲ |  |
| 447 | 城北大桥 | 通榆河-通榆河中段 | 盐城 | 阜宁县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 448 | 射阳河闸 | 射阳河 | 盐城 | 射阳县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 449 | 黄沙港闸 | 黄沙港 | 盐城 | 射阳县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 450 | 新洋港闸 | 新洋港 | 盐城 | 射阳县/亭湖区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 451 | 陈堡 | 黄沙港 | 盐城 | 建湖县 | Ⅲ |  |
| 452 | 谭洋 | 通榆河-通榆河中段 | 盐城 | 亭湖区/盐南高新区/盐城经开区 | Ⅲ |  |
| 453 | 龙冈凤凰桥 | 蟒蛇河 | 盐城 | 盐都区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 454 | 大纵湖心 | 蟒蛇河 | 盐城 | 盐都区 | Ⅲ |  |
| 455 | 冈沟河桥 | 冈沟河 | 盐城 | 盐都区 | Ⅲ |  |
| 456 | 富民桥 | 东台河 | 盐城 | 东台市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 457 | 廉贻大桥 | 串场河 | 盐城 | 东台市 | Ⅲ |  |
| 458 | 布厂东 | 何垛河 | 盐城 | 东台市 | Ⅲ |  |
| 459 | 新农大桥 | 三仓河 | 盐城 | 东台市 | Ⅳ |  |
| 460 | 北海桥 | 通榆河-通榆河中段 | 盐城 | 东台市 | Ⅲ |  |
| 461 | 海堤桥 | 梁垛河 | 盐城 | 东台市 | Ⅳ |  |
| 462 | 斗龙港闸 | 斗龙港 | 盐城 | 大丰区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 463 | 川东闸 | 川东港-丁溪河 | 盐城 | 大丰区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 464 | 王港闸 | 王港河 | 盐城 | 大丰区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 465 | 草堰大桥 | 通榆河-通榆河中段 | 盐城 | 东台市/大丰区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 466 | 大团桥 | 斗龙港 | 盐城 | 大丰区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 467 | 民主村 | 兴盐界河 | 泰州/盐城 | 兴化市，盐都区/大丰区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 468 | 东台（泰） | 泰东河 | 盐城 | 东台市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 469 | 堰东 | 通榆河-通榆河中段 | 盐城 | 建湖县 | Ⅲ |  |
| 470 | 圩东桥 | 串场河 | 盐城 | 大丰区 | Ⅲ |  |
| 471 | 沙南村 | 黄沙港 | 盐城 | 建湖县 | Ⅲ |  |
| 472 | 闸南路桥 | 西潮河 | 盐城 | 亭湖区/盐城经开区/大丰区 | Ⅲ |  |
| 473 | 大丰闸 | 大丰干河 | 盐城 | 大丰区 | Ⅳ |  |
| 474 | 南漫水桥 | 淮河入海水道 | 盐城 | 阜宁县/滨海县 | Ⅳ |  |
| 475 | 运棉河闸 | 运棉河 | 盐城 | 射阳县 | Ⅳ |  |
| 476 | 利民河闸 | 利民河（射阳） | 盐城 | 射阳县 | Ⅳ |  |
| 477 | 南潮河桥 | 南潮河 | 盐城 | 响水县 | Ⅲ |  |
| 478 | 北漫水桥 | 淮河入海水道 | 盐城 | 阜宁县/滨海县 | Ⅲ |  |
| 479 | 四卯酉河闸 | 四卯酉河 | 盐城 | 大丰区 | Ⅳ |  |
| 480 | 尖胡桥 | 朱沥沟 | 盐城 | 盐都区 | Ⅲ |  |
| 481 | 青墩大桥 | 新洋港 | 盐城 | 亭湖区 | Ⅲ |  |
| 482 | 硕陈大桥 | 射阳河 | 盐城 | 阜宁县/建湖县 | Ⅲ |  |
| 483 | 翻身桥 | 翻身河 | 盐城 | 滨海县 | Ⅲ |  |
| 484 | 生资码头 | 古运河（扬州段） | 扬州 | 扬州经开区/广陵区/邗江区 | Ⅲ |  |
| 485 | 新开河口 | 古运河（扬州段） | 扬州 | 广陵区/邗江区 | Ⅲ |  |
| 486 | 施桥船闸 | 京杭大运河苏北段-扬州城区段 | 扬州 | 扬州经开区/广陵区 | Ⅲ |  |
| 487 | 槐泗河口 | 京杭大运河苏北段-扬州城区段 | 扬州 | 邗江区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 488 | 冻青桥 | 仪扬河 | 扬州 | 邗江区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 489 | 邵伯湖心 | 邵伯湖 | 扬州 | 邗江区 | Ⅳ | 国考断面 |
| 490 | 八浅 | 京杭大运河苏北段-里运河段 | 扬州 | 宝应县 | Ⅲ |  |
| 491 | 大运河船闸 | 京杭大运河苏北段-里运河段 | 扬州 | 宝应县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 492 | 獐狮大桥 | 宝射河 | 扬州 | 宝应县 | Ⅲ |  |
| 493 | 金桥 | 龙河 | 扬州 | 仪征市 | Ⅲ |  |
| 494 | 管桥 | 胥浦河 | 扬州 | 仪征市 | Ⅲ |  |
| 495 | 仪扬河大桥 | 仪扬河 | 扬州 | 仪征市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 496 | 新中桥 | 沿山河 | 扬州 | 仪征市 | Ⅲ |  |
| 497 | 三垛西大桥 | 北澄子河 | 扬州 | 高邮市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 498 | 河口大桥 | 北澄子河 | 扬州 | 高邮市 | Ⅲ |  |
| 499 | 车汉大桥 | 三阳河 | 扬州 | 高邮市 | Ⅲ |  |
| 500 | 武安大桥 | 北关河-沿河 | 扬州 | 高邮市 | Ⅲ |  |
| 501 | 高邮湖湖心区 | 高邮湖 | 扬州/淮安 | 高邮市/金湖县 | Ⅳ | 国考断面 |
| 502 | 近大汕退水闸 | 高邮湖 | 扬州/淮安 | 高邮市/金湖县 | Ⅲ |  |
| 503 | 江都西闸 | 淮河入江水道-芒稻河段 | 扬州 | 江都区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 504 | 化肥厂东 | 通扬运河西段 | 扬州 | 江都区 | Ⅲ |  |
| 505 | 江都西闸东 | 新通扬运河泰西段 | 扬州 | 江都区 | Ⅲ |  |
| 506 | 嘶马闸东 | 长江 | 扬州 | 江都区 | Ⅱ |  |
| 507 | 三江营 | 淮河入江水道-夹江段 | 扬州 | 江都区/广陵区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 508 | 曹庄桥 | 三阳河 | 扬州 | 江都区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 509 | 夏集 | 潼河（扬州宝应） | 扬州 | 宝应县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 510 | 黄土沟 | 黄沙港 | 扬州 | 宝应县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 511 | 泰西 | 新通扬运河泰西段 | 扬州 | 江都区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 512 | 老阁东 | 蚌蜒河 | 扬州 | 江都区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 513 | 平胜二桥 | 东平河 | 扬州 | 高邮市 | Ⅳ |  |
| 514 | 横泾二桥 | 横泾河 | 扬州 | 高邮市 | Ⅳ |  |
| 515 | 白塔河桥 | 白塔河 | 扬州 | 江都区 | Ⅲ |  |
| 516 | 常兴二号桥 | 红旗河 | 扬州 | 江都区 | Ⅲ |  |
| 517 | 土瓜公路桥 | 润扬河 | 扬州 | 邗江区/扬州经开区 | Ⅲ |  |
| 518 | 大寨河中桥 | 大寨河 | 扬州 | 扬州经开区/仪征市 | Ⅳ |  |
| 519 | 武汤大桥 | 盐邵河 | 扬州 | 江都区 | Ⅲ |  |
| 520 | 北中桥 | 向阳河 | 扬州 | 高邮市 | Ⅲ |  |
| 521 | S125公路桥 | 孙巷河 | 扬州 | 高邮市 | Ⅲ |  |
| 522 | 朝阳大桥 | 大溪河（扬州） | 扬州 | 宝应县 | Ⅲ |  |
| 523 | S611 | 公道引水河 | 扬州 | 邗江区 | Ⅲ |  |
| 524 | 蒋堡村 | 大三王河 | 扬州 | 宝应县 | Ⅳ |  |
| 525 | 广陵大桥 | 廖家沟 | 扬州 | 广陵区 | Ⅲ |  |
| 526 | 北洲闸上 | 北洲主排河 | 扬州 | 广陵区 | Ⅲ |  |
| 527 | 高港码头（左岸） | 长江 | 扬州 | 江都区 | Ⅱ | 国考断面 |
| 528 | 新港桥 | 捆山河 | 镇江 | 镇江新区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 529 | 新河桥 | 运粮河 | 镇江 | 润州区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 530 | 永庆桥 | 运粮河 | 镇江 | 镇江高新区 | Ⅲ |  |
| 531 | 焦山尾 | 长江 | 镇江 | 京口区 | Ⅱ | 国考断面 |
| 532 | 龙门口 | 长江 | 镇江 | 镇江高新区/丹徒区 | Ⅱ |  |
| 533 | 青龙山 | 长江 | 镇江 | 镇江新区 | Ⅱ |  |
| 534 | 京口闸 | 古运河（镇江段） | 镇江 | 京口区/润州区 | Ⅲ |  |
| 535 | 辛丰镇 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 镇江 | 丹徒区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 536 | 三岔河 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 镇江 | 京口区 | Ⅲ |  |
| 537 | 宝埝桥 | 通济河 | 镇江 | 丹徒区 | Ⅲ |  |
| 538 | 前塍庄 | 丹金溧漕河 | 镇江 | 丹阳市 | Ⅲ |  |
| 539 | 吕城 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 镇江 | 丹阳市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 540 | 王家桥 | 京杭大运河苏南段-苏南运河段 | 镇江 | 丹徒区 | Ⅲ |  |
| 541 | 林家闸 | 九曲河 | 镇江 | 丹阳市 | Ⅱ | 国考断面 |
| 542 | 何家大港闸 | 联丰港 | 镇江 | 扬中市 | Ⅲ |  |
| 543 | 万福桥闸 | 新坝大港 | 镇江 | 扬中市 | Ⅲ |  |
| 544 | 扬子桥 | 三茅大港 | 镇江 | 扬中市 | Ⅲ |  |
| 545 | 北山水库 | 北山水库 | 镇江 | 句容市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 546 | 三岔 | 句容河 | 镇江 | 句容市 | Ⅲ |  |
| 547 | 工业园路桥 | 迎丰河 | 镇江 | 丹阳市 | Ⅲ |  |
| 548 | 二号彭桥 | 东山河 | 镇江 | 句容市 | Ⅴ |  |
| 549 | 长江路高资港桥 | 高资河 | 镇江 | 丹徒区 | Ⅲ |  |
| 550 | 京阳路桥 | 老便民河 | 镇江 | 句容市/丹徒区 | Ⅲ |  |
| 551 | 瑞滨路桥 | 沙腰河 | 镇江 | 镇江新区 | Ⅲ |  |
| 552 | 三桥路 | 姚桥港 | 镇江 | 镇江新区 | Ⅲ |  |
| 553 | 大七桥 | 太平河 | 镇江 | 丹阳市/镇江新区 | Ⅲ |  |
| 554 | 紫阳桥 | 通济河 | 镇江 | 丹阳市/丹徒区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 555 | 土桥 | 句容河 | 镇江 | 句容市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 556 | 黄埝桥 | 丹金溧漕河 | 镇江 | 丹阳市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 557 | 枫庄桥 | 洛阳胜利河 | 镇江 | 丹徒区 | Ⅲ |  |
| 558 | 九红桥 | 老九曲河(包港河） | 镇江 | 丹阳市 | Ⅲ |  |
| 559 | 永红河桥 | 永红河 | 镇江 | 丹阳市 | Ⅳ |  |
| 560 | 华仑桥 | 洛阳胜利河 | 镇江 | 句容市 | Ⅲ |  |
| 561 | 茅山水库库心 | 茅山水库 | 镇江 | 句容市 | Ⅲ |  |
| 562 | 二圣水库库心 | 二圣水库 | 镇江 | 句容市 | Ⅲ |  |
| 563 | 墓东水库库心 | 墓东水库 | 镇江 | 句容市 | Ⅲ |  |
| 564 | 句容水库库心 | 句容水库 | 镇江 | 句容市 | Ⅲ |  |
| 565 | 凌塘水库库心 | 凌塘水库 | 镇江 | 丹徒区 | Ⅲ |  |
| 566 | 仑山水库库心 | 仑山水库 | 镇江 | 句容市 | Ⅲ |  |
| 567 | 栾家桥 | 汤水河 | 镇江 | 句容市 | Ⅳ |  |
| 568 | 东港桥 | 东港河 | 镇江 | 丹阳市 | Ⅲ |  |
| 569 | 鹤溪河桥 | 鹤溪河 | 镇江 | 丹阳市 | Ⅴ |  |
| 570 | 九里桥 | 香草河 | 镇江 | 丹阳市 | Ⅲ |  |
| 571 | 海陵大桥 | 泰州引江河 | 泰州 | 海陵区 | Ⅱ | 国考断面 |
| 572 | 朱庄大桥 | 卤汀河 | 泰州 | 海陵区 | Ⅲ |  |
| 573 | 祥和大桥 | 南官河(含送水河) | 泰州 | 泰州医药高新区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 574 | 口岸闸 | 南官河(含送水河) | 泰州 | 泰州高港区 | Ⅲ |  |
| 575 | 迎江桥 | 新通扬运河泰西段 | 泰州 | 海陵区 | Ⅲ |  |
| 576 | 高港大桥 | 泰州引江河 | 泰州 | 泰州医药高新区 | Ⅲ |  |
| 577 | 官庄南 | 上官河 | 泰州 | 兴化市 | Ⅲ |  |
| 578 | 冷冻厂南 | 卤汀河 | 泰州 | 兴化市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 579 | 食品加工厂 | 白涂河 | 泰州 | 兴化市 | Ⅲ |  |
| 580 | 东门泊 | 车路河 | 泰州 | 兴化市 | Ⅲ |  |
| 581 | 吉耿 | 上官河 | 泰州 | 兴化市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 582 | 新十圩港大桥 | 十圩港 | 泰州 | 靖江市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 583 | 夏仕港大桥 | 夏仕港 | 泰州 | 靖江市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 584 | 下青龙港（左岸） | 长江 | 泰州 | 靖江市 | Ⅱ | 国考断面 |
| 585 | 马甸闸西 | 古马干河 | 泰州 | 泰兴市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 586 | 毗芦大桥 | 靖泰界河 | 泰州 | 靖江市/泰兴市 | Ⅲ |  |
| 587 | 冷库码头 | 如泰运河 | 泰州 | 泰兴市 | Ⅲ |  |
| 588 | 砂石场 | 如泰运河 | 泰州 | 泰兴市 | Ⅲ |  |
| 589 | 徐庄大桥 | 新通扬运河泰东段 | 泰州 | 海陵区 | Ⅲ |  |
| 590 | 蟛蜞港（左岸） | 长江 | 泰州 | 靖江市 | Ⅱ | 国考断面 |
| 591 | 蒲津大桥 | 通扬运河西段 | 泰州 | 姜堰区 | Ⅲ |  |
| 592 | 朱楼桥 | 新通扬运河泰东段 | 泰州/南通 | 姜堰区/海安市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 593 | 泰东大桥 | 泰东河 | 泰州 | 姜堰区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 594 | 缸顾 | 下官河 | 泰州 | 兴化市 | Ⅴ |  |
| 595 | 天星桥 | 天星港 | 泰州 | 泰兴市 | Ⅲ |  |
| 596 | 沿江大道 | 焦土港 | 泰州 | 泰兴市 | Ⅲ |  |
| 597 | 沿江公路 | 青龙港 | 泰州 | 靖江市 | Ⅲ |  |
| 598 | 上六圩港桥 | 上六圩港 | 泰州 | 靖江市 | Ⅲ |  |
| 599 | 下四圩港桥 | 下四圩港 | 泰州 | 靖江市 | Ⅲ |  |
| 600 | 下五圩港桥 | 下五圩港 | 泰州 | 靖江市 | Ⅴ |  |
| 601 | 下六圩港桥 | 下六圩港 | 泰州 | 靖江市 | Ⅲ |  |
| 602 | 新张线 | 车路河 | 泰州 | 兴化市 | Ⅲ |  |
| 603 | 胜利大桥 | 海河-海沟河 | 泰州 | 兴化市 | Ⅲ |  |
| 604 | 严舍村 | 沙黄河 | 泰州 | 兴化市 | Ⅲ |  |
| 605 | 张高村 | 雌港 | 泰州 | 兴化市 | Ⅲ |  |
| 606 | 新邹大桥 | 渭水河 | 泰州 | 兴化市 | Ⅳ |  |
| 607 | 中桥 | 东姜黄河 | 泰州 | 泰兴市 | Ⅲ |  |
| 608 | 姜十线大桥 | 中干河-西姜黄河 | 泰州 | 泰兴市 | Ⅲ |  |
| 609 | 方塘 | 总六塘河 | 宿迁 | 泗阳县 | Ⅲ |  |
| 610 | 丁口渡口 | 北六塘河 | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 611 | 蔷薇村 | 前蔷薇河-卓王河 | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ |  |
| 612 | 马陵翻水站 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 宿迁 | 宿豫区/宿城区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 613 | 嶂山闸 | 骆马湖 | 宿迁 | 宿豫区 | Ⅲ |  |
| 614 | 三湾 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 宿迁 | 宿豫区 | Ⅲ |  |
| 615 | 245省道 | 古山河 | 宿迁 | 宿城区 | Ⅲ |  |
| 616 | 宿迁闸 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 宿迁 | 宿城区 | Ⅲ |  |
| 617 | 庄圩大桥 | 分淮入沂水道-淮沭河段 | 宿迁 | 泗阳县 | Ⅲ |  |
| 618 | 发展大道 | 黄河故道（杨庄以上段） | 宿迁 | 宿城区 | Ⅲ |  |
| 619 | 骆马湖 | 骆马湖 | 宿迁 | 宿豫区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 620 | 李套渡口 | 古泊善后河 | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 621 | 张庄 | 新沂河（南泓） | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ |  |
| 622 | 程道渡槽 | 总六塘河 | 宿迁 | 宿豫区 | Ⅲ | 国考断面 |
| 623 | 生化厂 | 颜倪河-淮柴河 | 宿迁 | 泗阳县 | Ⅲ |  |
| 624 | 临淮乡入湖口 | 老汴河 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 625 | 砖瓦厂 | 老濉河 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 626 | 顾勒大桥 | 徐洪河 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 627 | 双沟大桥 | 怀洪新河-怀洪新河段 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 628 | 李台村 | 溧河 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅲ |  |
| 629 | 330省道桥 | 濉河 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 630 | 洪泽湖宿迁片区 | 洪泽湖 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅳ | 国考断面 |
| 631 | S330黄码河桥 | 黄码河 | 宿迁 | 泗阳县 | Ⅲ |  |
| 632 | 界龙线桥 | 安东河 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅲ |  |
| 633 | G343民便河桥 | 西民便河 | 宿迁 | 宿城区 | Ⅲ |  |
| 634 | G343五河大桥 | 五河 | 宿迁 | 宿城区 | Ⅲ |  |
| 635 | G343肖河大桥 | 肖河 | 宿迁 | 宿城区 | Ⅴ |  |
| 636 | G343马化河大桥 | 马化河 | 宿迁 | 宿城区 | Ⅲ |  |
| 637 | S330成子河桥 | 成子河 | 宿迁 | 泗阳县 | Ⅲ |  |
| 638 | S330高松河桥 | 高松河 | 宿迁 | 泗阳县 | Ⅲ |  |
| 639 | 二甲付 | 新汴河 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅲ |  |
| 640 | S245新濉河桥 | 新濉河 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅲ |  |
| 641 | S245老濉河桥 | 老濉河 | 宿迁 | 泗洪县 | Ⅲ |  |
| 642 | 沭阳闸北 | 分淮入沂水道-淮沭河段 | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 643 | 天井湖湖心 | 天井湖 | 宿迁/安徽蚌埠 | 五河县/泗洪县 | Ⅳ | 国考断面 |
| 644 | 小吴场 | 沭新河 | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ |  |
| 645 | 姜庄水漫桥 | 新沂河（北泓） | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ | 国考断面 |
| 646 | 六湖水漫桥 | 新沂河（南泓） | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ |  |
| 647 | 大六湖 | 沂南河 | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ |  |
| 648 | 朱圩大桥 | 西沙河 | 宿迁 | 宿城区 | Ⅳ |  |
| 649 | 新建线 | 黄河故道（杨庄以上段） | 宿迁 | 泗阳县 | Ⅲ |  |
| 650 | 金沙江路桥 | 总六塘河 | 宿迁 | 宿豫区 | Ⅲ |  |
| 651 | 七堡大桥 | 黄河故道（杨庄以上段） | 宿迁 | 宿豫区 | Ⅳ |  |
| 652 | 蔷薇河友谊桥 | 蔷薇河 | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ |  |
| 653 | 侯庄 | 岔流新开河 | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ |  |
| 654 | 地涵东侧 | 大涧河 | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ |  |
| 655 | 柴米河桥 | 柴米河 | 宿迁 | 沭阳县 | Ⅲ | 国考断面 |

表2 县级以上集中式饮用水源地水质目标

| 序号 | 设区市 | 县（市、区） | 所在河流/湖库 | 水源地名称 | 属性 | 使用属性 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 建邺区 | 长江夹江 | 南京市长江夹江南水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 2 | 南京 | 鼓楼区 | 长江夹江 | 南京市长江夹江北河口水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 3 | 南京 | 栖霞区 | 长江 | 南京市长江燕子矶水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 4 | 南京 | 浦口区 | 长江 | 浦口区长江江浦水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 5 | 南京 | 栖霞区 | 长江 | 栖霞区长江八卦洲（左汊）上坝水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 6 | 南京 | 江宁区 | 赵村水库 | 江宁区赵村水库应急水源地 | 市级 | 备用 | Ⅲ |
| 7 | 南京 | 江宁区 | 长江 | 江宁区长江子汇洲水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 8 | 南京 | 溧水区 | 中山水库 | 溧水区中山水库水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 9 | 南京 | 溧水区 | 方便水库 | 溧水区方便（东屏）水库水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 10 | 南京 | 高淳区 | 固城湖 | 高淳区固城湖水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 11 | 无锡 | 滨湖区 | 太湖 | 无锡市太湖贡湖沙渚水源地 | 市级 | 在用 | 不低于现状 |
| 12 | 无锡 | 新吴区 | 太湖 | 无锡市太湖贡湖锡东水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 13 | 无锡 | 江阴市 | 长江 | 江阴市长江西石桥水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 14 | 无锡 | 江阴市 | 长江 | 江阴市长江肖山水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 15 | 无锡 | 江阴市 | 长江 | 江阴市长江小湾水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 16 | 无锡 | 宜兴市 | 横山水库 | 宜兴市横山水库水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 17 | 无锡 | 宜兴市 | 油车水库 | 宜兴市油车水库水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 18 | 徐州 | 铜山区 | 小沿河 | 徐州市南四湖小沿河水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 19 | 徐州 | 新沂市 | 骆马湖 | 徐州市骆马湖窑湾水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 20 | 徐州 | 丰县 | 大沙河（徐州丰县） | 丰县大沙河草庙水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 21 | 徐州 | 沛县 | 微山湖 | 沛县南四湖徐庄水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 22 | 徐州 | 睢宁县 | 庆安水库 | 睢宁县庆安水库水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 23 | 徐州 | 新沂市 | 骆马湖 | 新沂市骆马湖新店水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 24 | 徐州 | 邳州市 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 邳州市中运河张楼水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 25 | 常州 | 新北区 | 长江 | 常州市长江魏村水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 26 | 常州 | 武进区 | 滆湖 | 武进区滆湖应急水源地 | 市级 | 备用 | Ⅲ |
| 27 | 常州 | 金坛区 | 长荡湖 | 金坛区长荡湖涑渎水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 28 | 常州 | 溧阳市 | 沙河水库 | 溧阳市沙河水库水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 29 | 常州 | 溧阳市 | 大溪水库 | 溧阳市大溪水库水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 30 | 苏州 | 虎丘区 | 太湖贡湖 | 苏州市太湖贡湖金墅湾水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 31 | 苏州 | 吴中区 | 太湖 | 苏州市太湖渔洋山水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 32 | 苏州 | 吴中区 | 太湖 | 苏州市太湖寺前水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 33 | 苏州 | 苏州高新区虎丘区 | 太湖 | 苏州市太湖镇湖（上山）水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 34 | 苏州 | 工业园区 | 阳澄湖 | 苏州市工业园区阳澄湖水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 35 | 苏州 | 吴江区 | 太湖 | 吴江区太湖庙港水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 36 | 苏州 | 吴江区 | 太湖 | 吴江区太湖北亭子港水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 37 | 苏州 | 常熟市 | 长江 | 常熟市长江浒浦水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 38 | 苏州 | 常熟市 | 尚湖 | 常熟市尚湖水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 39 | 苏州 | 张家港市 | 长江 | 张家港市长江新海坝水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 40 | 苏州 | 张家港市 | 长江 | 张家港市一干河新港桥应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 41 | 苏州 | 昆山市 | 长江 | 昆山市傀儡湖水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 42 | 苏州 | 太仓市 | 长江 | 太仓市长江浏河口水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 43 | 南通 | 崇川区 | 长江 | 南通市长江狼山水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 44 | 南通 | 崇川区 | 长江 | 南通市长江洪港水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 45 | 南通 | 崇川区 | 星湖、云湖 | 南通市老洪港水库应急水源地 | 市级 | 备用 | Ⅲ |
| 46 | 南通 | 海安市 | 新通扬运河 | 海安市新通扬运河三里闸应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 47 | 南通 | 启东市 | 头兴港 | 启东市头兴港河汇龙应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 48 | 南通 | 如皋市 | 长江 | 如皋市长江长青沙七匡水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 49 | 南通 | 如皋市 | 长青沙水库 | 如皋市长青沙水库应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 50 | 南通 | 海门市 | 长江 | 海门市长江圩角河河口水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 51 | 连云港 | 海州区 | 蔷薇河 | 连云港市蔷薇河蔷薇湖水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 52 | 连云港 | 东海县 | 沭新渠 | 连云港市沭新渠四营水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 53 | 连云港 | 徐圩新区 | 古泊善后河 | 连云港市徐圩新区善后河水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 54 | 连云港 | 赣榆区 | 小塔山水库 | 赣榆区小塔山水库水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 55 | 连云港 | 赣榆区 | 青口河 | 赣榆区青口河莒城湖应急水源地 | 市级 | 备用 | Ⅲ |
| 56 | 连云港 | 东海县 | 西双湖水库 | 东海县西双湖水库应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 57 | 连云港 | 东海县 | 沭新河、沭新渠 | 东海县沭新渠（沭新河）白塔水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 58 | 连云港 | 灌云县 | 新沂河北泓 | 灌云县叮当河伊山水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 59 | 连云港 | 灌云县 | 叮当河 | 灌云县叮当河伊云湖应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 60 | 连云港 | 灌南县 | 北六塘河 | 灌南县北六塘河李集水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 61 | 连云港 | 灌南县 | 北六塘河 | 灌南县硕项湖水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 62 | 淮安 | 市区 | 分淮入沂水道-二河段 | 淮安市二河武墩水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 63 | 淮安 | 市区 | 黄河故道（杨庄以上段） | 淮安市古淮河杨庄水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 64 | 淮安 | 淮阴区 | 淮沭河 | 淮阴区淮沭河五里水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 65 | 淮安 | 市区 | 黄河故道（杨庄以下段） | 淮安市经济开发区古淮河水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 66 | 淮安 | 淮安区 | 京杭大运河苏北段-里运河段 | 淮安区里运河三堡水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 67 | 淮安 | 涟水县 | 黄河故道（杨庄以下段） | 涟水县古淮河涟城水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 68 | 淮安 | 洪泽区 | 洪泽湖 | 洪泽区洪泽湖周桥干渠水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 69 | 淮安 | 盱眙县 | 龙王山水库 | 盱眙县龙王山水库应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 70 | 淮安 | 盱眙县 | 淮河 | 盱眙县淮河河桥水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 71 | 淮安 | 金湖县 | 淮河入江水道-三河段 | 金湖县入江水道中东水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 72 | 淮安 | 金湖 | 淮河入江水道-三河段 | 金湖县入江水道黎城湖应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 73 | 盐城 | 市级 | 蟒蛇河 | 盐城市蟒蛇河盐龙湖水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 74 | 盐城 | 市级 | 通榆河-通榆河中段 | 盐城市通榆河伍佑应急水源地 | 市级 | 备用 | Ⅲ |
| 75 | 盐城 | 大丰区 | 通榆河-通榆河中段 | 大丰区通榆河刘庄水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 76 | 盐城 | 响水县 | 通榆河-通榆河中段 | 响水县通榆河洪圩水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 77 | 盐城 | 滨海县 | 通榆河-通榆河中段 | 滨海县通榆河东坎应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 78 | 盐城 | 滨海县 | 中山河 | 滨海县响水县废黄河东坎（运河）水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 79 | 盐城 | 阜宁县 | 苏北灌溉总渠 | 阜宁县苏北灌溉总渠陈集水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 80 | 盐城 | 阜宁县 | 通榆河-通榆河中段 | 阜宁县通榆河北陈水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 81 | 盐城 | 阜宁县 | 苏北灌溉总渠 | 阜宁县苏北灌溉总渠板湖水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 82 | 盐城 | 射阳县 | 射阳河 | 射阳县射阳河合德水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 83 | 盐城 | 射阳县 | 射阳河 | 射阳县射阳河明湖水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 84 | 盐城 | 建湖县 | 西塘河（盐城建湖) | 建湖县西塘河颜单水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 85 | 盐城 | 建湖县 | 戛粮河 | 建湖县戛粮河建阳水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 86 | 盐城 | 东台市 | 泰东河 | 东台市泰东河西溪水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 87 | 扬州 | 邗江区 | 长江 | 扬州市长江瓜洲水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 88 | 扬州 | 广陵区 | 廖家沟 | 扬州市入江水道廖家沟新城水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 89 | 扬州 | 广陵区 | 长江 | 扬州市长江三江营夹江水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 90 | 扬州 | 江都区 | 长江 | 江都区长江三江营水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 91 | 扬州 | 江都区 | 淮河入江水道-芒稻河段 | 江都区芒稻河建乐水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 92 | 盐城 | 扬州宝应县 | 京杭大运河苏北段-里运河段 | 宝应县里运河氾水水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 93 | 扬州 | 仪征市 | 月塘水库 | 仪征市月塘水库应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 94 | 扬州 | 仪征市 | 长江 | 仪征市长江滨江水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 95 | 扬州 | 高邮市 | 京杭大运河苏北段-里运河段 | 高邮市里运河清水潭水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 96 | 扬州 | 高邮市 | 高邮湖 | 高邮市高邮湖马棚湾应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 97 | 镇江 | 润州区 | 长江 | 镇江市长江征润州水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 98 | 镇江 | 丹阳市 | 长江 | 丹阳市长江江心洲水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 99 | 镇江 | 扬中市 | 长江 | 扬中市长江（主江）二墩港水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 100 | 镇江 | 句容市 | 北山水库 | 句容市北山水库水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 101 | 镇江 | 句容市 | 句容水库 | 句容市句容水库应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 102 | 泰州 | 高港区 | 长江 | 泰州市长江永安州永正水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 103 | 泰州 | 医药高新区/海陵区/高港区 | 泰州引江河 | 泰州市引江河杜庄应急水源地 | 市级 | 备用 | Ⅲ |
| 104 | 泰州 | 姜堰区 | 中干河（泰州姜堰） | 姜堰区中干河沿河应急水源地 | 市级 | 备用 | Ⅲ |
| 105 | 泰州 | 靖江市 | 长江 | 靖江市长江蟛蜞港水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 106 | 泰州 | 靖江市 | 明湖 | 靖江市明湖应急水源地 | 县级 | 备用 | Ⅲ |
| 107 | 宿迁 | 宿城区 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 宿城区中运河宿迁闸西应急水源地 | 市级 | 备用 | Ⅲ |
| 108 | 宿迁 | 宿豫区 | 骆马湖 | 宿迁市骆马湖宿城水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 109 | 宿迁 | 宿豫区 | 骆马湖 | 宿迁市骆马湖嶂山水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 110 | 宿迁 | 宿豫区 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 宿豫区中运河刘老涧水源地 | 市级 | 在用 | Ⅲ |
| 111 | 宿迁 | 泗阳县 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 泗阳县中运河竹络坝水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 112 | 宿迁 | 泗阳县 | 京杭大运河苏北段-中运河段 | 泗阳县中运河双桥水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 113 | 宿迁 | 泗阳县 | 洪泽湖 | 泗阳县成子湖卢集水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 114 | 宿迁 | 泗洪县 | 徐洪河 | 泗洪县徐洪河金锁水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 115 | 宿迁 | 泗洪县 | 洪泽湖 | 泗洪县成子湖龙集水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 116 | 宿迁 | 沭阳县 | 分淮入沂水道-淮沭河段 | 沭阳县淮沭河沭城闸南水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |
| 117 | 宿迁 | 沭阳县 | 分淮入沂水道-淮沭河段 | 沭阳县淮沭河沭城闸北水源地 | 县级 | 在用 | Ⅲ |

## 附件2

2021年江苏省水污染防治重点工程项目清单

### 表1  2020年结转项目

| 序号 | 设区市 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度 | 年度建设目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐州 | 工业污染防治 | 丰县 | 丰县康达环保第二污水处理有限公司二期工程 | 开发区污水处理设施扩建规模2万吨/日 | H1 | 复新河沙庄桥 | 5000 | 在建 | 完成 | 丰县开发区管委会 |
| 2 | 徐州 | 工业污染防治 | 丰县 | 丰县顺河镇工业园区污水处理厂 | 污水处理厂规模800吨/日 | H1 | 复新河沙庄桥 | 800 | 在建 | 完成 | 顺河镇政府 |
| 3 | 徐州 | 工业污染防治 | 丰县 | 丰县康达环保第三污水处理有限公司二期工程 | 电动车产业园污水处理设施扩建规模2000吨/日 | H1 | 复新河沙庄桥 | 1500 | 在建 | 完成 | 丰县电动车管委会 |
| 4 | 徐州 | 再生水利用项目 | 丰县 | 丰县中水处理厂及配水管网建设工程 | 规模为2万吨/日 | H1 | 复新河沙庄桥 | 10380 | 在建 | 完成 | 县水务局 |
| 5 | 徐州 | 工业污染防治 | 沛县 | 沛北工业园区污水处理厂 | 新建污水处理规模1万吨/日 | H3 | 杨屯河洪福大桥 | 12000 | 在建 | 完成 | 沛北工业园区管委会 |
| 6 | 徐州 | 工业污染防治 | 睢宁县 | 桃岚污水处理厂二期扩建 | 新增污水处理能力1.2万吨/日 | H17 | 徐沙河沙集西闸 | 11000 | 前期 | 完成 | 睢宁经济开发区管委会 |
| 7 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 睢宁县 | 姚集镇污水处理厂及配套管网 | 建设污水处理厂一座，处理能力1500吨/日，并配套建设主管网 |  | 故黄河高党桥 | 3000 | 前期 | 完成 | 姚集镇政府 |
| 8 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 铜山区 | 铜山区沿湖污水处理厂及配套污水管网工程 | 新建铜山区沿湖污水处理厂，一次性征地，两期建设。 | H6 | 京杭运河蔺家坝 | 2100 | 在建 | 完成 | 区水务局 |
| 9 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 铜山区 | 徐州市循环经济产业园市政基础设施水务工程建设 | 新建处理污水能力5000吨/日污水处理厂；铺设污水管网约5000米；铺设供水管线4500米；新建闸2座，河道护砌、清淤4650米。 | H11 | 奎河黄桥 | 11950 | 在建 | 完成 | 润铜公司 |
| 10 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 铜山区 | 铜山区润丰污水处理厂及配套污水、尾水管网建设工程 | 新建铜山区润丰污水处理厂，一期规模3000吨/日，新建污水及尾水排放管网约10km。 | H7 | 京杭运河洞山西 | 6300 | 在建 | 完成 | 区水务局 |
| 11 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 贾汪区 | 贾汪区潘安新城污水主干工程 | 铺设污水管网16.9千米及建设4座污水提升泵站 | H8 | 京杭运河新庄渡口 | 16900 | 在建 | 完成 | 区水务局 |
| 12 | 徐州 | 湖滨生态保护与修复项目 | 贾汪区 | 土盆大沟治理与修复项目 | 对土盆大沟进行清淤、疏浚河道、在河道两岸修建护坡8千米、清淤疏浚河道4千米 | H8 | 京杭运河新庄渡口 | 1500 | 在建 | 完成 | 茱萸山街道 |
| 13 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 金坛区 | 金坛区第一污水处理厂移址新建工程 | 第一污水处理厂移址新建，规模6万吨/日 | T7 | 丹金溧漕河/别桥 | 55300 | 在建 | 完成 | 金城镇 |
| 14 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 金坛区 | 金坛区茅东污水处理厂扩建项目 | 扩建茅东污水处理厂，规模0.5万吨/日 | T7 | 丹金溧漕河/别桥 | 6700 | 在建 | 完成 | 薛埠镇 |
| 15 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 金坛区 | 金坛区儒林污水处理厂移址新建项目 | 移址新建儒林污水处理厂，规模0.5万吨/日 | T7 | 丹金溧漕河/别桥 | 7500 | 在建 | 完成 | 儒林镇 |

### 表2  饮用水水源保护项目

| 序号 | 设区市 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度 | 年度建设目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐州 | 水源地保护 | 新沂市 | 新沂市骆马湖退圩还湖生态修复（一期）工程 | 清退圈圩面积约38.522km2，清退围网面积约10.979km2，布置排泥场7.8km2，恢复自由水面约30.722km2 | H20 | 沂河毛林大桥 | 73600 | 在建 | 完成 | 新沂市水务局 |
| 2 | 常州 | 水源地保护 | 溧阳市 | 溧阳市天目湖水源地保护 （大溪水库）生态清淤工程 | 大溪水库愚公山至狮子山2平方公里区域实施清淤工程，疏浚总量25万m3。 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 3000 | 在建 | 完成 | 天目湖镇 |
| 3 | 常州 | 水源地保护 | 溧阳市 | 洙漕河污染减负扩容综合治理一期工程 | 北起大山界和东湖村，南至东干岭和牛头山，设计范围洙漕河河道长5.4km，河口湿地1.9平方公里，包括水产养殖湿地净化工程、河流梯级湿地修复工程、河流旁侧湿地净化工程、河口湿地恢复工程、沉水植物保育工程5大子工程。 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 1477 | 在建 | 完成 | 天目湖镇 |
| 4 | 常州 | 水源地保护 | 溧阳市 | 洙漕河污染减负扩容综合治理二期工程 | 1、青虾养殖尾水生态塘拦截净化工程2、养殖清退强化污染减排工程3、人工湿地构建4、河流近自然生态修复与氮磷拦截净化5、湿地博物馆科普宣教中心建设 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 6500 | 在建 | 在建 | 天目湖镇 |
| 5 | 常州 | 水厂新建 | 溧阳市 | 溧阳市南部山区供水改造提升工程 | 新建天目湖水厂，规划近期规模4万m³/d，远期8万m³/d；新建供水管网约1100公里。 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 53200 | 在建 | 完成 | 天目湖、戴埠镇 |
| 6 | 苏州 | 水源地保护 | 吴中区 | 渔洋山水源地水下森林修复试点工程 | 开展水下森林生态修复试点工程，主要包括水生植物种植修复、控藻等措施。 | 太湖 | 太湖 | 1400 | 前期 | 完成80% | 吴中区人民政府 |
| 7 | 连云港 | 水源地保护 | 灌云县 | 四队供水工程 | 建设规模为8万m3/日的取水站和净水厂及配套管网工程 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 车轴河/四队桥 | 15000 | 在建 | 完成 | 灌云县政府 |
| 8 | 淮安 | 水源地保护 | 涟水县 | 涟水县水厂取水口迁移工程 | 上移取水口约4000米，建设取水头部及取水泵房、加药间、配电房，7400米DN1200的输水浑水管线。 |  |  | 9500 | 前期 | 完成 | 涟水县住建局 |
| 9 | 淮安 | 水源地保护 | 涟水县 | 涟水湖应急水源地水质净化设备、水质监测站建设及监控设备采购安装项目 | 解层曝气、喷泉曝气、水质监测站建设及运维、监控设备采购及安装 |  |  | 500 | 前期 | 完成 | 涟水县水利局 |
| 10 | 盐城 | 饮用水水源地规范化建设 | 建湖县 | 城南污水厂西塘河排污口迁移工程 | 完成城南污水厂西塘河排污口迁移出生态红线管控区 | 通榆河盐城市控制单元 | 通榆河 | 1000 | 前期 | 完成 | 建湖城投 |
| 11 | 扬州 | 饮用水水源地规范化建设 | 江都区 | 里运河第三水厂水源地水质自动站建设 | 江都区里运河邵伯水源地，第三水厂新建水质自动站一座并联网 |  | 里运河第三水厂水源地 | 80 | 在建 | 完成 | 江都生态环境局 |
| 12 | 扬州 | 饮用水水源地规范化建设 | 宝应县 | 饮用水源地二级保护区砂石码头、混凝土搅拌站拆除项目 | 拆除二级保护区内超裕建材有限公司、宝应正旺新型建材有限公司两家企业 | 京杭大运河扬州市控制单元 | 京杭运河 |  | 启动 | 完成 | 宝应县水务局 |
| 13 | 扬州 | 饮用水水源地规范化建设 | 高邮市 | 城市水厂取水口水质预警系统建设 | 新建粤海水务水质预警系统 | 北澄子河扬州市控制单元 | 北澄子河/三垛西大桥 | 143.5 |  | 完成 | 高邮市水投集团 |
| 14 | 镇江 | 饮用水水源地规范化建设 | 丹阳市 | 九曲河备用水源取水口建设 | 备用水源达标建设 | C35 | 九曲河 | 4500 | 完成项目前期选址、达标建设方案论证 | 完成50% | 丹阳水务集团有限公司 |
| 15 | 镇江 | 饮用水水源地规范化建设 | 丹徒区 | 水源地保护区污水收集工程 | 对一、二级保护区内居民生活污水采取集中式收集处理 | C25 | 丹徒区长江世业镇（左汊）饮用水水源地 | 300 | 前期 | 完成 | 世业镇政府 |
| 16 | 泰州 | 水源地保护 | 兴化市 | 兴化市长江引水工程 | 设计取水规模43万m3/d，最大取水规模50m3/d，敷设单根DN2200管道，全长约60km | H72 | 卤汀河/冷冻厂南、兴盐界河/民主村 | 276000 | 在建 | 完成 | 兴化市政府 |

### 表3  污染减排项目

| 序号 | 设区市 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度 | 年度建设目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 雨花台区 | 城南污水处理厂扩建工程 | 污水处理规模由5万吨/日扩建至20万吨/日，包括新建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良AAO生物反应池等。 |  | 秦淮新河节制闸 | 75599 | 在建 | 完工 | 市水务局、市水务集团 |
| 2 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 溧水区 | 秦源污水处理厂四期扩建工程 | 实施出水泵房、氧化沟建设，开展设备管道采购安装等，扩建规模5万吨/日。 |  | 秦淮河洋桥 | 36149 | 在建 | 完成 | 溧水区政府 |
| 3 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 溧水区 | 南京市溧水柘塘污水处理厂扩建工程 | 柘塘污水处理厂二期扩建工程，扩建规模1万吨/日。 |  | 秦淮河洋桥 | 8670 | 在建 | 完成 | 溧水区政府 |
| 4 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 江宁区 | 开发区南区污水处理厂三期工程 | 新增污水处理能力5万吨/天 |  | 秦淮河洋桥 | 31974.13 | 开工 | 完成 | 江宁区政府 |
| 5 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 江宁区 | 科学园污水厂一期、二期提标改造工程 | 改造规模8万吨/天 |  | 秦淮河洋桥 | 13951 | 开工 | 完成 | 江宁区政府 |
| 6 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 江宁区 | 汤山度假区污水处理厂二期 | 扩建污水处理规模2万吨/天 |  | 汤水河张府仓东 | 25899.37 | 开工 | 完成 | 江宁区政府 |
| 7 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 高淳区 | 阳江镇2021年污水沧溪集镇、各行政村污水管网及配套设施补接户率项目 | 新建、维修集镇管网；对接户率不足85%的自然村按三年计划逐年完善接户率，初定2021年完成40个自然村。 |  | 官溪河钱家渡 | 1000 | 前期手续 | 完成 | 高淳区政府 |
| 8 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 高淳区 | 高淳区2021年雨污分流建设工程 | 新建北岭路、石臼湖北路、学山北路等污水管网2km， 开展存量污水管网修复及错接点整治。 |  | 官溪河钱家渡 | 2290 | 前期手续 | 完成 | 高淳区政府 |
| 9 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 高淳区 | 开发区新建污水管网 | 茅山路北等新建污水管网约2km |  | 石臼湖省界湖心 | 220 | 前期手续 | 完成 | 高淳区政府 |
| 10 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 浦口区 | 珠江污水厂收集系统管网排查修复工程 | 对珠江污水厂收集系统进行系统排查修复及新老管道切换，并建设管网信息化工程 |  | 城南河龙王庙 | 3000 | 在建 | 完成 | 浦口区政府 |
| 11 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 雨花台区 | 城南污水处理系统污水主通道（铁南污水泵站-中兴路污水泵站）建设工程 | 建设污水管道10km并新建污水泵站一座，翻修中兴路泵站。 |  | 板桥河板桥河闸 | 18940 | 在建 | 完成 | 雨花台区政府 |
| 12 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 玄武区 | 玄武区金川河流域红山片区雨污水管网清疏修缮工程 | 对金川河流域红山片区雨污水管道清疏、摸查及CCTV检测；对存在破损、渗漏等问题的管道进行修复和整改，切换错接、混接点；对原片区雨污分流未实施处的查漏补缺；对节点井安装遥测设备。 |  | 金川河宝塔桥 | 14082 | 在建 | 完成 | 玄武区政府 |
| 13 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 秦淮区 | 三元巷、育仁南路、石榴新村、晨光大道污水管道建设工程 | 管径d400-d800，长度约1.7千米 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 2616 | 前期 | 完成 | 秦淮区政府 |
| 14 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 秦淮区 | 窨子山路污水管道建设工程 | 管径d400，长度约0.4千米。 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 594 | 前期 | 完成 | 秦淮区政府 |
| 15 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 秦淮区 | 五福巷污水管道建设工程 | 马路街-复兴巷，管径d400，长度约0.2千米。 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 183 | 前期手续 | 完成 | 秦淮区政府 |
| 16 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 鼓楼区 | 河西一期清疏修缮工程 | 对莫愁渠流域片区进行清疏修缮。 |  | 金川河宝塔桥 | 7500 | 在建 | 完成 | 鼓楼区政府 |
| 17 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 鼓楼区 | 河西二期清疏修缮工程 | 对清江南沟等五河流域片区进行雨污水管网清疏修缮。 |  | 金川河宝塔桥 | 16700 | 在建 | 完成 | 鼓楼区政府 |
| 18 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 鼓楼区 | 外金川二期清疏修缮工程 | 对外金川河西部内片区进行雨污水管网清疏修缮。 |  | 金川河宝塔桥 | 20000 | 在建 | 完成 | 鼓楼区政府 |
| 19 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 溧水区 | 溧水区工农兵线建设工程 | 污水管道管径d400的长1600米，管径d500的长1134米，管径d800的长1368米。合计4102米。 |  | 秦淮河洋桥 | 1260 | 完成总量40% | 完成 | 溧水区政府 |
| 20 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 溧水区 | 珍珠路道路环境综合整治工程 | 污水主管道长6700米，管径d400；污水支管长1200米，管径d200。 |  | 秦淮河洋桥 | 1400 | 完成总量50% | 完成 | 溧水区政府 |
| 21 | 南京 | 城镇污水处理及管网建设 | 溧水区 | 城隍庙文化街区污水管网工程 | 污水管道5102米。 |  | 秦淮河洋桥 | 800 | 完成总量80% | 完成 | 溧水区政府 |
| 22 | 南京 | 农业农村污染防治 | 高淳区 | 2021年桠溪河流域生态修复治理 | 桠溪河、东风圩内河种植深水净化植物、投放螺、鱼，形成生态自我修复；河道内安装微孔曝气，增加河道溶氧量。 |  | 胥河落蓬湾 | 100 | 前期手续 | 完成 | 高淳区政府 |
| 23 | 南京 | 农业农村污染防治 | 高淳区 | 实施养殖尾水湿地净化试点工程 | 试点工程总面积为5500亩，其中一期占地3300亩，二期占地2200亩。 |  | 官溪河钱家渡 | 2000 | 在建 | 完成 | 高淳区政府 |
| 24 | 南京 | 农业农村污染防治 | 六合区 | 沿江5公里化肥农药两减 | 4.04万亩减肥减药。 |  | 滁河滁河闸 | 1238 | 完成 | 完成 | 六合区政府 |
| 25 | 南京 | 农业农村污染防治 | 六合区 | 秸秆综合利用 | 全区约80万亩。 |  | 滁河滁河闸 | 2800 | 完成 | 完成 | 六合区政府 |
| 26 | 南京 | 农业农村污染防治 | 浦口区 | 农村生态河道建设 | 对汤泉街道孙垄河、星甸街道后圩中心沟进行综合整治，加固堤防，改善河道环境。 |  | 滁河三汊湾 | 1744 | 前期 | 主体完成 | 浦口区政府 |
| 27 | 南京 | 排污口整治 | 高淳区 | 胥河入河排污口排查整治 | 对胥河沿线入河排污口排污状况进行排查、整治，确保污水达标排放。 |  | 胥河落蓬湾 | 300 | 在建 | 完成 | 高淳区政府 |
| 28 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 无锡市 | 无锡市城北污水处理厂五期扩建工程 | 建设规模3万吨/日扩建工程，出水满足国家及江苏省排放标准。 | T42 | 京杭运河/望亭上游 | 39960 | 在建 | 完成 | 无锡市水务集团 |
| 29 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 江阴市 | 滨江污水处理二厂新建项目 | 新建4万吨/日污水处理设施 | T34 | 白屈港/金潼桥 | 22921 | 在建 | 完成主体工程 | 高新区、公用事业局 |
| 30 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 江阴市 | 西利污水厂新建项目 | 新建5万吨/日污水处理设施 | T33 | 新夏港河/长济桥 | 26862 | 在建 | 完成主体工程 | 临港开发区、公用事业局 |
| 31 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 江阴市 | 江阴市污水管网新建工程 | 新建污水收集管网20公里 |  | 江阴全市 | 2000 | 未启动 | 完成 | 公用事业局、各镇街 |
| 32 | 无锡 | 工业污染防治 | 江阴市 | 秦望山产业园污水处理及再生利用项目 | 建设污水处理及中水回用系统一套，规模1500吨/天 | T33 | 锡澄运河/泗河桥 | 6000 | 前期 | 开工建设 | 月城镇、秦望山产业园、江阴市奕水盈科技有限公司 |
| 33 | 无锡 | 工业污染防治 | 江阴市 | 江阴市东联预处理有限公司中水回用系统 | 建设0.3万吨/日处理能力的中水回用系统一套 | T33 | 新夏港河/长济桥 | 1000 | 前期 | 完成 | 申港街道 |
| 34 | 无锡 | 工业污染防治 | 江阴市 | 江阴长发耐指纹钢板有限公司中水回用系统 | 建设0.1万吨/日处理能力的中水回用系统一套 | T33 | 新夏港河/长济桥 | 300 | 在建 | 完成 | 申港街道 |
| 35 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 宜兴市 | 宜兴市城市污水厂扩建工程 | 城市污水厂5万吨/日扩建工程 | T32 | 大浦港/大浦港桥 | 14000 | 在建 | 在建 | 宜兴市公用事业管理局 |
| 36 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 宜兴市 | 宜兴市华骐污水厂扩建工程 | 华骐污水厂2万吨/日扩建工程 | T30 | 大港河/大港桥 | 6600 | 在建 | 完成 | 宜兴市公用事业管理局 |
| 37 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 宜兴市 | 智能模块化集成污水处理系统 | 智能模块化集成污水处理系统1.5万吨/日 | T32 | 大浦港/大浦港桥 | 2000 | 未启动 | 完成 | 宜兴市公用事业管理局 |
| 38 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 宜兴市 | 宜兴城市污水资源概念厂建设项目 | 项目占地面积120亩，设计日处理污水规模2万吨，设计污泥及餐厨垃圾日处理量100吨（含水率80%） | T32 | 大浦港/大浦港桥 | 32100 | 前期 | 完成 | 宜兴环科园管委会 |
| 39 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 宜兴市 | 宜兴市污水管网工程 | 完成新建20公里污水管网 |  | 宜兴全市 | 3000 | 未启动 | 完成 | 宜兴市公用事业管理局 |
| 40 | 无锡 | 工业污染防治 | 宜兴市 | 宜兴市工业污水处理厂建设项目 | 5万吨/日土建及2.5万吨/日设备建成投运 | T26 | 烧香港/静堂大桥 | 32100 | 在建 | 完成 | 开发区管委会 |
| 41 | 无锡 | 农业农村污染防治 | 宜兴市 | 宜兴市农村污水工程 | 完成30个农村污水治理工程 |  | 宜兴全市 | 2000 | 未启动 | 完成 | 宜兴市公用事业管理局 |
| 42 | 无锡 | 农业农村污染防治 | 宜兴市 | 周铁镇2021年高标准农田建设 | 周铁镇（彭干村）高标准农田建设 4400亩 | T26 | 殷村港/殷村港桥、沙塘港/沙塘港桥 | 770 | 未启动 | 在建 | 周铁镇人民政府 |
| 43 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 梁溪区 | 光电新材料科技园污水管网排查整改 | 翻（新）建污水管网约6公里 | T42 | 京杭运河/望亭上游 | 1500 | 前期 | 完成 | 梁溪区住建局 |
| 44 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 锡山区 | 东港污水处理厂三期扩容项目 | 东港污水处理厂扩建2万吨/日 | T45 | 锡北运河/庙桥 | 5000 | 未启动 | 在建 | 锡山区住建局 |
| 45 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 锡山区 | 羊尖二级管污水管网延伸工程 | 完成10公里管网建设 | T44 | 九里河/钓邾大桥 | 2000 | 未启动 | 完成 | 锡山区住建局 |
| 46 | 无锡 | 入河排污口排查 | 锡山区 | 望虞河排污口排查 | 完成望虞河排污口排查，长度6.3千米，面积3.15平方千米。 | T47 | 望虞河/312国道桥 | 待定 | 前期 | 完成 | 锡山生态环境局 |
| 47 | 无锡 | 入河排污口排查 | 锡山区 | 走马塘排污口排查 | 完成走马塘排污口排查，长度18.7千米，面积3.74平方千米。 | T44 | 九里河/钓邾大桥 | 待定 | 前期 | 完成 | 锡山生态环境局 |
| 48 | 无锡 | 入河排污口排查 | 锡山区 | 锡北运河排污口排查 | 完成锡北运河排污口排查，长度30.5千米，面积3.05平方千米。 | T45 | 锡北运河/庙桥 | 待定 | 前期 | 完成 | 锡山生态环境局 |
| 49 | 无锡 | 入河排污口排查 | 锡山区 | 羊尖塘+严羊河排污口排查 | 完成羊尖塘+严羊河排污口排查，长度8.82千米，面积0.88平方千米。 | T44 | 九里河/钓邾大桥 | 待定 | 前期 | 完成 | 锡山生态环境局 |
| 50 | 无锡 | 入河排污口排查 | 锡山区 | 九里河排污口排查 | 完成九里河排污口排查 | T44 | 九里河/钓邾大桥 | 待定 | 前期 | 完成 | 锡山生态环境局 |
| 51 | 无锡 | 入河排污口排查 | 锡山区 | 东青河排污口排查 | 完成东青河排污口排查 | T35 | 东青河/晃山桥 | 待定 | 前期 | 完成 | 锡山生态环境局 |
| 52 | 无锡 | 工业污染防治 | 锡山区 | 新材料产业园工业污水处理厂工程 | 启动规模1万吨/日污水处理厂主体建设 | T45 | 锡北运河/庙桥 | 100 | 未启动 | 在建 | 锡山水务集团 |
| 53 | 无锡 | 船舶码头污染防治 | 锡山区 | 码头船舶生活垃圾接收、转运工程 | 建成全区61个码头船舶生活垃圾接收及运转设施，并确保正常化运作 |  | 锡山全区 | 30 | 未启动 | 完成 | 锡山区交通局、锡山区城管局 |
| 54 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 惠山区 | 惠山区污水管网建设工程 | 新建污水管网1公里 |  |  | 100 | 未启动 | 完成 | 惠山区城管局 |
| 55 | 无锡 | 农业农村污染防治 | 惠山区 | 堰桥街道堰北社区界泾水产养殖场改造 | 堰桥街道堰北社区界泾水产养殖场，百亩连片池塘共计210亩。 | T36 | 锡澄运河/惠澄大桥 | 252 | 前期 | 完成 | 惠山农业农村局 |
| 56 | 无锡 | 农业农村污染防治 | 惠山区 | 惠山区惠民家庭农场百亩连片池塘生态改造 | 惠山区惠民家庭农场百亩连片池塘生态改造，位于玉祁街道蓉联村，共计102亩。 | T36 | 锡澄运河/惠澄大桥 | 125 | 前期 | 完成 | 惠山农业农村局 |
| 57 | 无锡 | 农业农村污染防治 | 惠山区 | 无锡市惠山区智能化生猪养殖基地污水处理工程 | 无锡市惠山区智能化生猪养殖基地150m3/d污水处理工程采用原水固液分离＋黑膜沼气池+气浮预处理+厌氧反应器＋组合式生化处理+沉淀消毒的工艺流程。 |  | 新沟河/阳山大桥 | 516.29 | 在建 | 完成 | 惠山农业农村局 |
| 58 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 新吴区 | 新吴区污水管网收集工程 | 新建污水管网3公里 | T42 | 伯渎港/承泽坎桥 | 500 | 未启动 | 完成 | 新吴区住建局 |
| 59 | 无锡 | 城镇污水处理及管网建设 | 新吴区 | 梅村厂尾水利用管网工程 | 建设尾水压力管网。 | T42 | 伯渎港/承泽坎桥 | 2000 | 未启动 | 在建 | 新吴区住建局 |
| 60 | 无锡 | 工业污染防治 | 新吴区 | 江溪街道村级工业园雨污水管网翻建 | 南丰B区、坊前片村级工业园雨污水管网翻建 | T42 | 伯渎港/承泽坎桥 | 5800 | 前期 | 在建 | 江溪街道办事处 |
| 61 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 丰县 | 宋楼镇镇区污水管网 | 宋楼镇镇区建设污水管网2300米。 | H2 | 大沙河华山闸 | 400 | 未启动 | 完成 | 宋楼镇 政府 |
| 62 | 徐州 | 工业污染防治 | 丰县 | 宋楼园区污水处理厂 | 处理规模700t/d | H1 | 复新河沙庄桥 | 574 | 在建 | 完成 | 宋楼镇 政府 |
| 63 | 徐州 | 农业农村污染防治 | 沛县 | 沛县农村环境综合整治工程 | 对全县265个自然村开展污水收集、垃圾分类、坑塘治理、厕所改造等协同治理 | H4 | 沿河李集桥 | 220000 | 在建 | 完成 | 沛县生态环境局 |
| 64 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 睢宁县 | 庆安镇镇东污水处理厂及管网工程 | 污水处理厂日处理量：200吨/天污水管网2千米 | H17 | 徐沙河沙集西闸 | 200 | 在建 | 完成 | 庆安镇政府 |
| 65 | 徐州 | 农业农村污染防治 | 睢宁县 | 庆安镇龙集污水处理站工程 | 污水处理厂日处理量：100吨/天 | H17 | 徐沙河沙集西闸 | 100 | 前期 | 完成 | 庆安镇政府 |
| 66 | 徐州 | 农业农村污染防治 | 睢宁县 | 庆安镇东楼污水处理厂及管网工程 | 污水处理厂日处理量：500吨/天，污水管网3.6千米 | H17 | 徐沙河沙集西闸 | 1200 | 在建 | 完成 | 庆安镇政府 |
| 67 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 邳州市 | 邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程 | 1、东湖污水处理厂及配套管网工程：实施东湖污水处理厂一座（总规模8万吨/d），本工程实施4万吨/d。2、城东污水处理厂及配套管网工程。3、新建、改扩建乡镇污水处理厂22座，总规模2.8万吨/d。 | H13、H14、H15、H16 | 张楼、草寺、刘集闸 | 79659 | 前期 | 在建 | 邳州市水务局 |
| 68 | 徐州 | 农业农村污染防治 | 邳州市 | 邳州市农村生活污水站处理项目 | 新建20个农村生活污水治理设施 | H13、H14、H15、H16 | 张楼、草寺、刘集闸 | 6820 | 在建 | 完成 | 邳州生态环境局 |
| 69 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 新沂 | 臧圩河截污干管 | 沿臧圩河西侧，西安路至徐海路，新建一条DN500污水管道及0.5万m³/天提升泵站，管道全长约0.5公里 | H19 | 沭河雍水坝 | 500 | 前期 | 完成 | 新沂市住建局 |
| 70 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 新沂 | 环城南路（钟吾路-新华路）污水管道工程 | 沿环城南路（钟吾路-新华路）新建一道DN500-630污水管道 | H19 | 沭河雍水坝 | 310 | 前期 | 完成 | 新沂市住建局 |
| 71 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 新沂 | 新沂经开区雨污水管网及污水提升泵站工程 | 西宁路（新疆路至圣戈班厂区路段）、杭州路（科创大道至江苏路段）、浙江路（市府西路至建邺西路）、发展大道：新建污水管道4.82公里，雨水管道5.64公里。发展大道新建2.5万m³/d污水提升泵站一座；在新港路新建1万m³/d一体化提升泵站一座，在科创大道新建2.9万m³/d污水提升泵站一座。 | H19 | 沭河雍水坝 | 1766 | 前期 | 完成 | 新沂市政府 |
| 72 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 新沂 | 新戴河截污干管工程 | 沿安徽路东侧、新戴河北侧新建一道DN500-600截污干管 | H19 | 沭河雍水坝 | 1500 | 前期 | 完成 | 新沂市政府 |
| 73 | 徐州 | 农业农村污染防治 | 新沂 | 农村生活污水治理 | 完成20个规划发展村庄（集聚区）生活污水治理 | H19 | 沭河/雍水坝 | 6000 | 前期 | 完成 | 新沂市水务局 |
| 74 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 铜山区 | 八段污水处理厂工程 | 新建马坡八段污水处理厂1000吨/天，一次性征地两期建设，远期2000吨/天（征地2000吨/天），新建配套污水管网约5km。 | H6 | 京杭运河蔺家坝 | 4000 | 前期 | 完成 | 润铜公司 |
| 75 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 铜山区 | 黄集镇污水处理厂扩建工程 | 扩建黄集污水处理厂，拟在原址厂内扩建2000吨/日处理量 | H6 | 京杭运河蔺家坝 | 2000 | 前期 | 完成 | 区水务局 |
| 76 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 铜山区 | 郑集镇污水处理厂扩建工程 | 扩建郑集污水处理厂，新征地10亩，扩建3000吨/日处理量 | H6 | 京杭运河蔺家坝 | 3000 | 前期 | 在建 | 区水务局 |
| 77 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 铜山区 | 铜山区刘集镇污水处理厂新建工程 | 新建刘集污水处理厂2000吨/天（征地5000吨/天），新建配套污水管网约5km。 | H6 | 京杭运河蔺家坝 | 5000 | 前期 | 在建 | 区水务局 |
| 78 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 铜山区 | 园博园污水处理厂及配套管网工程 | 污水处理厂及配套管网。总规模为1000吨/日；配套污水管道DN500长度约为3.0km，配套尾水管道DN500长度为100m。 |  | 故黄河贾楼桥 | 4000 | 前期 | 完成 | 区水务局 |
| 79 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 铜山区 | 闽江路污水管网建设工程 | 闽江路新建DN500污水管道,与银山路上拟建污水管相连 | H11 | 奎河黄桥 | 250 | 前期 | 在建 | 徐州高新区管委会 |
| 80 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 铜山区 | 牛山路管网建设工程 | 牛山路新建DN500污水管道,与银山路上拟建污水管相连 | H11 | 奎河黄桥 | 1000 | 前期 | 在建 | 徐州高新区管委会 |
| 81 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 贾汪区 | 贾汪城区污水处理厂三期工程 | 对贾汪城区污水处理厂进行扩建，新建三期，规模3万吨/日。 | H8 | 京杭运河新庄渡口 | 15000 | 前期 | 在建 | 区水务局 |
| 82 | 徐州 | 农业农村污染防治 | 贾汪区 | 农村生活污水治理项目 | 20个行政村生活污水治理，计划规模1000吨/日 | H8 | 京杭运河新庄渡口 | 15000 | 前期 | 完成 | 贾汪生态环境局 |
| 83 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 经开区 | 毛庄污水处理厂工程 | 新建5000吨/日处理厂 |  | 房亭河单集闸 | 6000 | 前期 | 在建 | 经开区水务处 |
| 84 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 经开区 | 支沟治理工程 | 5条支沟治理工程 |  | 房亭河单集闸 | 4000 | 在建 | 完成 | 经开区水务处 |
| 85 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 徐州经开区 | 水污染治理智能井工程 | 初期雨水智能井及提升泵站、管网配套等共计5座 |  | 房亭河单集闸 | 700 | 在建 | 完成 | 开发区水务处 |
| 86 | 徐州 | 城镇污水处理及管网建设 | 徐州市区 | 欣欣路排水工程 | 长安路排水工程（新建排水箱涵272m）、北京路排水工程（新建2m×2m排水箱涵155m）、姚庄大沟污水管道维修工程（新建穿越长安路管道d1200顶管111m，DN1000污水管87m）、欣欣路排水管道修复工程。 | H10 | 奎河欣欣路桥 | 2719 | 前期 | 完成 | 市水务局 |
| 87 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 溧阳市 | 市政污水管网完善工程 | 对全镇污水管网进行综合研判，对未建管网区域及新增地块进行新建管网，对已建管网（35km）进行修复、维护。 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 300 | 在建 | 完成 | 埭头镇 |
| 88 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 金坛区 | 城镇污水管网建设 | 完成污水管网建设15公里 | T7 | 丹金溧漕河/别桥 | 12300 | 前期 | 在建 | 金坛区住建局、金坛建设 |
| 89 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 金坛区 | 金坛区第二污水处理厂提标改造工程项目 | 提标改造（规模6万吨∕天） | T7 | 长荡湖/长荡湖心 | 16100 | 前期 | 开工建设 | 金坛区住建局、金坛建设 |
| 90 | 常州 | 工业污染防治 | 新北区 | 常州滨江化学工业园区西区雨水系统重构工程 | 常州滨江化学工业园区（西区）雨水系统改造提升工程 | T23 | 京杭运河/五牧 | 2000 | 在建 | 完成 | 滨开区 |
| 91 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 新北区 | 污水管网建设工程 | 完成魏村、安家、百丈、圩塘8公里管网建设工程。 | T23 | 京杭运河/五牧 | 1200 | 在建 | 完成 | 魏村街道、春江街道 |
| 92 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 新北区 | 八村一期雨污分流 | 小区生活污水截污纳管 | T23 | 京杭运河/五牧 | 600 | 在建 | 完成 | 薛家镇 |
| 93 | 常州 | 农业农村污染防治 | 天宁区 | 农村生活污水治理专项工程 | 采用设施提升改造、新建分散式污水处理设施、资源化利用、纳厂处理等措施对106个自然村开展生活污水治理 | T23 | 京杭运河/五牧 | 2000 | 在建 | 在建 | 天宁经济开发区 |
| 94 | 常州 | 农业农村污染防治 | 天宁区 | 农药包装废弃物回收处置项目 | 在天宁区组织10个农资店开展农药包装废弃物回收工作。 | T23 | 京杭运河/五牧 | 20 | 在建 | 完成 | 郑陆镇 |
| 95 | 常州 | 工业污染防治 | 钟楼区 | 武南第二污水处理厂一期工程 | 新建10万吨/日污水处理厂一座 | T23 | 京杭运河/五牧 |  | 在建 | 完成 | 钟楼区住建局 |
| 96 | 常州 | 工业污染防治 | 钟楼区 | 城镇污水处理厂建设工程 | 完成邹区污水处理厂新增1万吨污水处理能力扩建工程； | T23 | 京杭运河/五牧 |  | 拟建 | 在建 | 邹区镇 |
| 97 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 经开区 | 污水管网建设 | 新建污水管网5km，建设提升泵站1座 | T23 | 京杭运河/五牧 | 1025 | 在建 | 完成 | 横林镇 |
| 98 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 经开区 | 常焦线污水管网工程 | 东风村段约1.3km主管网建设 | T23 | 京杭运河/五牧 | 200 | 在建 | 完成 | 横山桥镇 |
| 99 | 常州 | 农业农村污染防治 | 经开区 | 8个自然村生活污水治理 | 塘桥村、洪庄村、通济村、新南、前杨、钱家塘、前杨、新南村等增设提升泵站及配套管网建设 | T23 | 京杭运河/五牧 | 1200 | 在建 | 完成 | 遥观镇 |
| 100 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 武进区 | 武南污水处理厂二期 | 四至范围：海湖路以北、夏城路以东、永安河以西、沿江高速以南 | T24 | 武进港、漕桥河/姚巷桥、裴家 | 9000 | 前期 | 在建 | 高新区 |
| 101 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 武进区 | 漕桥污水处理厂扩建工程 | 扩建污水处理规模1万吨/日 | T24 | 武进港、漕桥河/姚巷桥、裴家 | 1770 | 在建 | 完成 | 雪堰镇 |
| 102 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 武进区 | 湟里污水处理厂扩建改造工程 | 湟里污水处理厂改扩建工程，污水处理能力2万吨/日 | T24 | 武进港、漕桥河/姚巷桥、裴家 | 3210 | 在建 | 完成 | 湟里镇 |
| 103 | 常州 | 城镇污水处理及管网建设 | 武进区 | 雨污管网排查工程 | 完成城区老旧雨污水管网排查疏通修复工作。 | T24 | 武进港、漕桥河/姚巷桥、裴家 | / | 在建 | 完成 | / |
| 104 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 张家港市 | 锦丰片区污水处理厂二期扩建项目 | 扩建3万m³/d | 江苏省南通市长江姚港 | 十一圩闸 | 6000 | 土建 | 完成 | 水务集团 |
| 105 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 张家港市 | 乐余片区污水处理厂二期扩建项目 | 扩建1.5万m³/d | 江苏省南通市长江姚港 | 北中心河 | 3000 | 土建 | 完成 | 水务集团 |
| 106 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 常熟市 | 城东水质净化厂二期工程 | 实施城东水质净化厂二期工程，规模6万吨/日的设备安装 | 长江苏州市控制单元 | 白茆塘/江枫桥 | 6000 | 在建 | 完成设备按装，具备试运行条件 | 常熟市水务局 |
| 107 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 太仓市 | 新建污水管网 | 新建污水管网16公里 | 长江苏州市控制单元、浏河苏州市控制单元 | 杨林塘、新七浦塘、长江、浏河塘、盐铁塘/仪桥、荡茜河桥、浏河、浏河闸、新丰桥镇 | 2000 | 前期 | 完成 | 各区镇、水务集团 |
| 108 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 太仓市 | 城区污水处理厂提标改造工程 | 6万吨/日提标改造 | 浏河苏州市控制单元 | 盐铁塘/新丰桥镇断面 | 5000 | 在建（开工建设阶段） | 在建 | 城厢镇、水务集团 |
| 109 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 太仓市 | 太仓沙溪工业污水处理厂 | 新建处理规模2万立方米/天工业污水处理厂一座 | 长江苏州市控制单元 | 老七浦塘/滨江大道桥断面 | 5000 | 在建（开工建设阶段） | 在建 | 沙溪镇、水务集团 |
| 110 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 昆山市 | 千灯污水处理厂扩建工程 | 项目位于千灯镇，在原沿沪产业带污水厂地块上，新建污水处理厂，扩建处理规模为3万吨/日。 | 吴淞江苏州市控制单元 | 吴淞江/赵屯 | 21000 | 土建进度完成40% | 2021年底完成土建结构及装饰施工 | 昆山市水务局、水务集团 |
| 111 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 昆山市 | 巴城污水处理厂扩建工程 | 项目位于巴城镇迎宾路北侧，绕城高速西侧，扩建处理规模1.25万吨/日 | 阳澄湖苏州市控制单元 | 张家港/振东渡口 | 8000 | 在建 | 2021年底完成土建 | 昆山市水务局、水务集团 |
| 112 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 吴江区 | 吴江经济技术开发区运东污水处理厂四期扩建及升级提标改造工程 | 扩建4万吨/天污水处理设施、新老设施提标改造（共10万吨/天） | 吴淞江 | 吴淞江/瓜泾口西 | 10000 | 在建 | 土建完成 | 吴江经济技术开发区管理委员会 |
| 113 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 吴中区 | 苏州甪直新区污水处理厂扩建工程 | 扩建6万吨/日 | 吴淞江 | 吴淞江 | 0 | 完成土建，设备安装90% | 完成 | 苏州甪直新区污水处理有限公司 |
| 114 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 吴中区 | 木渎新城污水厂二期 | 新建8万吨/日 | 太湖 | 胥江 | 10200 | 土建完成90% | 完成土建,设备完成80% | 苏州吴中太湖新城污水处理有限公司 |
| 115 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 吴中区 | 吴中生物质综合利用项目 | 日干化焚烧处置污水处理厂污泥600吨/天 | 吴淞江 | 吴淞江 | 4200 | 前期 | 开工 | 苏州吴中综合能源有限公司 |
| 116 | 苏州 | 城镇污水处理厂及管网建设 | 相城区 | 一泓污水厂 改扩建项目 | 扩建2万吨/日 | 望虞河苏州市312国道桥控制单元 | 元和塘/北桥大桥 | 3000 | 在建 | 完成主体工程 及设备安装 | 区水务局 |
| 117 | 苏州 | 城镇污水处理厂及管网建设 | 相城区 | 转输管一期工程（望亭、黄埭污水厂片区） | 建设转输管网9公里 | 望虞河苏州市312国道桥控制单元 | 京杭运河/浒关上游 | 3000 | 在建 | 完成50% | 区水务局 |
| 118 | 苏州 | 城镇污水处理厂及管网建设 | 相城区 | 转输管一期 工程（城区- 城西厂段） | 建设转输管网4.8公里 | 苏东河苏州市控制单元 | 蠡塘河/中星桥 | 1200 | 在建 | 完成 | 区水务局 |
| 119 | 苏州 | 城镇污水处理厂及管网建设 | 相城区 | 污水处理厂配套泵站一期改造工程 | 对22座污水提升泵站进行改造 | 望虞河苏州市312国道桥控制单元 | 黄埭荡/中星桥 | 1500 | 开工 | 完成50% | 区水务局 |
| 120 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 苏州市高新区 | 苏州新区污水处理厂迁建和综合改造工程 | 易址新建处理规模8万吨/日的全地下污水厂。 | T57 | 京杭大运河/轻化仓库 | 7000 | 完成主体工程 | 通水调试 | 苏高新股份 |
| 121 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 苏州市高新区 | 苏州新区白荡污水处理厂二期扩建及提标改造工程 | 扩建4万吨/日污水处理设施，对原有4万吨/日的处理设施进行提标改造。 | T57 | 京杭大运河/轻化仓库 | 11000 | 前期手续结束，进场施工。 | 土建进度40% | 苏高新股份 |
| 122 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 苏州市高新区 | 苏州新区浒东污水处理厂二期扩建及提标改造工程 | 扩建4万吨/日污水处理设施，对原有4万吨/日的处理设施进行提标改造。 | T57 | 京杭大运河/轻化仓库 | 11000 | 前期手续结束，进场施工。 | 土建进度40% | 苏高新股份 |
| 123 | 苏州 | 城镇污水处理及管网建设 | 苏州工业园区 | 苏州工业园区污水管网优化续建工程 | 随道路建设污水管网3公里 | T54\T55 | 娄江/朱家村、阳澄湖/阳澄东湖南 | 420 | 在建 | 完成 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 |
| 124 | 苏州 | 工业污染防治 | 张家港市 | 张家港市晨丰污水处理工程 | 新建一座1万m³/d污水处理厂及配套管网 | 江苏省南通市长江姚港 | 南横套河 | 10000 | 在建 | 完成工程量70% | 经开区 |
| 125 | 苏州 | 工业污染防治 | 常熟市 | 常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司提标改造工程 | 对原有设施实施提标改造，改造规模3万吨/天 | 长江苏州市控制单元 | 长江/白茆口 | 5000 | 在建 | 完成 | 常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司 |
| 126 | 苏州 | 工业污染防治 | 常熟市 | 兴华码头水污染防治设施改造 | 码头初期雨水收集，兴华码头一期~三期 | 长江苏州市控制单元 | 长江/白茆口 | 1700 | 在建 | 完成 | 常熟市兴华港口有限公司 |
| 127 | 苏州 | 工业污染防治 | 常熟市 | 新泰码头水污染防治设施改造 | 码头面、堆场初期雨水收集，码头船舶生活污水收集 | 长江苏州市控制单元 | 长江/白茆口 | 1800 | 前期 | 开工建设 | 常熟新泰港务有限公司 |
| 128 | 苏州 | 工业污染防治 | 吴江区 | 吴江区生活垃圾焚烧发电扩容建设项目 | 项目总处理规模 3000 吨/天，其中生活垃圾 1500 吨/天、与生活垃圾相近的一般工业固体废物 1500 吨/天 | 太浦河 | 太浦河/界标、太浦河桥,元荡/元荡湖心,京杭运河/王江泾,頔塘河/平望新运河大桥 | 60000 | 在建 | 主体完工 | 区城管局 |
| 129 | 苏州 | 农业农村污染防治 | 相城区 | 相城区河湖流域增殖放流工程 | 主要河道进行增殖放流，主要放流品种为鲢鱼、鳙鱼等 | 阳澄湖苏州市控制单元 | 阳澄湖/阳澄湖心 | 60 | 已制定方案 | 完成 | 区农业农村局 |
| 130 | 苏州 | 农业农村污染防治 | 相城区 | 化肥农药减量增效行动 | 农药使用零增长，实施粮油、蔬菜农药集中配送，推广高效低毒低残留农药。实施休耕轮作，推广种植绿肥。 | 阳澄湖苏州市控制单元 | 阳澄湖/阳澄湖心 | 200 | 在建 | 完成 | 区农业农村局 |
| 131 | 苏州 | 移动源污染防治 | 常熟市 | 多功能船舶垃圾收集处置船 | 船舶垃圾收集处置船一艘 | 望虞河苏州市控制单元 | 望虞河/江边闸 | 150 | 无 | 完成 | 常熟市地方海事处 |
| 132 | 苏州 | 移动源污染防治 | 姑苏区 | 上建杭鑫等3家混凝土企业的港口码头污染防治项目 | 上建杭鑫等3家混凝土企业按照省、市标准完成船舶、港口垃圾、生活污水、含油污水设施建设 | 吴淞江江苏省控制单元 | 轻化仓库省考断面 | 30 | 在建 | 完成 | 姑苏生态环境局 |
| 133 | 苏州 | 排污口整治 | 姑苏区 | 姑苏区入河排污口排查整治专项行动 | 姑苏区内11条河道的入河排污口排查、监测、溯源、整治。 | 吴淞江江苏省控制单元 | 轻化仓库省考断面 | 450 | 未启动 | 在建 | 姑苏生态环境执法局 |
| 134 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海安市 | 雅周区域集中治污工程 | 建设污水管网8.5km |  | 栟茶运河/袁庄水站 | 2700 | 未启动 | 完成 | 海安市住建局 |
| 135 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海安市 | 安置房小区雨污分流 | 完成全市8个安置房小区雨污分流改造 |  | 栟茶运河/六总闸、袁庄水站 通榆河/富安梁一大桥 串场河/东湖桥 | 10000 | 前期 | 完成 | 海安市住建局 |
| 136 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海安市 | 全市污水管网建设 | 建设污水管网40km |  | 栟茶运河/六总闸、袁庄水站 通榆河/富安梁一大桥 串场河/东湖桥 | 5800 | 未启动 | 完成 | 海安市住建局 |
| 137 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 如皋市 | 全市城镇污水管网新建 | 全市新建改造污水收集管网15公里 |  | 通扬运河/勇敢大桥、新南新线桥 如海运河/向阳桥 焦港河/夏堡北大桥 如泰运河/曙光电灌站 | 4250 | 前期 | 完成 | 如皋市住建局、各镇（区、街道） |
| 138 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 如皋市 | 全市城镇污水管网改造 | 全市新建改造污水收集管网3公里 |  | 通扬运河/勇敢大桥、新南新线桥 如海运河/向阳桥 焦港河/夏堡北大桥 如泰运河/曙光电灌站 | 1240 | 前期 | 完成 | 如皋市住建局、各镇（区、街道） |
| 139 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 如皋市 | 控源截污管网建设 | 全市建设控源截污管网2公里 |  | 通扬运河/勇敢大桥、新南新线桥 如海运河/向阳桥 焦港河/夏堡北大桥 如泰运河/曙光电灌站 | 510 | 前期 | 完成 | 如皋市住建局、各镇（区、街道） |
| 140 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 如东县 | 污水收集管网 | 新建污水收集管网40KM |  | 如泰运河/东安闸桥西掘苴河/环东闸口栟茶运河/六总闸 | 8000 | 前期 | 完成 | 如东县住建局 |
| 141 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 启东市 | 城区部分雨污水管网检测及修复 | 新建100公里污水管网 |  | 长江干流/启东港 | 3500 | 前期 | 完成 | 启东市水务有限公司 |
| 142 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 启东市 | 雨污合流管分流改造 | 10公里及外围小区污水管网改造 |  | 长江干流/启东港 | 7000 | 前期 | 完成 | 启东市水务有限公司 |
| 143 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 启东市 | 城区雨污水管网修复工程 | 139公里污水管网修复 |  | 长江干流/启东港 | 9000 | 前期 | 完成 | 启东市水务有限公司 |
| 144 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 通州区 | 城镇污水管网建设 | 计划建设0.3公里污水管网，收集教育路周边小区生活污水 |  | 九圩港/孙窑大桥、英雄大桥 | 100 | 未启动 | 完成 | 通州区刘桥镇 |
| 145 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 通州区 | 城镇污水管网建设 | 镇南路沿路新建污水总管，污水管长度约0.9公里 |  | 通启运河/川港镇北桥 | 2000 | 前期 | 完成 | 通州区川姜镇 |
| 146 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海门区 | 正余镇雨污分流及污水收集管网增补项目 | 新建污水管网2.5km |  | 通吕运河/货隆大桥 | 700 | 在建 | 完成 | 海门区正余镇 |
| 147 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海门区 | 常乐镇安置小区污水管网建设 | 管道长度约2km |  | 通启运河/海洪大桥 | 300 | 前期 | 完成 | 海门区常乐镇 |
| 148 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海门区 | 常乐镇集中居住区污水管网建设 | 管道长度约2km |  | 通启运河/海洪大桥 | 400 | 前期 | 完成 | 海门区常乐镇 |
| 149 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海门区 | 通源片区强排工程 | 建设两座强排泵站 |  | 长江干流/启东港 | 1000 | 未启动 | 完成 | 江苏海润城市发展集团有限公司 |
| 150 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海门区 | 雨污水管网排查整治养护维修 | 对主城区外的雨污水管网进行日常养护，对主城区外破损、塌陷的雨污水管网进行疏通、检测、维修。 |  | 长江干流/启东港 | 7400 | 前期 | 完成 | 海门经济技术开发区 |
| 151 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 通州湾示范区 | 东安大道道路维修提升工程 | 新建雨污水管网2km |  | 如泰运河/东安闸桥西 | 4000 | 在建 | 完成 | 通州湾示范区建设交通局 |
| 152 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 通州湾示范区 | 江珠路维修提升工程 | 新建雨污水管网2km |  | 如泰运河/东安闸桥西 | 2000 | 在建 | 完成 | 通州湾示范区建设交通局 |
| 153 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 通州湾示范区 | 海明路维修提升工程 | 新建雨污水管网2km |  | 如泰运河/东安闸桥西 | 2000 | 在建 | 完成 | 通州湾示范区建设交通局 |
| 154 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 市本级 | 观音山泵站建设 | 完成土建15万吨/日，设备安装7万吨/日 |  | 长江干流/姚港 | 5500 | 在建 | 完成 | 南通市水务有限公司 |
| 155 | 南通 | 工业污染防治 | 如皋市 | 宏皓污水处理厂配套湿地建设 | 在文革河南侧、金轮西路与邓园路交界处建设一体化泵站、臭氧接触池、臭氧发生器等构筑物、水平潜流人流湿地及其附属设施项目占地约6亩 |  | 通扬运河/新南新线桥 | 1600 | 在建 | 完成 | 如皋市城北街道、南通市如皋生态环境局 |
| 156 | 南通 | 工业污染防治 | 如东县 | 散乱污企业关停并转迁 | 如东县继海家纺制造厂关停 |  | 栟茶运河/六总闸 | 10 | 在建 | 完成 | 南通市如东生态环境局 |
| 157 | 南通 | 工业污染防治 | 如东县 | 散乱污企业关停并转迁 | 许红军个体关停 |  | 如泰运河/东安闸桥西 | 10 | 在建 | 完成 | 南通市如东生态环境局 |
| 158 | 南通 | 工业污染防治 | 如东县 | 散乱污企业关停并转迁 | 陈留成个体关停 |  | 如泰运河/东安闸桥西 | 10 | 在建 | 完成 | 南通市如东生态环境局 |
| 159 | 南通 | 工业污染防治 | 如东县 | 散乱污企业关停并转迁 | 如东陶兴建材经营部关停 |  | 栟茶运河/六总闸 | 10 | 在建 | 完成 | 南通市如东生态环境局 |
| 160 | 南通 | 工业污染防治 | 如东县 | 散乱污企业关停并转迁 | 潘浩个体关停 |  | 如泰运河/东安闸桥西 | 10 | 在建 | 完成 | 南通市如东生态环境局 |
| 161 | 南通 | 工业污染防治 | 通州区 | 南通市億瑞隆化工有限公司关停 | 关停 |  | 通启运河/川港镇北桥 | 10000 | 在建 | 完成 | 通州区川姜镇 |
| 162 | 南通 | 工业污染防治 | 海门区 | 化工产业安全环保整治提升 | 关停江苏英力科技发展有限公司 |  | 长江干流/启东港 | 12000 | 未启动 | 完成 | 海门区三厂工业园区 |
| 163 | 南通 | 工业污染防治 | 海门区 | 化工产业安全环保整治提升 | 关停海门埃夫科纳化学有限公司 |  | 长江干流/启东港 | 12000 | 未启动 | 完成 | 海门区三厂工业园区 |
| 164 | 南通 | 工业污染防治 | 海门区 | 何善于塑料粒子加工厂 | 关停 |  | 通吕运河/货隆大桥 | 3 | 未启动 | 完成 | 海门区四甲镇 |
| 165 | 南通 | 工业污染防治 | 海门区 | 余汝会塑料粒子加工厂 | 关停 |  | 通吕运河/货隆大桥 | 5 | 未启动 | 完成 | 海门区四甲镇 |
| 166 | 南通 | 工业污染防治 | 海门区 | 海门市和运塑料制品厂 | 关停 |  | 通吕运河/货隆大桥 | 8 | 未启动 | 完成 | 海门区余东镇 |
| 167 | 南通 | 工业污染防治 | 海门区 | 陆亚芳废塑料加工厂 | 关停 |  | 通吕运河/货隆大桥 | 10 | 未启动 | 完成 | 海门区余东镇 |
| 168 | 南通 | 工业污染防治 | 海门区 | 临江刘洪村家具厂 | 关停木制品加工项目 |  | 长江干流/启东港 | 18 | 未启动 | 完成 | 海门区临江新区 |
| 169 | 南通 | 工业污染防治 | 海门区 | 海门慧聚药业有限公司 | 高浓度废水生物预处理工程 |  | 长江干流/启东港 | 316 | 在建 | 完成 | 海门区三厂工业园区 |
| 170 | 南通 | 工业污染防治 | 海门区 | 江苏威奇达药业有限公司 | 污水处理系统升级改造 |  | 长江干流/启东港 | 300 | 未启动 | 完成 | 海门区临江新区 |
| 171 | 南通 | 工业污染防治 | 海门区 | 南通宾尼织造有限公司 | 污水处理设施提标升级 |  | 长江干流/启东港 | 900 | 在建 | 完成 | 三厂工业园区 |
| 172 | 南通 | 工业污染防治 | 开发区 | 旭有机材树脂（南通）有限公司废水前处理技术改造项目 | 废水前处理技改项目总容积860立方米 |  | 长江/团结闸 | 500 | 前期 | 完成 | 南通经济技术开发区生态环境局 |
| 173 | 南通 | 工业污染防治 | 开发区 | 南通振华重型装备制造有限公司生活污水处理工程 | 污水处理设施提升500m3/d |  | 长江/团结闸 | 150 | 前期 | 完成 | 南通经济技术开发区生态环境局 |
| 174 | 南通 | 农业农村污染防治 | 海安市 | 分散式农户生活污水治理 | 5000户分散农户的生活污水生态化治理 |  | 栟茶运河/六总闸、袁庄水站 通榆河/富安梁一大桥 串场河/东湖桥 | 3000 | 未启动 | 完成 | 海安市住建局 |
| 175 | 南通 | 农业农村污染防治 | 海安市 | 2020年海安市开发区高标准农田建设项目 | 新建高效节水灌溉智能泵站4座、电泵站3座，新建防渗明渠1413m、暗渠246m、生态排水系统1960m、PE管道4608m，沼液一体化装置及农田排水循环回收利用装置各3套，涉及农田2000亩 |  | 栟茶运河/袁庄水站 | 4000 | 在建 | 完成 | 海安市农业农村局 |
| 176 | 南通 | 农业农村污染防治 | 如东县 | 分散式农村生活污水处理设施建设 | 建设10个示范区，共10000户 |  | 如泰运河/东安闸桥西 掘苴河/环东闸口 栟茶运河/六总闸 | 20000 | 前期 | 完成 | 如东县住建局 |
| 177 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海门区 | 光荣村农户截污纳管 | 800户 |  | 通启运河/海洪大桥 | 1600 | 未启动 | 完成 | 海门区三星镇 |
| 178 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海门区 | 农村分散户污水收集 | 三南、三和、兄弟、新远约1000农户 |  | 长江干流/启东港 | 2500 | 未启动 | 完成 | 海门经济技术开发区 |
| 179 | 南通 | 城镇污水处理及管网建设 | 海门区 | 农村分散户污水收集 | 厂西、耀忠、孝威约1000农户 |  | 长江干流/启东港 | 2500 | 未启动 | 完成 | 海门区三厂工业园区 |
| 180 | 南通 | 码头堆场整治 | 苏锡通园区 | 2个沿河码头拆除 | 2个现有沿河码头拆除 |  | 新江海河/沿江公路桥 |  | 前期 | 完成 | 苏锡通园区规建局、苏锡通园区张芝山镇 |
| 181 | 南通 | 排污口整治 | 通州区 | 东社镇污水处理站排污口整治 | 污水厂、排污口异地新建 |  | 通吕运河/货隆大桥 | 4000 | 在建 | 完成 | 通州区东社镇 |
| 182 | 南通 | 排污口整治 | 海门区 | 圩角河秀山路桥排口整治 | 对圩角河秀山路两侧排口设置智能截污井及沿线小区污水收集工程。 |  | 长江干流/启东港 | 1500 | 前期 | 完成 | 海门经济技术开发区 |
| 183 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 市本级 | 墟沟污水处理厂扩建工程 | 扩建4万吨/日处理规模 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸 | 19900 | 前期 | 完成 | 市住建局，光大水务 |
| 184 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 低洼易涝片区改造 | 计划改造城区1个低洼片区。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 西盐大浦河/盐河桥、大浦闸 | 800 | 前期 | 完成 | 海州区政府 |
| 185 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 海州区雨污分流改造工程 | 实施四、六、八、十4个片区雨污分流改造工程，改造面积14.3平方公里。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 西盐大浦河/盐河桥、大浦闸 | 50000 | 前期 | 完成 | 海州区政府 |
| 186 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 城区河道水体治理工程 | 对东盐河的凌州河、苍梧河、青峰路北侧大中沟进行水体治理，玉带河（振海路—新孔南路）进行曝气设备装置，净化水体，消除劣五类。 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 东盐河/大浦闸 | 4000 | 前期 | 完成 | 海州区政府 |
| 187 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 新镇区污水管网 | 新建镇区污水收集管网2公里，新建沙杭康居二期污水收集管网5公里，新建大穆污水处理站及管网，新西污水处理站二期 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 古泊善后河/善后河闸 | 1650 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 188 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 村庄污水治理工程 | 完成罗圩村金圩、徐圩，尤庄村墩郎，菜园村磕头桥，洪花堰渡口等村污水管网建设，建设管网13500米。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 通榆河/罗圩村桥 | 1490 | 在建 | 完成 | 海州区政府 |
| 189 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 1、汾灌高速工区和消防站污水管道新建工程；2、珠江西路和振兴路污水管道完善工程。 | 1、汾灌高速工区和消防站污水管道新建工程，长度1.3公里预算120万元。2、珠江西路和振兴路污水管道完善工程，长度1.4公里预算180万元 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 鲁兰河/富安桥 | 300 | 前期 | 完成 | 海州区政府 |
| 190 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 为民路（三家村路-梧桐路）新建工程 | 道路全长1160米，DN400污水管道1080米。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 西盐大浦河/大浦闸 | 180 | 在建 | 完成 | 海州区政府 |
| 191 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 园三路（通灌南路-梧桐路）新建工程 | 道路全长1157米，DN400污水管道635米。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 西盐大浦河/大浦闸 | 90 | 在建 | 完成 | 海州区政府 |
| 192 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 江苏省云台农场有限公司2019环境综合整治项目 | 城镇污水处理及管网建设 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 烧香河/烧香北闸 | 2374.85 | 在建 | 完成 | 海州区政府 |
| 193 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 浦南污水处理厂扩建二期工程 | 由现有5000吨/日扩建至2万吨/日城镇生活污水处理规模 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦大桥,通榆河/沭南闸 | 8000 | 前期 | 完成 | 海州区政府 |
| 194 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 宋跳片区310国道以南部分雨、污水管道分流制改造工程 | 宋跳园区310国道以南部分雨、污水管道分流为核心，消除管网空白区，完成清污分流工作 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸 | 350 | 前期 | 完成 | 海州区政府 |
| 195 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 宋跳片区310国道以北部分雨、污水管道分流制改造工程 | 宋跳园区310国道以北部分雨、污水管道分流为核心，消除管网空白区，完成清污分流工作 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸 | 2100 | 前期 | 完成 | 海州区政府 |
| 196 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 凤凰新城北片区河道治理工程 | 开挖拓浚凤凰河（学院路-东盐河段）、凤凰河支河（新建路北侧），凤凰河新建三座过路涵洞，分别为科苑路、凤舞路、凤翔路。 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 烧香河/烧香北闸 | 9347.18 | 在建 | 完成 | 海州区政府 |
| 197 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 海州区 | 银杏路污水管道 | 新建污水管道600米，污水检查井7座 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 烧香河/烧香北闸 | 50 | 前期 | 完成 | 海州区政府 |
| 198 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 市本级 | 大浦污水处理三期工程 | 新建5万m³/d污水处理设施。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 大浦河/大浦闸 | 24000 | 前期 | 在建 | 城建控股，市住建局 |
| 199 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 市本级 | 大浦工业区污水处理厂扩建工程（原大浦污水处理二厂扩建工程） | 扩建5.2万m³/d处理设施，建成后总处理规模达到10万m³/d。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 大浦河/大浦闸 | 24500 | 在建 | 完成 | 城建控股，市住建局 |
| 200 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 开发区 | 黄海大道污水改造提升工程 | 新建提升泵站一座，DN600PE管道1.4km。 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸 | 370 | 未启动 | 完成 | 开发区管委会 |
| 201 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 开发区 | 出口加工区二期泵站及管网工程（结转） | 新建提升泵站1座，管道4.5km | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸 | 1000 | 前期 | 完成 | 开发区管委会 |
| 202 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 开发区 | 青口盐场生活污水收集治理工程 | 敷设村庄污水管网。 | 新沭河（江苏省、山东省）控制单元 | 范河/范河桥 | 320 | 未启动 | 完成 | 开发区管委会 |
| 203 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 开发区 | 朝阳街道310截洪沟等水环境整治工程 | 310国道截洪沟污水管道改造提升工程（DN200PE管，1.8公里）；马头河污水管道改造；沙集村110户居民污水收集治理；辖区污水管网完善工程 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸 | 300 | 未启动 | 完成 | 开发区管委会 |
| 204 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 开发区 | 中云街道芙蓉沟、大蒋中河等水环境整治工程 | 芙蓉沟水环境整治提升工程；大蒋中河清淤疏浚工程；久和片区雨污水管网改造；格林春天小区管网改造工程； | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸 | 2500 | 未启动 | 完成 | 开发区管委会 |
| 205 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 连云区 | 连云区乡镇污水处理站提标改造及智慧水务建设工程 | 乡镇污水处理站出水水质由一级A标准提升至不低于Ⅴ类水标准；全区污水厂、管网一体化智慧水务建设。 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸、烧香河/烧香北闸 | 800 | 前期 | 在建 | 连云区政府 |
| 206 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 连云区 | 庙岭作业区污水处理设施提标改造 | 对连云港港连云港区庙岭污水处理厂现有部分工艺和设施设备进行改造升级 | / | 近岸海域 | 400 | 前期 | 完成 | 连云港港口控股集团有限公司 |
| 207 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 东海县 | 西湖污水处理厂二期扩建工程 | 扩建2万吨/日的A2/O工艺污水处理线一条 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 淮沭新河/新村桥 | 8889 | 前期 | 完成 | 东海县政府 |
| 208 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 东海县 | 乡镇污水处理厂提标改造工程 | 对16座乡镇污水处理厂进行提标改造，出水标准提升至一级A | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 淮沭新河/新村桥 | 5772 | 在建 | 完成 | 东海县政府 |
| 209 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 东海县 | 东海县生活垃圾焚烧发电项目 | 600吨/日 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 淮沭新河/新村桥 | 36400 | 在建 | 完成 | 东海县政府 |
| 210 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 灌云县 | 连云港绿业污水处理有限公司及配套管网 | 日处理5万吨、管网5公里 | 新沂河（江苏省）控制单元 | 五灌河/燕尾闸 | 50000 | 在建 | 完成 | 灌云县政府 |
| 211 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 灌云县 | 伊芦街道污水处理配套项目 | 建设管网1万米 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 古泊善后河/善后河闸、车轴河/四队桥 | 550 | 前期 | 完成 | 灌云县政府 |
| 212 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 灌云县 | 县城区雨污分流工程 | 伊山路、中大街道路两侧雨污水分流改造1.95公里及配套延伸附属工程 | 新沂河（江苏省）控制单元 | 通榆河/罗圩村桥 | 5000 | 未启动 | 完成 | 灌云县政府 |
| 213 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 灌云县 | 连云港空港产业园污水处理厂建设项目一期工程 | 一期10000吨/日污水处理设施 | 新沂河（江苏省）控制单元 | 五灌河/燕尾闸 | 12300 | 在建 | 完成 | 灌云县政府 |
| 214 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 徐圩新区 | 徐圩新区达标尾水排海工程 | 排海工程规模：11.83万m3/d。项目主要由调压泵站、陆域管道、海域管道和扩散器等四部分组成；管道总长约26km；本工程拟分步建设，陆域为调压泵站及陆域管道，海域为海域管道及扩散器。 | / | 近岸海域 | 77400 | 在建 | 完成 | 徐圩新区管委会 |
| 215 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 徐圩新区 | 徐圩新区地下综合管廊一期工程 | 全长约15.3公里，一期主体为二舱至四舱断面，大幅提升地下空间安全管理水平和产业发展的承载能力。 | / | 近岸海域 | 194000 | 在建 | 完成 | 徐圩新区管委会 |
| 216 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 云台山景区 | 云台山风景名胜区云台街道生活污水治理提升工程 | 1、新建葫芦山400吨/天污水处理设施2、针对新型农村社区建设新增400吨/天污水处理设施及管网。3、实施渔湾景区及渔湾新型农村社区400吨/天污水处理设施。 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 烧香河/烧香北闸 | 1800 | 前期 | 完成 | 云台山景区管委会 |
| 217 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 灌南县 | 灌南县城乡污水一体化治理项目（城镇污水处理厂提标改造） | 灌南县城东生活污水处理厂、城西生活污水处理厂提升改造工程；对北陈集、张店、百禄、新集、孟兴庄、堆沟、汤沟、田楼、三口9个乡镇存量污水处理厂进行提升改造； | 灌河（江苏省）控制单元 | 灌河/灌河大桥 | 4500 | 前期 | 在建 | 灌南县政府 |
| 218 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 灌南县 | 灌南县城乡污水一体化治理项目（管网建设项目） | 县城中心城区新建市政污水主管网约98.3km并配建2座提升泵站；乡镇新建市政污水主管网79.6km并配建的13座泵站，接户管约59.12km。 | 灌河（江苏省）控制单元 | 灌河/灌河大桥 | 5000 | 前期 | 在建 | 灌南县政府 |
| 219 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 灌南县 | 灌南县城乡污水一体化治理项目（管网修复） | 现状排水管网检测清淤约41.3km，现状污水管网改造约12.7km，管径DN 400-DN1500；镇区现状排水管网检测清淤约46km，现状污水管网改造约3km，管径D400-D1500。 | 灌河（江苏省）控制单元 | 灌河/灌河大桥 | 6000 | 前期 | 在建 | 灌南县政府 |
| 220 | 连云港 | 城镇污水处理及管网建设 | 灌南县 | 宏耀污水处理厂 | 日处理4万吨工业废水 | 灌河（江苏省）控制单元 | 灌河/灌河大桥 | 15860 | 在建 | 完工 | 灌南县政府 |
| 221 | 连云港 | 工业污染防治 | 连云区 | 板桥污水处理厂二期一部7500t/d扩建 | 规模为7500t/d，主要构筑物为水解酸化池、A/O池、芬顿氧化池、纤维转盘滤池等 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸 | 8808.21 | 在建 | 完成 | 连云区政府 |
| 222 | 连云港 | 工业污染防治 | 灌云县 | 龙苴镇工业园区污水管网改造项目 | 新建3公里污水管网。 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 古泊善后河/善后河闸 | 140 | 在建 | 完成 | 灌云县政府 |
| 223 | 连云港 | 工业污染防治 | 赣榆区 | 柘汪紫菜产业园污水处理工程 | 建设3万吨/天紫菜加工废水处理工程 | 龙王河（山东省-江苏省）控制单元 | 龙王河/海头大桥 | 3500 | 前期 | 完成 | 赣榆区政府 |
| 224 | 连云港 | 工业污染防治 | 徐圩新区 | 徐圩污水处理厂升级改造工程 | 处理规模为3万吨/天，拟选用以“调节+水解酸化+A/O+高效澄清池+深度氧化+BAF”为主的处理工艺。 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 古泊善后河/善后河闸 | 17308.1 | 在建 | 完成 | 徐圩新区管委会 |
| 225 | 连云港 | 工业污染防治 | 灌南县 | 经济开发区城东工业集中区污水处理厂一级A提升项目 | 项目总用地面积约47亩，总建筑面积30000㎡。建成后日处理污水15000吨，其中制革废水9000吨、酒精废水6000吨。 | 灌河（江苏省）控制单元 | 灌河/灌河大桥 | 4000 | 在建 | 完成 | 灌南县政府 |
| 226 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 赣榆区 | 赣榆区生活垃圾焚烧发电PPP工程 | 日处理生活垃圾焚烧发电700吨。 | 青口河（山东省-江苏省）控制单元 | 兴庄河/兴庄桥 | 39260 | 在建 | 完成 | 赣榆区政府 |
| 227 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 赣榆区 | 海头镇小口村温棚养殖尾水处理工程 | 建设6000吨/日温棚养殖尾水处理工程及配套3公里集水管网等工程 | 青口河（山东省-江苏省）控制单元 | 兴庄河/兴庄桥 | 600 | 在建 | 完成 | 赣榆区政府 |
| 228 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 海州区（高新区） | 卞浦村雨污分流项目 | 后河口自然村110户实现雨污水分流，新建改造污水管网长度约6千米 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 烧香河/烧香北闸 | 500 | 前期 | 完成 | 海州区政府（高新区管委会） |
| 229 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 海州区 | 夏禾村东西排水沟清淤和雨水管道工程 | 采用清淤换填、铺设DN1000mm水泥雨水管道，实现村庄雨污分流，长度700米，预算60万元左右。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦大桥 | 60 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 230 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 海州区 | 畜禽养殖污染治理 | 1.连云港市 瑞康农业科技有限公司（生猪养殖）粪污处理场（12000平米）；2.连云港五丰农业科技有限公司（蛋鸡）雨污分流堆粪场（1600平米）；3.二牛畜禽养殖场蛋（鸡养殖）雨污分流（1160平米） | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦二桥 | 153 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 231 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 海州区 | 2021年连云港市海州区村庄污水治理自然村覆盖工程项目 | 新建50个村庄污水处理设施及配套管线。其中接管自然村庄17个，建污水处理设施自然村庄33个 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦大桥、新浦二桥 | 15000 | 前期 | 完成 | 海州区政府 |
| 232 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 连云区 | 连云区农村黑臭水体治理 | 市场河、老君堂中心涧沟、经九路排水沟、李庄中心沟、阳云丰服装厂东沟、经十五路排水沟、经十七路排水沟、东港涧、北河、棠梨涧10条农村黑臭水体治理，基本解决农村黑臭水体问题。 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸、烧香河/烧香北闸 | 1065.59 | 前期 | 在建 | 连云区政府 |
| 233 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 灌云县 | 年处理25万吨畜禽粪便集中处理中心建设工程； | 年处理25万吨 | 新沂河（江苏省）控制单元 | 五灌河/燕尾闸 | 3650 | 在建 | 完成 | 灌云县政府 |
| 234 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 灌云县 | 村庄生活污水治理 | 完成53个行政村的污水处理设施建设，铺设管网长度约11万米 | 新沂河（江苏省）控制单元 | 五灌河/燕尾闸 | 10600 | 未启动 | 完成 | 灌云县政府 |
| 235 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 灌云县 | 黑臭水体整治 | 计划六里河河道疏浚12500米，河口绿化12500米，岸坡整治护理8800米。 | 新沂河（江苏省）控制单元 | 盐河/新华路桥 | 378 | 未启动 | 完成 | 灌云县政府 |
| 236 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 灌南县 | 村庄生活污水治理配套管网工程 | 计划配建91个行政村污水处理设施管网约220km | 灌河（江苏省）控制单元 | 灌河/灌河大桥 | 16800 | 前期 | 在建 | 灌南县政府 |
| 237 | 连云港 | 农业农村污染防治 | 东海县 | 东海县村庄污水处理设施建设工程 | 完成东海县行政村的村庄污水处理设施100%覆盖，并配套相应的收集管网 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦大桥、新浦二桥 | 44000 | 前期 | 在建 | 东海县政府 |
| 238 | 连云港 | 排污口整治 | 海州区 | 烧香河赢州桥西污水处理设施 | 赢州桥西侧新建1座50吨/天污水处理设施。 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 烧香河/烧香北闸 | 80 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 239 | 连云港 | 排污口整治 | 海州区 | 烧香河太阳雨北污水处理设施 | 太阳雨北侧新建1座50吨/天污水处理设施 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 烧香河/烧香北闸 | 80 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 240 | 连云港 | 排污口整治 | 开发区 | 开泰河、曹圩河、大浦副河、排淡河等河流约20个入河排口整治工程 | 新建PE管道3km,新增截流设施。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 西盐大浦河/大浦闸、排淡河/大板跳闸 | 600 | 前期 | 完成 | 开发区管委会 |
| 241 | 连云港 | 排污口整治 | 海州区（高新区） | 长江路中心沟清淤工程（东海路至老204国道段） | 长江路中心沟清淤工程（东海路至老204国道段），长度 1.5公里，预算50万元左右。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 鲁兰河/富安桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海州区政府（高新区管委会） |
| 242 | 连云港 | 排污口整治 | 赣榆区 | 范河排口整治 | 修建8个节制闸 | 新沭河（江苏省、山东省）控制单元 | 范河/范河桥 | 100 | 在建 | 在建 | 赣榆区政府 |
| 243 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 盱眙县 | 第三污水处理厂及其配套管网建设项目 | 在维桥河下游建第三污水处理厂，收集处理下游污水 |  | 维桥河口 | 40000 | 在建 | 完成 | 国联集团 |
| 244 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 盱眙县 | 集中区生活污水排查整治 | 开展盱城街道、穆店镇维桥乡居委会、三河农场场区等生活集中区CCTV管网检测，对存在渗滤、堵塞污水管网进行疏通，进行存量管网错接、混接点整改以及雨污分流改造 |  | 维桥河口 | 300 | 在建 | 在建 | 住建局 |
| 245 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 金湖县 | 金湖县城市污水处理提质增效项目 | 空白区全覆盖工程、合流制排水系统改造工程、污水泵站改造工程、GIS系统工程、污水分区优化工程。 | 高邮湖控制单元 | 利农河/抬饭桥、高邮湖/近大汕退水闸、湖心区 | 15000 | 前期 | 在建 | 住建局 |
| 246 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 淮安区 | 河道一期工程 | 荷湖、萧湖东入口等工程 | 大运河控制单元 | 入海水道北泓苏嘴 | 12700 | 淮安区评审中心 | 完成 | 区住建局 |
| 247 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 淮安区 | 河道二期工程 | 新涧河（截污、景观）老泗河（截污、河道、景观）等工程 | 大运河控制单元 | 入海水道北泓 | 12300 | 部分拆迁 | 完成 | 区住建局 |
| 248 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 淮安区 | 污水管网改造工程 | 世纪佳苑小区改造、金陵名府等管网改造工程 | 大运河控制单元 | 入海水道北泓 | 25300 | 前期 | 完成 | 区住建局 |
| 249 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 淮安区 | 污水管网新建工程 | 城区随道路新建污水管网5公里 | 大运河控制单元 | 入海水道北泓 | 750 | 前期 | 完成 | 区住建局 |
| 250 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 淮安区 | 污水处理厂三期工程 | 污水处理厂三期4万吨/天土建及设备安装工程 | 大运河控制单元 | 入海水道北泓 | 13000 | 在建 | 完成 | 区住建局 |
| 251 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 淮安区 | 施河镇第二污水处理厂 | 处理能力3000 立方米/天，配套建设约 8 千米的污水管网接入镇区主管道。 | 大运河控制单元 | 头溪河中心桥断面 | 2935 | 排污口设置已批复 | 2021-2022 | 淮安区施河镇人民政府 |
| 252 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 淮阴区 | 淮阴区东城污水处理厂二期扩建工程 | 新增处理能力5万吨/天（2021年完成主体工程建设） |  | 盐河/新渡 | 15000 | 前期手续办理 | 2021.4-2022.12 | 淮阴区住房和城乡建设局 |
| 253 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 淮阴区 | 淮阴区城镇污水处理提质增效 | 新建污水管道8公里、市政排水管网排查检测修复220公里、老旧小区雨污分流改造管道10公里 |  |  | 9000 | 即将进场 | 2021.1-2021.12 | 淮阴区住房和城乡建设局 |
| 254 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 涟水县 | 镇街污水处理厂改造工程 | 重点对公兴河、一帆河、唐响河、西张河、东张河等沿线污水处理厂改造。 |  | 一帆河方渡桥、公兴河头圩渡口等 | 1200 | 未启动 | 在建 | 涟水县住建局 相关镇街 |
| 255 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 涟水县 | 镇街污水管网工程、分散式农村生活污水收集及处理工程 | 加快保滩街道、五港镇、红窑镇（包含原义兴镇）、成集镇、梁岔镇、东胡集镇、唐集镇、石湖镇、陈师街道、岔庙镇、南集镇、黄营镇等镇街污水收集管网建设。 |  | 盐河袁闸断面、一帆河方渡桥等 | 2000 | 在建 | 在建 | 相关镇街 |
| 256 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 涟水县 | 涟水县经济开发区西区污水处理厂扩建工程 | 扩建至3万吨/日 |  | 公兴河头圩渡口 | 9642 | 在建 | 完成 | 江苏涟水经济开发区 |
| 257 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 涟水县 | 今世缘污水处理站技改项目 | 处理能力3000吨/日 |  | 南六塘河沈三圩 | 11000 | 在建 | 完成 | 涟水县人民政府 |
| 258 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 涟水县 | 涟水空港电子产业园污水处理厂 | 1万吨/日 |  | 盐河袁闸断面 | 16000 | 在建 | 完成 | 江苏涟水经济开发区 |
| 259 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 经开区 | 城镇污水处理及管网建设 | 1.河道整治工程；2.市政污水管网完善工程；3.再生水利用设施建设；4.城镇污水处理提质增效工程 |  |  | 58938 | 在建 | 2021年底竣工 | 经开区住建局 |
| 260 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 工业园区 | 城市生活污水提质增效工程 | 范集镇、张码办、淮洪办生活污水管网明管化建设及新增一体化泵站3座 |  |  | 600 | 已完成总工程量95% | 完成 |  |
| 261 | 淮安 | 城镇污水处理及管网建设 | 生态文旅区 | 高远路（徐杨路-枚皋路） | 长550米、红线宽30米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程。 |  |  | 2000 | 未开工 | 雨污水管施工 | 淮安高新控股公司 |
| 262 | 淮安 | 工业污染防治 | 盱眙县 | 维桥河水环境PPP治理控源截污工程 | 1、污水管网泵站新建及修复工程。2、雨水管网新建及修复工程。3、龙王山干渠改道工程。 |  | 维桥河口 | 40000 | 在建 | 完成 | 开发区管委会 |
| 263 | 淮安 | 工业污染防治 | 洪泽区 | 洪港污水处理厂项目（日处理10万吨污水处理及配套管网工程项目） | 洪泽区砚马河以东、创新路以西、二分干梁以南、金鸡路以北。一期污水处理日处理能力3万吨，同时新建污水收集池，取水泵站，新增污水管网4公里，取水管网1.8公里。 |  | 浔河唐曹断面 | 51500.5 | 在建（开工建设阶段） | 在建（完成一期工程土建施工，设备进场安装） | 洪泽开发区 |
| 264 | 淮安 | 工业污染防治 | 淮安区 | 开发区工业污水管网及提升泵站工程 | 新建纬七路、纬二路、纬三路、经十六路等工业污水管道，总长约6313米，提升泵站一座 | 大运河控制单元 | 入海水道北泓 | 3000 | 已完成污水管网建设 | 提升泵站建设 | 江苏淮安经济开发区 |
| 265 | 淮安 | 工业污染防治 | 涟水县 | 船舶码头污染治理工程 | 排查所有码头，规范码头管理，清理整顿不规范的码头，达到相关环保要求。 |  | 盐河袁闸断面 | 100 | 在建 | 在建 | 县交通局 |
| 266 | 淮安 | 工业污染防治 | 涟水县 | 涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂 | 处理规模保持2500t/d不变，出水标准COD、氨氮、总氮、总磷排放浓度不得高于一级A标准；其他污染物排放浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准。 |  | 盐河袁闸断面 | 2395 | 在建 | 完成 | 江苏涟水经济开发区循环经济产业园发展服务中心 |
| 267 | 淮安 | 工业污染防治 | 工业园区 | 一企一管二期工程 | 建设实联化工、艾科维、宏邦等42家一企一管及监控设备 |  |  | 4000 | 工程已竣工 | 完成 |  |
| 268 | 淮安 | 排污口整治 | 涟水县 | 排污口整治工程 | 排查新增省考沿线及支流排污口。制定整治方案。集中整治。 |  | 废黄河幸福大桥、唐响河后营桥、一帆河方渡桥、公兴河头圩渡口 | 100 | 前期 | 完成 | 生态环境局 相关乡镇 |
| 269 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 盐城市 | 盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理（含黑臭水体治理）项目 | 盐城市区核心区（第Ⅲ防洪区）面积为108.73平方公里，区域内118条河道，总长309公里进行水环境综合治理。 | 串场河控制单元 | 串场河/大庆路桥断面、新洋港/盐城大桥、新洋港闸断面 | 650000 | 在建 | 在建 | 市城建局；盐都区人民政府；亭湖区人民政府；盐南高新区管委会 |
| 270 | 盐城 | 工业污染防治 | 东台市 | 东台市碧之源净水有限公司产能扩建（一期）项目 | 新建7个工业污水处理设施 | 泰东河、通榆河等 | 泰东河东台（泰）、通榆河草堰大桥、串场河廉贻大桥等 | 22000 | 前期 | 完成 | 东台市碧之源净水有限公司 |
| 271 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 射阳县 | 城镇污水处理设施提升改造 | 对建制镇污水处理厂进行改造提升、修复污水提升泵站 | 射阳河、黄沙港、新洋港 | 射阳河、黄沙港、新洋港/射阳河闸、黄沙港闸、新洋港闸 | 2200 | 前期 | 完成 | 射阳县农水投集团 |
| 272 | 盐城 | 农业农村污染防治 | 射阳县 | 农村生活污水治理工程 | 建设30个村庄生活污水处理设施 | 射阳河 | 射阳河/射阳河闸 | 3000 | 前期 | 完成 | 射阳县住建局 |
| 273 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 建湖县 | 城东污水厂二期扩建工程 | 城东污水厂二期扩建工程（3.0万吨/日）。2021年内容：完成城东污水厂二期（3.0万吨/日）部分土建及配套管网建设 | 通榆河盐城市控制单元 | 通榆河 | 12000 | 前期 | 在建 | 建湖城投 |
| 274 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 建湖县 | 污水主干管网建设工程（城东、城南、城北） | 建设配套管网10公里；完成县城污水管网清淤养护50公里/年 | 通榆河盐城市控制单元 | 通榆河 | 1500 | 前期 | 完成 | 建湖城投 |
| 275 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 建湖县 | 城中村、老旧城区、城乡结合部污水接通工程 | 完成龙湖商业北街、龙湖商业南街等19处居住区雨污分流。2021年完成龙湖商业北街、龙湖商业南街等9处居住区雨污分流 | 通榆河盐城市控制单元 | 通榆河 | 3000 | 在建 | 完成 | 建湖城投 |
| 276 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 建湖县 | 小区污水管网重建性提升、补充性改造工程 | 完成湖景人居北区、明珠锦苑B区等69个小区的污水管网的清淤、排查、修复及与区外主管网的接通。2021年完成28个小区的污水管网的清淤、排查、修复及与区外主管网的接通 | 通榆河盐城市控制单元 | 通榆河 | 5000 | 在建 | 在建 | 建湖城投 |
| 277 | 盐城 | 农业农村污染防治 | 建湖县 | 农村生活污水治理工程 | 完成71个行政村农村生活污水治理工程 | 建湖县 | 通榆河、黄沙港、戛粮河 | 12000 | 前期 | 完成 | 建湖县住建局 |
| 278 | 盐城 | 农业农村污染防治 | 建湖县 | 畜禽粪便资源化利用项目 | 建设2000方有机肥发酵库，新上400立方有机肥发酵罐，以及环保处理设备、喷淋消毒设备、自动控制设备等。项目建成后，现有11万只种鸡的鸡粪发酵后，将被周边配套的500亩果园消纳掉 | 建湖县 | / | 500 | 在建 | 完成 | 江苏省裕丰禽业有限公司 |
| 279 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 滨海县 | 滨海县头罾污水处理厂及配套管网工程 | 污水处理厂规模0.3万吨/日 | 苏北灌溉总渠 | 中山河、头罾闸 | 3000 | 在建 | 完成 | 滨海县住建局、滨海县农旅集团有限公司 |
| 280 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 滨海县 | 新建、改造污水管网 | 新建、改造城镇污水管网15公里 | 苏北灌溉总渠 | 苏北灌溉总渠、通榆大桥 | 5000 | 前期 | 完成 | 滨海县住建局 |
| 281 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 响水县 | 新建城西生活污水处理厂 | 污水处理规模0.6万吨/天生活污水处理厂主体工程建设 | 灌河 | 灌河 | 16000 | 前期 | 完成 | 响水县水务局 |
| 282 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 响水县 | 陈家港生活污水厂管道建设 | 15公里 | 灌河 | 灌河 | 7000 | 前期 | 完成 | 响水县水务局 |
| 283 | 盐城 | 工业污染防治 | 响水县 | 陈北污水处理厂 | 3.0万吨/天 | 灌河 | 灌河 | 22500 | 在建 | 完成 | 响水工业经济区 |
| 284 | 盐城 | 工业污染防治 | 响水县 | 浦港污水处理厂 | 污水处理规模0.6万吨/天，深度改造项目 | 灌河 | 灌河 | 3000 | 前期 | 完成 | 响水工业经济区 |
| 285 | 盐城 | 工业污染防治 | 大丰区 | 草庙镇工业园区污水处理厂及管网建设项目 | 草庙镇静脉产业园污水处理厂和提升泵站及管网 | 东台河（江苏省）控制单元 | 川东闸 | 10800 | 在建 | 完成 | 草庙镇人民政府 |
| 286 | 盐城 | 工业污染防治 | 大丰区 | 三龙镇工业园区污水处理厂 | 总占地面积11100㎡，建筑物占地面积3284.33㎡；污水处理站工程设计规模：预计一期集中处理量为1万吨/日，远期污水处理量为1万吨/日，总规模2万吨/日 | 斗龙港（江苏省）控制单元 | 斗龙港闸 | 8000 | 未启动 | 完成 | 大丰区净水公司 |
| 287 | 盐城 | 工业污染防治 | 大丰区 | 南阳镇工业园区污水处理厂 | 总占地面积约为10亩，设计日处理量2000吨。工业园区新增污水管网11034米。 | 斗龙港（江苏省）控制单元 | 王港闸 | 2161.37 | 在建 | 完成 | 南阳镇人民政府 |
| 288 | 盐城 | 工业污染防治 | 大丰区 | 沪苏产业园污水处理厂及管网建设项目 | 总处理能力4万吨/日，一期日处理1万吨污水处理厂及管网。 | 斗龙港（江苏省）控制单元 | 斗龙港闸 | 7500 | 在建 | 完成 | 沪苏产业园 |
| 289 | 盐城 | 工业污染防治 | 大丰区 | 盐城市大丰区恒泰水务有限公司5000吨/日工业废水处理及1000吨/日生活废水处理改造项目 | 工业污水中水回用处理系统，一级二级物化反应系统、酸化水解处理系统 | 斗龙港（江苏省）控制单元 | 斗龙港闸 | 3000 | 在建 | 完成 | 大丰经济开发区管委会 |
| 290 | 盐城 | 农业农村污染防治 | 大丰区 | 农村生活污水处理设施和管网建设 | 全区计划新建69个行政村生活污水处理设施和配套管网 | 东台河（江苏省）控制单元、斗龙港（江苏省）控制单元 | 王港闸、斗龙港闸、川东闸 | 17250 | 在建 | 完成 | 大丰区净水公司 |
| 291 | 盐城 | 农业农村污染防治 | 盐都区 | 2021年度农村生活污水治理项目 | 新建54个行政村农村生活污水处理设施 | 蟒蛇河单元 | 龙冈凤凰桥 | 14000 | 前期 | 在建 | 市城镇化集团、盐都区水务局 |
| 292 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建设 | 亭湖区 | 亭湖区水环境综合整治PPP项目 | 对亭湖区范围内23条黑臭水体进行综合整治及新建约156公里污水管网 | 新洋港、串场河 |  | 118900 | 在建 | 完成 | 亭湖区住建局、环保科技城、新洋经济区及相关乡镇街道、葛洲坝岭南（盐城亭湖)水治理有限公司 |
| 293 | 盐城 | 城镇污水处理及管网建 | 亭湖区 | 青洋智能装备产业园水净化项目二期、三期工程 | 新建日净化水2.4万吨的污水处理厂一座及配套建设道路、管网等设施。项目分三期建设，其中二期规模为日处理量6000吨，三期规模为日处理量12000吨 | 新洋港 |  | 6000 | 前期 | 完成 | 环科城、江苏新青洋实业投资有限公司 |
| 294 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 邗江区 | 竹西片区污水达标区建设 | 竹西街道范围内的道路、小区、河道的溯源排查及整改。 |  | 京杭大运河 | 5000 | 已完成竹西河、冷却河、官河的截污工程。 | 完成竹西片区污水达标区建设 | 邗江区住建局 |
| 295 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 邗江区 | 老旧小区管网改造 | 苏农二村、苏农五村、秋南新寓、得月苑、百祥园、凯莱花园等6个小区 |  | 新城河、引潮河、仪扬河 | 10000 | 正在进行前期测量、设计等工作。 | 完成7个小区排水管道雨污分流改造 | 邗江区住建局 |
| 296 | 扬州 | 水生态环境风险防控与应急系统建设项目 | 邗江区 | 分布式污水处理设施 | 3座处理设施、日处理量5000吨 |  | 仪扬河冻青桥断面（新城河、四望亭河、引潮河） | 3500 | 前期可研 | 2021年完成 | 区生态环境局 |
| 297 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 江都区 | 城区污水主管及支管配套完善（2021年度） | 黄海南路、长江东路等污水主管及支管配套完善，全长约5公里。 |  | 通扬运河/化肥厂东；新通扬运河/泰西 | 10000 | 前期 | 完成 | 江都区住建局 |
| 298 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 江都区 | 丝绸新村排水达标小区 | 小区内部排水户源头进行彻底的雨污分流改造，最终达到污水零直排的考核要求。 |  | 芒稻河/西闸 | 350 | 在建 | 完成 | 江都区住建局 |
| 299 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 江都区 | 龙川北路东侧污水管网改造提升 | 新建一座一体化泵站，对仙女桥西北江淮府原暗涵进行雨污水分流改造提升 |  | 通扬运河/化肥厂东 | 200 | 未启动 | 完成 | 江都区住建局 |
| 300 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 江都区 | 科创园辖区雨污水管网排查检测疏通工程 | 辖区雨污水管网排查检测疏通，总长度约55公里。 |  | 新通扬运河/泰西；芒稻河/西闸 | 360 | 前期 | 完成 | 江都区科创园 |
| 301 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 江都区 | 空港新城污水处理厂尾水排放项目 | 污水处理厂尾水沿着团结河南岸往东拟排入野田河，排污口距离污水处理厂约10415米。 |  | 三阳河/曹庄桥 | 4800 | 前期 | 完成 | 江都区丁沟镇、空港新城 |
| 302 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 江都区 | 空港新城污水处理厂配套污水收集管网及泵站 | 污水收集管网约11公里，泵站4座 |  | 三阳河/曹庄桥 | 3100 | 前期 | 完成 | 江都区丁沟镇、空港新城 |
| 303 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 江都区 | 扬泰中天管桩管网新建工程 | 铺设2.6公里315压力管道 |  | 长江/高港码头（左岸）；长江嘶马闸东 | 518 | 前期 | 完成 | 江都经济开发区、大桥镇 |
| 304 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 江都区 | 浦头镇污水处理管网工程（浦头镇镇区污水管网完善工程） | 新建镇区污水管网6公里，浦头至大桥污水管网7.7公里，新建泵站3座 |  | 长江/高港码头（左岸） | 6000 | 在建 | 完成 | 江都区龙川控股浦头镇、大桥镇 |
| 305 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 江都区 | 小纪镇粉末集聚区排水整治 | 实施彻底清污分流，企业废水接入管网 |  | 斜丰港（盐邵河）/武汤大桥;蚌蜒河/老阁东 | 1500 | 前期 | 完成 | 江都区小纪镇 |
| 306 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 江都区 | 灰粪港水质提升工程 | 全长约7.6公里沿河截污管道完善，增设小型污水处理设施、排口整治、暗涵清理、河道清淤、生态修复等。 |  | 白塔河/白塔河大桥;长江/三江营;芒稻河/西闸 | 3500 | 在建 | 完成 | 江都区住建局 |
| 307 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 宝应县 | 柳堡镇工业集中区污水管网建设工程 | 新建管网7公里 |  |  | 450 | 在建 | 完成 | 宝应县柳堡镇 |
| 308 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 宝应县 | 永顺泰麦芽有限公司污水专用管道项目 | 新建管网10公里 |  |  |  | 前期 | 完成 | 宝应县安宜镇 |
| 309 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 广陵区 | 污水排放达标片区建设 | 汤汪片区、广陵新城排水达标区（630万平方米）。对区域内的市政污水管网、沿街商铺、企事业单位和住宅小区内污水管网进行全面排查整改或要求权属单位进行排查整改。 | 扬州市长江三江营控制单元 | 长江广陵段 | 5000 | 前期方案编制 | 完成 | 广陵区运和城投新城集团 |
| 310 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 广陵区 | 兴达路污水集中处理设施建设项目 | 新建管网800米 | 扬州市长江三江营控制单元 | 长江广陵段 | 240 | 前期方案编制 | 2021年底完成 | 扬州永盛投资有限公司 |
| 311 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 仪征市 | 张集片区提升泵站和通新集七方桥泵站污水压力管网工程项目 | 张集片区新建3座提升泵站，新建张集片区通新集七方桥泵站压力管网9000米。异地新建提升能力2万吨/天泵站1座。 |  | 龙河/金桥断面 | 1500 | 张集片区完成设计、概算，2个节点已完成施工。七方桥泵站正在设计。 | 完成并投入使用 | 仪征市新集镇 |
| 312 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 仪征市 | 仪征市污水处理厂迁扩建项目 | 新建处理厂1座，占地约150亩，近期规模7.5万m³/d（土建10万m³/d）；新建厂外配套污水泵站1座，规模7.5万m³/d；新建场外进出水管道总长约26.2km |  | 长江 | 92499 | 已完成项目选址、立项；已完成临时便道和临时围墙施工；目前正在进行土建施工招标；正在完善环评文本。 | 2021年完成主体建设 | 仪征市水利局、城发集团 |
| 313 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 生态新城 | 核心区污水管网新建工程 | 新建污水主管网4公里 |  |  |  |  | 完成 | 生态科技新城管委会 |
| 314 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 高邮市 | 市政管网检测与维修整治 | 完成污水提质增效8.1平方公里范围内达标区I、II区58.5km市政雨污水管网及检查井进行检测，测量并检查、修复及改造；对污水倒虹管进行疏通整改，破损严重的实施改造或翻建，确保输水通畅 。 | 北澄子河扬州市控制单元 | 北澄子河/三垛西大桥 | 4618 |  | 完成 | 高邮市水投集团 |
| 315 | 扬州 | 城镇污水处理及管网建设 | 高邮市 | 北澄子河国考断面上游支流支浜综合治理工程（二） | 对张叶沟沿线卸甲镇区、伯勤社区以及八桥社区两岸排口进行截污、封堵，沿线工业企业、规模畜禽养殖场实施雨污分流并接管 | 北澄子河扬州市控制单元 | 北澄子河/三垛西大桥 | 4000 |  | 完成 | 高邮市卸甲镇、水利局 |
| 316 | 扬州 | 城镇垃圾综合治理 | 江都区 | 污水厂污泥和生活餐厨污泥协同处置项目 | 日处理污泥120吨、餐厨垃圾90吨 |  | 全域 | 13000 | 前期 | 完成 | 江都区城管局 |
| 317 | 扬州 | 工业污染防治 | 江都区 | 扬州市银江化工有限公司关闭 | 全厂关闭 |  | 三阳河/曹庄桥 野田河 |  | 在建 | 完成 | 江都区工信局、丁沟镇 |
| 318 | 扬州 | 工业污染防治 | 江都区 | 麾龑化工（扬州）有限公司关闭 | 全厂关闭 |  | 三阳河/曹庄桥 野田河 |  | 在建 | 完成 | 江都区工信局、丁沟镇 |
| 319 | 扬州 | 工业污染防治 | 江都区 | 扬州凤凰岛化工有限公司关闭 | 全厂关闭 |  | 三阳河/曹庄桥 野田河 |  | 在建 | 完成 | 江都区工信局、丁沟镇 |
| 320 | 扬州 | 工业污染防治 | 江都区 | 扬州市江都区海辰化工有限公司关闭 | 全厂关闭 |  | 三阳河/曹庄桥 野田河 |  | 在建 | 完成 | 江都区丁沟镇 |
| 321 | 扬州 | 工业污染防治 | 江都区 | 扬州市富齐化工有限公司关闭 | 全厂关闭 |  | 三阳河/曹庄桥 野田河 |  | 在建 | 完成 | 江都区丁沟镇 |
| 322 | 扬州 | 工业污染防治 | 江都区 | 扬州市恒生化工有限公司关闭 | 全厂关闭 |  | 三阳河/曹庄桥 野田河 |  | 在建 | 完成 | 江都区工信局、丁沟镇 |
| 323 | 扬州 | 工业污染防治 | 江都区 | 扬州应明废旧物资回收有限公司关闭 | 全厂关闭 |  | 小涵河 |  | 在建 | 完成 | 江都区丁伙镇 |
| 324 | 扬州 | 工业污染防治 | 高邮市 | 关闭高邮市汤庄正茂电镀厂 | 整厂关闭 | 北澄子河扬州市控制单元 | 北澄子河/三垛西大桥 |  | 政府关闭文件印发 | 完成 | 高邮市汤庄镇 |
| 325 | 扬州 | 农业农村污染防治 | 邗江区 | 赵家支沟沿线农村污水收集 | 3座一体化处理设施，处理规模分别为25、10、10吨/天。配套污水收集管网5000米。 |  | 仪扬河、赵家之沟 | 200 | 前期可研 | 2021年完成 | 邗江高新区 |
| 326 | 扬州 | 农业农村污染防治 | 江都区 | 水产养殖池塘生态化改造 | 共生态化改造5000亩。 |  | 斜丰港（盐邵河）/武汤大桥;蚌蜒河/老阁东 | 1500 | 前期 | 完成 | 江都区农业农村局 武坚镇 小纪镇 |
| 327 | 扬州 | 农业农村污染防治 | 江都区 | 浦头镇农村分散型污水处理设施建设项目 | 新增承仪村、西元村小型污水处理设施 |  | 高港码头（左岸） | 400 | 前期 | 完成 | 江都区 龙川控股 郭村镇 |
| 328 | 扬州 | 农业农村污染防治 | 江都区 | 郭村镇农村分散型污水处理设施建设项目 | 庄桥村吴河组、庄桥组、塘头村志远组各建小型污水处理设施一座 |  | 新通扬河/泰西 | 200 | 前期 | 完成 | 江都区 龙川控股 郭村镇 |
| 329 | 扬州 | 农业农村污染防治 | 广陵区 | 沙头镇农村生活污水收集处理项目 | 涉及全镇七个村十二个自然组 | 扬州市长江三江营控制单元 | 长江广陵段 | 1100 | 方案编制中 | 全镇七个行政村十二个自然组农村生活污水设施建设 | 广陵区沙头镇 |
| 330 | 扬州 | 农业农村污染防治 | 广陵区 | 农村生活污水收集处理项目 | 新建14个农村生活污水处理设施 | 扬州市长江三江营控制单元 | 长江广陵段 | 2500 | 前期方案编制 | 2021年底完成 | 广陵区头桥镇政府 |
| 331 | 扬州 | 农业农村污染防治 | 生态新城 | 新建农村分散式小型污水处理设施一座 | 新建小型污水处理设施一座，30吨/天 |  |  | 90 | 未启动 | 完成 | 生态科技新城泰安镇 |
| 332 | 扬州 | 农业农村污染防治 | 广陵区 | 池塘生态化改造 | 1、埂岸清整。2、清淤。3、过滤坝建设。4、生物净化区建设。 | 扬州市长江三江营控制单元 | 夹江（四大家鱼种质资源保护区） | 50 | 20% |  | 江苏广陵长江系家鱼原种场 |
| 333 | 扬州 | 农业农村污染防治 | 广陵区 | 中华鳖池塘改造及养殖尾水净化与循环利用 | （一）池塘（含生态净化池）改造土方工程约8000m3；（二）新建砖混材质防逃墙（含生态净化池过滤坝）1220m，墙体厚240mm；（三）新建不锈钢材质防逃网1300m，高0.5m-1m；（四）生态净化池建设，含配套水系建设，净化材料，增氧机、水泵等机械配套。 | 扬州市长江三江营控制单元 | 夹江（四大家鱼种质资源保护区） | 53 | 50% |  | 扬州市嘉润生态农庄 |
| 334 | 扬州 | 农业农村污染防治 | 高邮市 | 调减罗氏沼虾养殖面积 | 调减卸甲镇罗氏沼虾养殖面积约6000亩 | 北澄子河扬州市控制单元 | 北澄子河/三垛西大桥 | 140 |  | 完成 | 高邮市卸甲镇、农业农村局 |
| 335 | 扬州 | 移动源污染防治 | 江都区 | 京杭运河邵伯船闸上游及芒稻河芒稻船闸上游待闸区多功能流动船舶污染物接收船建设项目 | 建造2艘多功能流动船舶污染物接收船 |  | 大运河 | 400 | 在建 | 完成 | 江都区交通局 |
| 336 | 扬州 | 移动源污染防治 | 江都区 | 船舶改造和管理 | 单壳油船双壳改造3 艘；三无船舶取缔等。 |  | 全域 | 600 | 在建 | 完成 | 江都区交通局 |
| 337 | 扬州 | 移动源污染防治 | 江都区 | 船舶报废拆解 | 单壳油船拆解81艘 |  | 全域 | 1600 | 在建 | 完成 | 江都区交通局 |
| 338 | 扬州 | 城镇污水处理 | 邗江区 | 北山污水处理厂一期工程 | 主要建设16万吨/日共用设施和8万吨/日单体设施，其余设施结合水量增长情况分批分组建设。 | 京杭运河/槐泗河口 | 槐泗河/槐泗河口 | 69469 | 厂区主体结构土建施工中 | 完成厂区主体结构施工 | 扬州市洁源排水有限公司 |
| 339 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 市区 | 镇江市建成区污水管网全覆盖和污水全收集、全处理及海绵建设完善工程 | 新建管网约18公里，排查、检测污水管网约800公里，根据检测结果实施管网缺陷修复 |  |  | 71029 | 在建 | 在建 | 镇江市水业总公司 |
| 340 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 丹阳市 | 丹阳市城镇污水处理设施配套污水管网工程 | 年度新建15公里污水管网 | T10 | 京杭运河 | 4000 | 前期 | 完成 | 丹阳水务集团有限公司 |
| 341 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 丹阳市 | 石城污水处理厂一期改造工程 | 4万吨/日 | T10 | 京杭运河 | 2549.6 | 在建 | 完成 | 丹阳水务集团有限公司 |
| 342 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 丹阳市 | 新桥污水处理厂二期扩建工程 | 扩建1万吨/日 |  | 夹江 | 5500 | 在建 | 完成土建 | 丹阳水务集团有限公司 |
| 343 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 句容市 | 郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程 | 新建1万吨/日，改建1万吨/日 | C8 | 句容河 | 9000 | 在建 | 完成 | 郭庄镇政府 |
| 344 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 句容市 | 宝华污水处理厂二期 | 扩建1万吨/天 | C21 | 二号彭桥 | 5000 | 前期 | 在建 | 宝华镇政府 |
| 345 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 句容市 | 污水管网\疏通修复污水管网 | 建设污水管网20km，疏通修复污水管网24km | C21 | 二号彭桥 | 3000 | 前期 | 在建 | 宝华镇政府 |
| 346 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 扬中市 | 扬中市城东水环境综合整治EPC工程 | 新建城东片区范围内配套污水管道约11.22km，雨水管道约5km，控源截污雨污分流工程、河道清淤工程、河道生态修复工程 | 三茅大港扬子桥断面 | 三茅大港/扬子桥断面 | 44637 | 在建 | 在建 | 扬中市住建局/扬中市碧源资产管理有限公司 |
| 347 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 扬中市 | 扬中市城北、城南水环境综合整治EPC工程 | 新建城北、城南片区范围内配套污水管道约10km，雨水管道约8km，控源截污雨污分流工程、河道清淤工程、河道生态修复工程 | 三茅大港扬子桥断面 | 三茅大港/扬子桥断面 | 56670 | 在建 | 在建 | 扬中市住建局/扬中市碧源资产管理有限公司 |
| 348 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 丹徒区 | 世业镇污水处理一厂、二厂提标改造工程 | 按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）进行提标改造 | C25 | 长江 | 500 | 在建 | 完成 | 世业镇政府 |
| 349 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 镇江新区 | 港中新村、金樱苑等小区雨污分流改造项目 | 对划分的达标区内老旧小区及沿街商铺实施雨污分流改造 | T1 |  | 12000 | 前期 | 完成 | 大港街道、丁卯街道、丁岗镇 |
| 350 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 镇江新区 | 吴沙河水环境综合治理工程 | 项目位于镇江新区大路镇，北至沙腰河、南至北港河、西起路西二号河、东至滨江大道，流域总面积约137.24公顷，对工程范围内河道周围的小区、村庄、工业园区实施雨污分流，对集镇河、吴沙河进行河道清淤、河道生态治理、河道景观治理。 | T1 | 吴沙河、集镇河 | 4530.24 | 在建 | 完工 | 大路镇政府 |
| 351 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 镇江新区 | 太平河流域污水支管网建设 | 儒里三号路（X109至荷花塘段）DN300污水管400m长度改造配套工程 | T1 | 太平河流域儒里段 | 130 | 前期 | 完工 | 姚桥镇政府 |
| 352 | 镇江 | 城镇污水处理及管网建设 | 镇江高新区 | 戴家门路污水管道工程 | 在戴家门路周边铺设一道d400污水管道 | T4 | 运粮河 | 215.08 | 在建 | 完成 | 镇江高新置业有限公司 |
| 353 | 镇江 | 工业污染防治 | 句容市 | 开发区工业污水处理厂 | 工业污水处理3万吨/天 | C27 | 句容河 |  | 前期 | 在建 | 句投集团 |
| 354 | 镇江 | 工业污染防治 | 镇江新区 | 废水深度治理项目 | 新增板框压滤和沉降池改造 | T1 | 长江（孩溪河） | 1000 | 初步设计 | 完工 | 江苏太白集团有限公司 |
| 355 | 镇江 | 工业污染防治 | 镇江新区 | 废水处理提升项目 | 45000吨/天废水处理工艺优化提升 | T1 |  | 2000 | 方案规划中 | 在建 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 |
| 356 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 泰州市 | 泰康一区雨污分流改造 | 小区雨污分流改造 | C32 | 南官河/祥和大桥 | 2400 | 在建 | 完成 | 城投集团 |
| 357 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 靖江市 | 华汇水务有限公司城市污水处理厂三期工程 | 新建生活污水处理设施2万t/d | C39 | 十圩港/新十圩港大桥 | 8500 | 前期 | 在建 | 靖江市政府 |
| 358 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 靖江市 | 靖江市供水污水管网完善工程 | 铺设城区、镇污水管道各18km | C39 | 十圩港/新十圩港大桥 | 6200 | 前期 | 完成 | 靖江市政府 |
| 359 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 泰兴市 | 高新区工业 | 一期工程日处理3000t | C36 | 如泰运河/冷库码头 | 11543 | 在建 | 完成 | 泰兴市政府 |
| 360 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 泰兴市 | 虹桥污水处理项目 | 2万t/d工业污水处理厂 | C30 | 长江 | 20000 | 前期 | 在建 | 泰兴市政府 |
| 361 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 泰兴市 | 工业污水处理项目 | 5万t/d工业污水处理 | C30 | 长江 | 65900 | 在建 | 在建 | 泰兴市政府 |
| 362 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 泰兴市 | 污水处理 | 1万t/d污水处理扩建项目 | C34 | 古马干河/马甸闸西 | 4000 | 前期 | 在建 | 泰兴市政府 |
| 363 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 泰兴市 | 污水管网 | 安置区约7km污水管网建设 |  |  | 960 | 前期 | 在建 | 泰兴市政府 |
| 364 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 泰兴市 | 污水管网 | 约2km污水管网建设 |  |  | 90 | 前期 | 完成 | 泰兴市政府 |
| 365 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 海陵区 | 雨污分流改造项目 | 老旧小区雨污分流改造 | H87 | 新通扬运河泰东段/徐庄大桥 | 950 | 前期 | 完成 | 海陵区政府 |
| 366 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 高港区 | 白马镇污水 | 建设两座提升泵站,主管约7km | C32 | 南官河/口岸闸 | 2460 | 在建 | 完成 | 高港区政府 |
| 367 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 高港区 | 通河路片区污水管道改造工程 | 建设蓄水池一座，管网1.72km | C32 | 南官河/口岸闸 | 650.11 | 前期 | 完成 | 高港区政府 |
| 368 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 高新区 | 龚庄河周边生活污水收集处理工程 | 对龚庄河附近居民生活污水进行收集处理 | C32 | 南官河/祥和大桥 | 2000 | 在建 | 完成 | 医药高新区管委会 |
| 369 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 高新区 | 新建污水管网工程 | 新建污水管网3km | C32 | 南官河/祥和大桥 | 900 | 前期 | 完成 | 医药高新区管委会 |
| 370 | 泰州 | 城镇污水处理及管网建设 | 高新区 | 天禧玫瑰园小区雨污分流改造 | 小区雨污水管网进行分流改造 | C32 | 南官河/祥和大桥 | 100 | 在建 | 完成 | 医药高新区管委会 |
| 371 | 泰州 | 工业污染防治 | 靖江市 | 新港工业污水处理工程 | 新建规模1500t/d的工业污水处理设施。 | C45 | 夏仕港/夏仕港大桥 | 4396 | 前期 | 完成 | 靖江市政府 |
| 372 | 泰州 | 工业污染防治 | 兴化市 | 兴化开发区污水处理厂二期扩建工程 | 新增污水处理量8000t/d |  |  | 7599 | 在建 | 完成 | 兴化市政府 |
| 373 | 泰州 | 工业污染防治 | 兴化市 | 戴南循环经济产业园污水处理厂 | 污水处理1万t/d |  |  | 29000 | 在建 | 完成 | 兴化市政府 |
| 374 | 泰州 | 工业污染防治 | 海陵区 | 化工企业关停项目 | 泰州市祥晟石化有限公司的关停 | H87 | 新通扬运河泰东段/徐庄大桥 | / | 前期 | 完成 | 海陵区政府 |
| 375 | 泰州 | 工业污染防治 | 姜堰区 | 姜堰经济开发区工业污水处理厂 | 工业污水处理厂1座（规模6万t/d，一期建设3万t） | H88 | 新通杨运河/朱楼桥 通扬运河西段/蒲津大桥 | 25000 | 前期 | 在建 | 姜堰区政府 |
| 376 | 泰州 | 农业农村污染防治 | 兴化市 | 乡镇污水管网建设及自建乡镇提升改造工程 | 计划铺设污水管网、新建泵站，对7个乡镇厂区进行提升改造 | H72 | 卤汀河/冷冻厂南、兴盐界河/民主村、上官河/吉耿 | 92843 | 在建 | 完成 | 兴化市政府 |
| 377 | 泰州 | 农业农村污染防治 | 海陵区 | 村庄生活污水治理PPP项目 | 对自然村实施村庄生活污水治理 | H87 | 新通扬运河泰东段/徐庄大桥 | 98000 | 在建 | 在建 | 海陵区政府 |
| 378 | 泰州 | 农业农村污染防治 | 高新区 | 靳新社区村庄污水处理及人居环境提升项目改造工程 | 污水管网收集、新建污水处理泵站 | C32 | 南官河/祥和大桥 | 1800 | 未启动 | 完成 | 医药高新区管委会 |
| 379 | 泰州 | 农业农村污染防治 | 高新区 | 引江河西生活污水截污工程 | 新建污水管网、小型污水处理设施3座，收集引江河西生活污水，达标排放 | C32 | 南官河/祥和大桥 | 2500 | 未启动 | 完成 | 医药高新区管委会 |
| 380 | 泰州 | 排污口整治 | 姜堰区 | 排污口整治 | 城区8条内河排口“一口一策”工程 | H88 | 新通杨运河/朱楼桥 通扬运河西段/蒲津大桥 | 8000 | 前期 | 完成 | 姜堰区政府 |
| 381 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 泗洪县 | 泗洪县污水处理厂新建工程 | 泗洪县新建污水处理厂规模总规模10万吨/一期建设5.0万吨/日，AAO工艺，出水水质一级A，配套建污水管网3.2公里，尾水管网4.0公里。 | 溧河宿迁控制单元 | 新汴河二甲付断面 | 37200 | 项目前期手续已经完成，厂构筑物已完成招标，正在施工。 | 完成 | 泗洪县住房和城乡建设局 |
| 382 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 泗洪县 | 建制镇污水处理提质增效建设 | 对双沟镇、龙集镇、界集镇、临淮镇、梅花镇、上塘镇等12个建制镇9个污水处理厂扩建，新增加污水处理能力0.86万t/d，出水水质达一级A标准；新铺设污水管网75公里；新增尾水生态湿地10万平方米,新建提升泵站10个。 | 洪泽湖宿迁控制单元 | 洪泽湖 | 30000 | 前期（项目建议书、可研、初步设计阶段） | 完成 | 泗洪县住房和城乡建设局 |
| 383 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 泗洪县 | 第四期农村污水处理设施建设工程 | 新建污水处理站20座，新增污水处理规模4500吨/天，采用MBR膜处理工艺，出水水质一级A标准。新铺设污水管网30公里米及配套的尾水生态湿地，新建提升泵站3个。 | 洪泽湖宿迁控制单元 | 洪泽湖 | 8000 | 前期（项目建议书、可研、初步设计阶段） | 完成 | 泗洪县住房和城乡建设局 |
| 384 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 泗洪县 | 分布式污水处理设施建设工程 | 泗洪县城区新建5000吨／天分布式污水处理设施，出水符合一级A标准，提升城区污水处理能力。 | 洪泽湖宿迁控制单元 | 濉河330省道桥断面 | 1000 | 在建 | 完成 | 泗洪县住房和城乡建设局 |
| 385 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 泗阳县 | 祁连山路、盛虹路、吴江大道污水管道建设工程 | 长约9120米，管径400mm。其中祁连山路1350米，盛虹路670米，吴江大道7100米 | 古黄河 | 古黄河新建线 | 1000 | 已完成招投标 | 2021年底前完成管网建设 | 泗阳县意杨产业园 |
| 386 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 泗阳县 | 城东污水处理厂一期、二期扩建工程 | 一期扩建部分设计规模为2.0万 m3/d、二期扩建设计规模为 3.0 万m3/d，改扩建工程实施后，一期工程处理规模达到5 万m3/d，二期工程处理规模达到6 万m3/d，出水水质执行COD年均值低于40mg/L排放，其他指标仍执行现况一级A标准。 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽、方塘 | 29500 | 可研报告修改 | 计划2021年底土建完工 | 泗阳经济开发区 |
| 387 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 泗阳县 | 解放路污水管网建设 | 对解放路雨污管网进行分流改造，新建污水管网2.4公里。 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽、方塘 | 1500 | 前期 | 完成 | 泗阳县住建局 |
| 388 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 经开区 | 污水管网工程 | 十一支渠西岸（老民便河—香港路） | 西民便河 | 西民便河G343民便河桥 | 4240 | 前期 | 在建 | 经开区建设局 |
| 389 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 经开区 | 污水管网工程 | 通湖大道（西湖路—香港路） | 西民便河 | 西民便河G343民便河桥 | 4136 | 前期 | 在建 | 经开区建设局 |
| 390 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 经开区 | 污水管网工程 | 经开区污水厂 | 西民便河 | 西民便河G343民便河桥 | 15000 | 前期 | 在建 | 经开区建设局 |
| 391 | 宿迁 | 城镇污水处理及管网建设 | 宿豫区 | 河道整治 | 高新区河道及小区管网排查、整治合流制雨污水智能调蓄工程：昆仑山河、嘉陵江河、利民河、宿泗路边沟、马河、全线沿河排口排查；陆桥小区三期、豫园小区、陆桥小区五期小区雨污管网排查、雨污分流改造及三个强排站前端分别建设雨污智能调蓄截流井。 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽 | 5210 | 前期 | 完工 | 宿豫生态环境局、住建局、水利局、高新区、下相街道、顺河街道 |
| 392 | 宿迁 | 农业农村污染防治 | 泗洪县 | 水肥一体化技术推广项目 | 在双沟镇四河片区进行水肥一体化设施技术推广，面积2000亩 | 洪泽湖宿迁控制单元 | 怀洪新河双沟大桥 | 243.59 | 在建 | 完成 | 泗洪县双沟镇 |
| 393 | 宿迁 | 农业农村污染防治 | 湖滨新区 | 村庄污水处理设施提标改造工程 | 对12个村庄污水处理设施进行提标改造，达到正常运行条件。其中黄墩6个、祥和社区1个、皂河4个、井头1个。 | 骆马湖宿迁控制单元 | 骆马湖乡、三场 | 400 | 前期准备 | 完成 | 湖滨新区建设局 |
| 394 | 宿迁 | 农业农村污染防治 | 沭阳县 | 畜禽养殖粪污综合利用工程 | 治理宿迁鑫犇生态牧业有限公司、沭阳众客种禽有限公司汤涧种鸭场畜禽养殖粪污 | 沂南河 | 沂南河大六湖 | 82 | 前期 | 完成 | 沭阳县农业农村局 |
| 395 | 宿迁 | 农业农村污染防治 | 宿豫区 | 农业面源治理示范 | 农业面源尾水收集净化示范，农业面源综合治理体系构建示范：试点位于东民便河东支东侧杉荷园梦缘莲藕种植田。 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽 | 120 | 前期 | 完工 | 宿豫区农业农村局、生态环境局 |
| 396 | 宿迁 | 农业农村污染防治 | 宿豫区 | 农业面源治理示范 | 黑龙江河、陆庄河管网排查 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽 | 100 | 前期 | 完工 | 宿豫区住建局、生态环境局 |
| 397 | 宿迁 | 排污口整治 | 宿豫区 | 河道雨污管网排查提升工程 | 黑龙江河、东民便河、陆庄河等河道排污口排查 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽 | 137 | 前期 | 完工 | 宿豫生态环境局 |

### 表4  生态流量保障项目

| 序号 | 设区市 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度 | 年度建设目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 水资源优化调度 | 雨花台区 | 铁心桥街道四号沟水环境提升工程 | 秦淮河北岸四号沟（春熙路到龙西路）排口改造，引补水、岸坡整治等。 |  | 秦淮新河铁心桥 | 307 | 前期 | 完成 | 雨花台区政府 |
| 2 | 南京 | 水资源优化调度 | 建邺区 | 莫愁湖引水及生态治理工程 | 引水工程、生态治理工程。 |  | 外秦淮河三汊河口 | 4125 | 在建 | 完成 | 建邺区政府 |
| 3 | 南京 | 区域再生水循环利用 | 江北新区 | 高新北部污水处理厂尾水再生利用 | 新建DN1000补水管线1900m。管线起点位于高新北部污水处理厂南侧围墙，沿宁连高速西、龙山南路敷设至华宝河。 |  | 朱家山河老江口 | 1000 | 前期 | 完成 | 江北新区管委会 |
| 4 | 南京 | 区域再生水循环利用 | 六合区 | 雄州污水处理二厂（一期）再生水回用工程 | 雄州污水处理二厂（一期）1万吨/日再生水回用工程。 |  | 滁河滁河闸 | 35984.49 | 在建 | 完成 | 六合区政府 |
| 5 | 徐州 | 水资源优化调度 | 邳州市 | 邳苍分洪道东偏泓草寺国控断面水环境综合整治项目 | 1.调度河疏浚工程。2.东偏泓疏浚工程；3.调度涵及橡胶坝整治工程；4.配套建设数字信息化系统供电线路、自动监测站站房及设备。 |  | 邳苍分洪道草寺 | 1304 | 前期 | 在建 | 邳州生态环境局 |
| 6 | 连云港 | 水资源优化调度 | 开发区 | 开泰河新建退水闸工程（结转） | 新建4m宽退水闸。（该项目正在申报国家淮河委员会审批，如未能经过审批，将取消项目实施。） | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 西盐大浦河/大浦闸 | 920 | 未启动 | 完成 | 开发区管委会 |
| 7 | 连云港 | 水资源优化调度 | 海州区 | 新坝镇水资源优化调度 | 建设黄泥沟闸、沙杭大沟闸、鲍庄闸、生态补水泵站 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 古泊善后河/善后河闸 | 2050 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 8 | 连云港 | 水资源优化调度 | 徐圩新区 | 徐圩新区工业应急备用水源工程（陬山湖） | 项目占地面积约3820亩，主要建设内容包括取（引）水系统、生态净化及蓄水系统、雨水截流系统、河道口控制系统和输（退）水系统及管理房、景观绿化等配套设施，设计有效库容约414万立方米。 | / | 近岸海域 | 61000 | 前期 | 在建 | 徐圩新区管委会 |
| 9 | 连云港 | 水资源优化调度 | 赣榆区 | 刘口桥水环境治理 | 新建节制闸三座、生产桥5座，涵洞8座，下水道1700米，河道清淤12公里 | 新沭河（江苏省、山东省）控制单元 | 通榆河/刘口桥 | 4000 | 在建 | 在建 | 赣榆区政府 |
| 10 | 淮安 | 水资源优化调度 | 盱眙县 | 维桥河生态补水工程 | 通过龙王山水库及清水坝对维桥河进行生态补水，提高河流自净能力 |  | 维桥河口 | 1000 | 在建 | 完成 | 生态环境局、水务局 |
| 11 | 淮安 | 水资源优化调度 | 盱眙县 | 汪木排河生态补水工程 | 通过马坝大涧对汪木排河进行生态补水，提高河流自净能力 |  | 汪木排大桥 | 1000 | 在建 | 完成 | 马坝镇、生态环境局 |
| 12 | 扬州 | 水资源优化调度 | 江都区 | 江都通南高沙土区建乐闸站改扩建工程 | 拆除现状扒扒桥闸站，原址翻建建乐闸站（9.8m³/s）。 |  | 1.白塔河/白塔河大桥;2.芒稻河/西闸 | 3500 | 在建 | 完成 | 水务局 |
| 13 | 镇江 | 水资源优化调度 | 扬中市 | 何家大港闸站新建 | 移址新建何家大港闸站，采用闸站结合布置形式。 | C29 | 联丰港/何家大港闸断面 | 5077 | 在建 | 在建 | 扬中市水利局 |
| 14 | 镇江 | 水资源优化调度 | 润州区 | 凤凰河提水泵站 | 安装6吋潜水泵，铺设管道2000米 | T4 | 凤凰河 | 100 | 前期 | 完成 | 区水利局 |

### 表5  水生态保护修复项目

| 序号 | 设区市 | 项目类别 | 县 （市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度 | 年度建设目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 生态湿地建设项目 | 江北新区 | 桃湖公园建设工程 | 将丁解水库片区打造为江北新区一处文化休闲乐园。通过生态修复，架构活力山水绿脉，用城市亲水景观的生机活力唤醒城市生活。创建生态保护、休闲游憩、科普教育、文化体验、景观游览等方面的功能。项目总体功能布局呈南北方向布置，其中北侧主要为亲水区域，南侧主要为沿山区域 |  | 滁河滁河闸 | 129600 | 前期手续 | 完成 | 江北新管委会 |
| 2 | 南京 | 水系沟通项目 | 高淳区 | 高淳区水系连通及农村水系综合整治 | 计划实施狮树河、扁担河、撑龙港河、漕塘河、藕丝闸西山河和向阳山河。 |  | 官溪河钱家渡 | 63000 | 前期手续 | 完成 | 高淳区政府 |
| 3 | 南京 | 水系沟通项目 | 栖霞区 | 五棵松涵、环陵路桥暗涵整治工程 | 中山门大街五棵松暗涵、环陵路桥下暗涵进行清淤、排口整治、修复。 |  | 七乡河摄山东 | 127 | 前期手续 | 完成 | 栖霞区政府 |
| 4 | 南京 | 水系沟通项目 | 玄武区 | 友谊河和孝陵卫东西沟水环境提升工程 | 对中山门大街以南至东苑路友谊河和孝陵卫东西沟全段进行河底清淤，修复部分挡墙，对孝陵卫东沟中山门大街至罗堰桥段进行生态修复，提升河道汛期泄洪能力和水环境质量。 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 853 | 前期手续 | 完成50% | 玄武区政府 |
| 5 | 南京 | 水系沟通项目 | 玄武区 | 内秦淮河北段、东段清淤工程 | 受洪武北路闸释放和截流沟溢流影响，内秦淮河北段东段河道内积淤严重，本工程对内秦淮河北段、东段进行河道清淤、溢流口修复，保障河道水体水环境稳步提升。 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 521 | 前期手续 | 完成50% | 玄武区政府 |
| 6 | 南京 | 水系沟通项目 | 玄武区 | 香林寺沟水环境提升工程 | 对香林寺沟全段进行河底清淤，挡墙维修，生态修复，对河道排口进行摸排监控，对河道泵闸进行维修改造，提升河道水环境质量。 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 260 | 前期手续 | 完成 | 玄武区政府 |
| 7 | 南京 | 水系沟通项目 | 玄武区 | 清溪河、玉带河西涵暗涵整治工程 | 对清溪河和玉带河西涵2条河道暗涵段进行涵底、涵体修复和排口整治施工。 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 307 | 前期手续 | 完成 | 玄武区政府 |
| 8 | 南京 | 水系沟通项目 | 玄武区 | 玉带河水环境综合整治工程 | 实施河底清淤、引水补水、水生态修复工程，增设监控设施，提升河道沿线景观。 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 3880 | 前期手续 | 完成50% | 玄武区政府 |
| 9 | 南京 | 水系沟通项目 | 玄武区 | 香料厂沟和老季亭沟暗涵整治工程 | 对香料厂沟和老季亭沟2条暗涵进行涵底、涵体修复和排口整治施工 |  | 长江南京长江大桥 | 681 | 前期手续 | 完成50% | 玄武区政府 |
| 10 | 南京 | 水系沟通项目 | 玄武区 | 九华山沟暗涵整治工程 | 对九华山沟暗涵段进行涵底、涵体修复和排口整治施工 |  | 外秦淮河三汊河口 | 1201 | 前期手续 | 完成50% | 玄武区政府 |
| 11 | 南京 | 水系沟通项目 | 秦淮区 | 金水河、东玉带河暗涵段整治工程 | 暗涵段综合整治、清淤疏浚、排口整治等。 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 958 | 前期手续 | 完成 | 秦淮区政府 |
| 12 | 南京 | 水系沟通项目 | 秦淮区 | 运粮河水环境综合整治 | 小水关桥至石杨路单侧，总长约1.6km，清淤疏浚，苗木清杂，岸坡整治，消除面源污染，水务信息化只能改造。 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 1600 | 前期手续 | 完成 | 秦淮区政府 |
| 13 | 南京 | 水系沟通项目 | 秦淮区 | 白甸泵站、龙苑泵站、象房村老泵站前池水环境提升工程 | 控源截污、清淤疏浚、生态修复等。 |  | 外秦淮河七桥瓮 | 787 | 前期手续 | 完成50% | 秦淮区政府 |
| 14 | 南京 | 水系沟通项目 | 鼓楼区 | 内金川河西支暗涵整治工程 | 对内金川河西支（回龙桥-通信管理局、政治学院内）暗涵进行排查清淤，破损修复，排口整治等 |  | 金川河宝塔桥 | 2051.82 | 前期手续 | 完成 | 鼓楼区政府 |
| 15 | 南京 | 水系沟通项目 | 鼓楼区 | 张王庙沟暗涵整治工程 | 张王庙沟上游暗涵（中储仓库-幕府西路）暗涵进行排查清淤，破损修复，排口整治等 |  | 金川河宝塔桥 | 1701.99 | 前期手续 | 完成 | 鼓楼区政府 |
| 16 | 南京 | 水系沟通项目 | 鼓楼区 | 金川河幸福河湖工程 | 水质提升、生态修复、景观亮化 |  | 金川河宝塔桥 | 8918 | 前期手续 | 完成50% | 鼓楼区政府 |
| 17 | 南京 | 水系沟通项目 | 建邺区 | 建邺区友谊河、莲花河、忠字河水环境提升工程 | 友谊河，庐山路—莲池路，1.7公里河道清淤、生态修复等。 莲花河，邺城路-江东南路，0.56公里河道清淤、生态修复等。 忠字河，应天大街－幸福河，0.3公里河道清淤、生态修复等。 |  | 秦淮新河节制闸 | 1320 | 前期手续 | 完成 | 建邺区政府 |
| 18 | 南京 | 水系沟通项目 | 建邺区 | 江东南河暗涵整治工程 | 江东南河暗涵，华泰证券-江东南河，0.995km暗涵整治，包括控源截污、清淤疏浚、管涵修复等 |  | 秦淮新河节制闸 | 1000 | 前期手续 | 完成 | 建邺区政府 |
| 19 | 南京 | 水系沟通项目 | 江宁区 | 南京未来科技城（东部片区）排水综合整治工程建设项目 | 土地整治、水系连通、景观提升工程等 |  | 秦淮河洋桥 | 7970 | 开工 | 完成 | 南京未来科技城 |
| 20 | 南京 | 水环境整治提升 | 江宁区 | 3条河道水质提升工程 | 杨家圩河、商城沟、武夷沟水质提升工程 |  | 秦淮河洋桥 | 2600 | 前期手续 | 完成 | 东山街道 |
| 21 | 无锡 | 水系沟通项目 | 无锡市 | 武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程 | 拓（疏）浚整治河道、改建沿线口门建筑物、拆除重建或加固沿线桥梁等。 | T34 | 白屈港/金潼桥、湖庄桥 | 359000 | 前期 | 在建 | 市水利局 |
| 22 | 无锡 | 水系沟通项目 | 无锡市 | 锡澄运河（黄昌河-长江段）整治工程 | 拓浚河道11.22千米，拆建、加固护岸；新（拆）建、加固跨河桥梁 | T33 | 锡澄运河/泗河桥 | 141244 | 在建 | 在建 | 市水利局 |
| 23 | 无锡 | 水系沟通项目 | 无锡市 | 秀水河（雪浪苑段）河道整治工程 | 河道整治：清淤、生态护岸及景观绿化 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 1300 | 前期 | 在建 | 市水利局 |
| 24 | 无锡 | 水系沟通项目 | 无锡市 | 锡澄片骨干河网畅流活水工程 | 新建大河港泵站一座、白屈港应急清淤66万方。 | T34 | 白屈港/金潼桥、湖庄桥 | 24061 | 在建 | 完成 | 市水利局 |
| 25 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 江阴市 | 雷下浜~叫花浜水环境整治沟通工程 | 清淤疏浚、撤除暗坝等 | T35 | 张家港河/码头大桥 | 150 | 前期 | 完成 | 新桥镇 |
| 26 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 江阴市 | 西横河河道环境整治工程 | 清淤整治河道约15公里，清淤土方约29万立方米，护岸整治约600米 | T33 | 新夏港河/长济桥 | 2397.74 | 在建 | 完成 | 江阴市水利局 |
| 27 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 江阴市 | 申港河河道环境整治工程 | 对申港河及部分支河进行清淤整治，清淤土方约7万立方米，护岸整治约4公里 | T33 | 新夏港河/长济桥 | 2281.53 | 在建 | 完成 | 江阴市水利局 |
| 28 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 宜兴市 | 宜兴市殷村港综合整治工程 | 上游和桥镇重点开展清源水产养殖尾水标准化治理，农业面源氮磷生态拦截净化，农业废弃物资源化利用，将军河水环境治理；中游万石镇重点开展种植面源氮磷生态拦截净化，支浜生态修复自净涵养；下游周铁镇重点建设浯溪荡河流湖荡生态缓冲带，开展符渎港淤泥捕获深槽试点工程。 | T26 | 殷村港/殷村港桥 | 3540 | 在建 | 完成 | 和桥镇、万石镇、周铁镇 |
| 29 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 宜兴市 | 宜兴市社渎港综合整治工程 | 主要包括农业种植氮磷减排及资源化利用工程、水产养殖废水净化及回用工程、重点入河支浜综合整治工程三部分 | T32 | 社渎港/社渎港桥 | 1900 | 在建 | 完成 | 高塍镇、新庄街道 |
| 30 | 无锡 | 蓝藻及水生植物处置及资源化利用工程 | 宜兴市 | 宜兴市太湖蓝藻（水草）打捞处置工作及太湖蓝藻打捞点应急清淤工程 | 建立完善蓝藻打捞处置长效工作机制，建立蓝藻（水草）专业打捞队伍，保障现有蓝藻打捞处置设施（打捞点、平台、看护房、管道、分离站、干化厂等设施设备）正常运行，对太湖水域蓝藻（水草）实施打捞处置，努力确保太湖水域不发生蓝藻大面积积聚、发黑、发臭现象，不发生大面积湖泛现象。根据太湖水情、藻情、蓝藻打捞实际需要及蓝藻打捞点淤塞情况，适时对沿湖蓝藻打捞点实施应急清淤。 | T70 | 太湖/太湖西部区 | 6200 | 未启动 | 完成 | 宜兴市水利局 |
| 31 | 无锡 | 蓝藻及水生植物处置及资源化利用工程 | 宜兴市 | 宜兴市小径港蓝藻泵压控藻工程 | 小径港水域新建泵式加压控藻平台、挡藻导流围隔及其配套设施。 | T70 | 太湖/太湖西部区 | 305 | 未启动 | 完成 | 宜兴市水利局 |
| 32 | 无锡 | 蓝藻及水生植物处置及资源化利用工程 | 宜兴市 | 宜兴市八房港原位控藻工程 | 八房港水域新建原位控藻设备、挡藻导流围隔及其他配套设施。 | T70 | 太湖/太湖西部区 | 3880 | 未启动 | 完成 | 宜兴市水利局 |
| 33 | 无锡 | 蓝藻及水生植物处置及资源化利用工程 | 宜兴市 | 宜兴市太湖离岸水域蓝藻围隔一期工程 | 太湖沿线离岸水域设置多功能控藻围隔约17200米，搭载机泵约14台套，推流设备约5 台套。 | T70 | 太湖/太湖西部区 | 4798.03 | 未启动 | 完成 | 宜兴市水利局 |
| 34 | 无锡 | 河湖生态缓冲带 | 新吴区 | 香泾浜美丽河湖工程 | 香泾浜（北）伯渎港至梅育路段沿岸景观绿化提升、驳岸整治等，面积约8387平方米 | T42 | 伯渎港/承泽坎桥 | 273 | 在建 | 完成 | 旺庄街道办事处 |
| 35 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 新吴区 | “美丽河湖”行动计划重点整治河道工程 | 江溪港、旺庄港、冷渎港等20条河道整治，实施清淤、驳岸整治、生态修复及河岸生态景观亮化工程及配套设施等。 | T42、T46 | 京杭运河/望亭上游、伯渎港/承泽坎桥、大溪港/大溪港桥、望虞河/312国道桥 | 20000 | 未启动 | 开工建设 | 新吴区住建局 |
| 36 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 新吴区 | 硕放街道河道清淤工程 | 9条河道清淤，预计清淤约7.6万方。 | T46 | 望虞河/312国道桥 | 700 | 在建 | 完成 | 硕放街道办事处 |
| 37 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 新吴区 | 旺明桥浜生态修复工程 | 安装多功能浮岛，安装曝气系统，生态系统构建 | T42 | 伯渎港/承泽坎桥 | 117.3 | 在建 | 完成 | 旺庄街道办事处 |
| 38 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 新吴区 | 梅村街道周泾河水环境整治工程 | 沉水植物、生态浮床、曝气系统等 | T42 | 伯渎港/承泽坎桥 | 400 | 前期 | 完成 | 梅村街道办事处 |
| 39 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 新吴区 | 寒儒桥河水质优化工程 | 全长420米，项目内容包括：生态净化浮岛、生态净化浮床、杉木桩驳岸等 | T42 | 伯渎港/承泽坎桥 | 123.8 | 前期 | 完成 | 鸿山街道办事处 |
| 40 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 新吴区 | 鸿声河水质优化工程 | 全长350米，项目内容包括：生态净化浮岛、生态净化浮床、景观喷泉组合等 | T42 | 伯渎港/承泽坎桥 | 155.6 | 前期 | 完成 | 鸿山街道办事处 |
| 41 | 无锡 | 水系沟通项目 | 新吴区 | 伯渎港沿线支河畅流活水工程（一） | 香泾浜河口新建8m³/s泵站及配套闸，凤凰浜河口新建8m³/s泵站及配套闸，梅花浜新建6m³/s泵站及配套闸，梅荆浜河口新建6m³/s泵站及配套闸 | T42 | 伯渎港/承泽坎桥 | 3500 | 前期 | 完成 | 新吴区住建局 |
| 42 | 无锡 | 水系沟通项目 | 新吴区 | 三房桥河新建闸站工程 | 建设4m3/s的泵站+6m节制闸 | T42 | 京杭运河 /望亭上游 | 700 | 在建 | 完成 | 新安街道办事处 |
| 43 | 无锡 | 污水处理厂尾水湿地净化工程 | 滨湖区 | 无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心尾水净化建设项目 | 项目总占地面积为54624平方米，建筑面积595平方米，整个尾水湿地由引水池、曝气池、饱和流湿地、表面流湿地、半饱和流湿地和稳定塘等构成。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 3200 | 前期 | 完成 | 无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心 |
| 44 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 滨湖区 | 滨湖区直湖港套闸段应急清淤工程 | 对滨湖区直湖港套闸段（湖山路神俊桥至雅浦港口段），长度约为2.2km，实施生态环保绞吸式清淤疏浚，清淤方量约5.77(自然方）万方。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 947.38 | 在建 | 完成 | 无锡市滨湖区水利重点工程建设管理处 |
| 45 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 滨湖区 | 滨湖区贡湖（雪浪片）水域应急清淤工程 | 对南泉沙渚~埭港大堤长约11.2km沿线近岸段、宽度从太湖大堤向太湖伸入300m，面积约3.643km2的近岸湖区实施生态环保绞吸式清淤疏浚，疏浚工程计算量为71.53万方，疏浚底泥约32.85万方（水下自然方）。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 6050 | 在建 | 完成 | 无锡市滨湖区水利重点工程建设管理处 |
| 46 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 经开区 | 高浪河（阚甲里河）水质提升工程 | 生态清淤、驳岸整治等 | T42 | 京杭运河/望亭上游 | 6000 | 开工 | 完成 | 经开区管委会 |
| 47 | 无锡 | 湖滨生态保护与修复项目 | 经开区 | 清水河综合整治 | 生态修复、岸坡整治等 | T42 | 小溪港/小溪港桥 | 2000 | 前期 | 完成 | 经开区管委会 |
| 48 | 徐州 | 水系沟通项目 | 丰县 | 河道疏浚治理工程（生态河道） | 建设三联河生态河道1条，长度12.5公里。 | H1、H2 | 复新河沙庄桥、大沙河华山闸 | 1900 | 前期 | 完成 | 县水务局 |
| 49 | 徐州 | 河湖生态修复工程 | 沛县 | 沛县徐庄矿采煤塌陷地（徐庄湿地）生态环境修复项目 | (1)土方工程(2)滨岸缓冲带构建工程(3)湿地植被恢复与重建工程(4)水源涵养林营造工程(5)栖息地保护工程(6)复合人工湿地净化工程(7)科研监测工程。 |  | 南四湖（微山湖）饮用水源地 | 6999 | 前期 | 完成 | 沛县大屯街道办事处 |
| 50 | 徐州 | 污水处理厂尾水湿地净化工程 | 徐州市沛县 | 沛县杨屯镇洪福湿地生态综合治理项目 | （1）土方工程；（2）滨岸缓冲带构建工程；（3）水域保护与修复工程； （4）人工湿地净化工程；（5）智慧监测工程。 |  | 杨屯河洪福大桥 | 24906 | 前期 | 在建 | 沛县杨屯镇人民政府 |
| 51 | 徐州 |  | 沛县 | 龙固镇采煤塌陷地龙湖湿地生态环境修复工程 | （1）土方工程；（2）人工湿地净化工程；（3）滨岸缓冲带恢复工程；（4）水域保护与修复工程；（5）智慧监测工程。 | H4 | 沿河李集桥 | 21120 | 在建 | 完成 | 龙固镇政府 |
| 52 | 徐州 | 生态湿地建设项目 | 沛县 | 龙固镇北采煤塌陷区生态修复工程 | 龙固镇北采煤塌陷区生态修复面积0.67平方公里，修复河道1.7公里，修改泵站2座。 | H3、H4 | 沿河李集桥、大沙河铁路桥 | 9000 | 在建 | 完成 | 龙固镇政府 |
| 53 | 徐州 | 生态湿地建设项目 | 沛县 | 沛县五段镇苏北堤河小流域水环境综合治理项目 | 尾水湿地净化工程15000平方米；生态清淤工程1200米、总清淤量7200立方米；农田面源污染控制工程农田退水净化塘100000平方米，生态植草沟5000米；滨岸缓冲带恢复工程13500平方米；水生态修复工程。 | H4 | 沿河李集桥、南四湖徐庄水源地 | 2394 | 前期 | 完成 | 五段镇政府 |
| 54 | 徐州 | 水系沟通项目 | 邳州市 | 2021年农村生态河道治理项目 | 建设生态河道45条，其中县级河道12条、乡级河道33条，主要内容为土方疏浚、生态护坡及绿化 | H13、H14、H15、H16 | 张楼、草寺、刘集闸 | 6000 | 前期 | 完成 | 邳州市水务局 |
| 55 | 徐州 | 水系沟通项目 | 新沂 | 岷江河综合整治 | 岷江河全长1780米，建设内容包含河道清淤、河坡修整、河堤及两侧景观绿化 | H19 | 沭河雍水坝 | 980 | 在建 | 完成 | 新沂市高新区管委会 |
| 56 | 徐州 | 水系沟通项目 | 新沂 | 一支河综合整治 | 一支河全长1100米，建设内容包含河道清淤、河坡修整、河堤及两侧景观绿化 | H19 | 沭河雍水坝 | 800 | 在建 | 完成 | 新沂市高新区管委会 |
| 57 | 徐州 | 水系沟通项目 | 新沂 | 三支河综合整治 | 三支河全长1600米，建设内容包含河道清淤、河坡修整、河堤及两侧景观绿化 | H19 | 沭河雍水坝 | 1100 | 在建 | 完成 | 新沂市高新区管委会 |
| 58 | 徐州 | 水系沟通项目 | 新沂 | 新戴河清淤工程 | 江苏路至广东路段进行清淤疏浚，清除淤泥约5万立方 | H19 | 沭河雍水坝 | 1900 | 前期 | 完成 | 新沂市住建局 |
| 59 | 徐州 | 污水处理厂尾水湿地净化工程 | 贾汪区 | 贾汪区鲍十河排水改善工程 | 新建鲍十河挡水闸及抽排站，抽排流量为3.26m³/s，挡水闸为1孔，净宽3.5m；拆除重建小高庄闸：为2孔3.0m胸墙式水闸，排涝流量为28.3m³/s；新建双楼闸：新建1孔3.0m开敞式水闸排涝流量为16.8m³/s；维修改造王圩闸、马山涵洞、郑集涵洞、聂庄涵洞、芦山闸；拆建马头橡胶坝。 | H8 | 京杭运河新庄渡口断面 | 1346 | 在建 | 完成 | 区水务局 |
| 60 | 徐州 | 河湖生态修复工程 | 各县区 | 县级城市黑臭水体治理工程 | 实施沛县正阳大沟、佀楼河、刘寨大沟，睢宁县小濉河北段、白塘河城区段、云河，新沂市新戴河，邳州市长江路边沟共8条县级黑臭水体整治。 | H4、H13、H17、H19 | 沿河李集桥、徐沙河沙集西闸、沭河雍水坝、京杭运河张楼 | 12886 | 在建 | 完成 | 各相关县市区水务局 |
| 61 | 常州 | 河湖生态缓冲带 | 溧阳市 | 李家园水环境治理 | 提升李家园水环境，清理涧河环境，营造涧河水景 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 400 | 在建 | 完成 | 戴埠镇 |
| 62 | 常州 | 生态湿地建设项目 | 溧阳市 | 天目湖湿地公园水质净化及生态功能提升工程 | 对湿地公园进行地形改造，通过联通河流与水塘，增强水流流动性，加强湿地维护和管理，提升湿地的污染降解能力。 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 1200 | 在建 | 在建 | 天目湖镇 |
| 63 | 常州 | 河湖生态缓冲带 | 溧阳市 | 上兴河周边水环境整治 | 对上兴河沿河村庄新建污水处理设施，对污水进行截流 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 1000 | 在建 | 完成 | 上兴镇 |
| 64 | 常州 | 河湖生态缓冲带 | 溧阳市 | 陈夕林堆场复垦项目 | 拆除前马陈夕林码头的混凝土搅拌场、码头、堆场等设施进行土地复垦，对沿河生态环境进行修复 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 800 | 在建 | 完成 | 竹箦镇 |
| 65 | 常州 | 河湖生态缓冲带 | 溧阳市 | 上兴河综合整治工程 | 上兴河沿线河道清淤、水质提升、驳岸改造、沿线滨河景观步道、沿线景观绿化提升、沿线雨污分流、沿线农村污水整治 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 8000 | 在建 | 完成 | 上兴镇 |
| 66 | 常州 | 湖滨生态保护与修复项目 | 溧阳市 | 长荡湖退渔还湿工程 | 对湿地公园西侧1000亩渔塘进行退养并进行湿地生态修复 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 1000 | 前期 | 在建 | 上黄镇 |
| 67 | 常州 | 污水处理厂尾水湿地净化工程 | 金坛区 | 金坛第一污水处理厂达标尾水湿地净化与城市水体活水保质工程 | 规模6万m³/d | T7 | 丹金溧漕河/别桥 | 6100 | 在建 | 完成 | 金城镇 |
| 68 | 常州 | 河湖生态缓冲带 | 新北区 | 支浜整治工程 | 实施老藻江河、徐墅河、新市河清淤工程 | T23 | 京杭运河/五牧 | 130 | 在建 | 完成 | 春江街道 |
| 69 | 常州 | 河湖生态缓冲带 | 天宁区 | 横塘河清淤 | 恒福桥-龙锦路（1000米） | T23 | 京杭运河/五牧 | 1000 | 在建 | 完成 | 青龙街道 |
| 70 | 常州 | 河湖生态缓冲带 | 天宁区 | 青峰浜清淤 | 春晓桥-青峰泵站（1200米） | T23 | 京杭运河/五牧 | 250 | 在建 | 完成 | 金坛区住建局、金坛建设 |
| 71 | 常州 | 生态湿地建设项目 | 天宁区 | 池塘生态化改造工程 | 郑陆镇连片养殖池塘标准化改造250亩,通过规划建设人工湿地、生态净化、生态渠等片区，完成池塘清淤、土方平整和管道铺设等基础设施建设，建立净水排水循环系统，种植水生植物，放养水生动物等，实现养殖池塘尾水零排放或达标排放 | T23 | 京杭运河/五牧 | 40 | 在建 | 完成 | 郑陆镇 |
| 72 | 常州 | 生态湿地建设项目 | 钟楼区 | 河道综合整治 | 实施通济河1.6千米河道整治，新建驳岸，河道清淤，大湾浜闸改造综合整治工程 | T23 | 京杭运河/五牧 | 425 | 在建 | 完成 | 五星街道 |
| 73 | 常州 | 生态湿地建设项目 | 钟楼区 | 重点河道断面达标控制工程 | 对新普河、段庄浜实施专项整治，老扁担河全面清淤。 | T23 | 京杭运河/五牧 |  | 在建 | 完成 | 邹区镇 |
| 74 | 常州 | 河湖生态缓冲带 | 经开区 | 陈储河水生态治理 | 清淤和加深、新开河道、驳岸加固和柔化、水生态治理设备 | T23 | 京杭运河/五牧 | 630 | 在建 | 完成 | 戚墅堰街道 |
| 75 | 苏州 | 生态湿地建设项目 | 吴中区 | 消夏湾生态安全缓冲区一期建设项目 | 实施内容：南湾村落治理区工程包括雨水花园1.5公顷、廊道湿地0.5公顷、尾水强化型湿地1公顷和浅滩湿地17公顷等。 | 太湖 | 太湖 | 9000 | 开工 | 完成 | 金庭镇人民政府 |
| 76 | 苏州 | 湖滨生态保护与修复项目 | 姑苏区 | 里双河水质提升项目 | 里双河河道内设置曝氧、生态浮岛、水下森林等措施，提升河道水质。 | 吴淞江江苏省控制单元 | 轻化仓库省考断面 | 55 | 施工完成调试阶段 | 通过验收 | 姑苏生态环境局 |
| 77 | 苏州 | 湖滨生态保护与修复项目 | 姑苏区 | 青龙桥河水质提升项目 | 青龙桥河南支河道内设置曝氧、净化装置，通过增加水生植物点缀，加强河水生物自净能力。 | 吴淞江江苏省控制单元 | 轻化仓库省考断面 | 75 | 方案制定 | 施工完成通过验收 | 姑苏生态环境局、虎丘街道 |
| 78 | 苏州 | 湖滨生态保护与修复项目 | 姑苏区 | 凤凰泾水质提升项目 | 凤凰泾河道内设置曝氧、生态浮岛、水下森林等措施，提升河道水质。 | 吴淞江江苏省控制单元 | 轻化仓库省考断面 | 80 | 方案制定 | 施工完成通过验收 | 姑苏生态环境局、金阊街道 |
| 79 | 苏州 | 湖滨生态保护与修复项目 | 姑苏区 | 挹秀河水质提升项目 | 挹秀河通过原位微生态等措施，提升河道水质。 | 吴淞江江苏省控制单元 | 挹秀河 | 40 | 施工完成调试阶段 | 施工完成通过验收 | 姑苏生态环境局、平江街道 |
| 80 | 苏州 | 水系沟通项目 | 吴中区 | 越溪后塘港活水闸站 | 在后塘港建设活水闸站一座，该闸站设计引排水流量4m3/s，结合6m节制闸一座水。 | 苏东河 | 苏东河 | 800 | 前期 | 完成 | 吴中经济开发区越溪街道 |
| 81 | 苏州 | 水系沟通项目 | 常熟市 | 2020年城区河道清淤整治工程 | 对城区长溇河、大坝头河、大榆树河、小面塘河、大面塘河、外塘河、大小漕河、河田岸河、杨漕里河、五福街河、环湖村南河、荷花村中心河、横泾塘、落星港、白茆塘等15条河道进行清淤整治。 | 长江苏州市控制单元 | 白茆塘/江枫桥 | 6570 | 完成总工程量的82%。 | 完工 | 常熟市水务局 |
| 82 | 苏州 | 水系沟通项目 | 常熟市 | 常熟市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目-董浜项目 | 工程位于董浜镇，共整治河道4条，分别为南港塘、南新河、姚家浜、杨塘泾，河道全长15.184km。 | 长江苏州市控制单元 | 南港塘 | 3000 | 招投标 | 开工建设 | 常熟市水务局 |
| 83 | 苏州 | 水系沟通项目 | 常熟市 | 2021年市级河道整治工程-里睦塘整治工程 | 整治河道长度5.548公里，总清淤方量10.766万m³，圆木桩护岸4.16km | 长江苏州市控制单元 | 里睦塘 | 1000 | 前期 | 完成 | 董浜镇 |
| 84 | 苏州 | 水系沟通项目 | 昆山市 | 巴城镇正仪片区水环境治理工程 | 正仪片区镇东中心河等9条河道综合治理 | 阳澄湖苏州市控制单元 | 娄江/正义铁路桥 | 5800 | / | 完成 | 巴城 |
| 85 | 苏州 | 水系沟通项目 | 昆山市 | 石牌玉石河综合整治工程 | 石牌中学箱涵（玉石河）综合治理，包括铺设污水管网、提升泵井、河道清淤生态修复 | 阳澄湖苏州市控制单元 | 杨林塘/青阳北路桥 | 800 | / | 完成 | 巴城 |
| 86 | 南通 | 水系沟通项目 | 海安市 | 中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 | 实施国家中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目三期5个。李堡、曲塘、大公、雅周、滨海新区（角斜镇）项目区的分区域河网综合整治和水环境治理。 |  | 通榆河/富安梁一大桥 栟茶运河/袁庄水站 栟茶运河/六总闸 | 15000 | 在建 | 2021.12 | 海安市水利局 |
| 87 | 南通 | 水系沟通项目 | 海安市 | 农村生态河道建设 | 建设农村生态河道18条，其中县级河道1条，乡级河道17条 |  | 栟茶运河/六总闸、袁庄水站 通榆河/富安梁一大桥 串场河/东湖桥 | 11205 | 未启动 | 2021.12 | 海安市水利局 |
| 88 | 南通 | 水系沟通项目 | 海安市 | 农村黑臭水体整治 | 实施农村河道、沟塘黑臭水体整治61条 |  | 栟茶运河/六总闸、袁庄水站 通榆河/富安梁一大桥 串场河/东湖桥 | 13711 | 未启动 | 2021.12 | 海安市水利局 |
| 89 | 南通 | 水系沟通项目 | 海安市 | 农村河道疏浚 | 疏浚整治34条，其中县级河道1条，乡级河道2条，村级河沟31条 |  | 栟茶运河/六总闸、袁庄水站 通榆河/富安梁一大桥 串场河/东湖桥 | 1446 | 未启动 | 2021.12 | 海安市水利局 |
| 90 | 南通 | 水系沟通项目 | 海安市 | 拆坝建涵（桥） | 拆坝建涵（桥）156座 |  | 栟茶运河/六总闸、袁庄水站 通榆河/富安梁一大桥 串场河/东湖桥 | 1300 | 未启动 | 2021.12 | 海安市水利局 |
| 91 | 南通 | 水系沟通项目 | 海安市 | 城区活水畅流工程 | 泵站1座、溢流坝1座、支河配水及溢流口改造等 |  | 通榆河/富安梁一大桥 | 5000 | 在建 | 2021.12 | 海安市水务集团 |
| 92 | 南通 | 水系沟通项目 | 如皋市 | 重点流域通扬运河典型片区白蒲片区项目 | 白蒲片区水环境治理项目 |  | 通扬运河/勇敢大桥 | 9000 | 前期 | 2021.12 | 如皋市水务局、相关镇（区、街道） |
| 93 | 南通 | 水系沟通项目 | 如皋市 | 重点流域通扬运河典型片区城北街道片区项目 | 城北街道片区治理项目（含通扬运河、白茅港整治工程） |  | 通扬运河/新南新线桥 | 6000 | 前期 | 2021.12 | 如皋市水务局（区、街道） |
| 94 | 南通 | 水系沟通项目 | 如皋市 | 2021年农村生态河道建设 | 全市各镇计划打造15条生态河道 |  | 通扬运河/勇敢大桥、新南新线桥 如海运河/向阳桥 焦港河/夏堡北大桥 如泰运河/曙光电灌站 | 2000 | 前期 | 2021.12 | 如皋市水务局、各相关镇（区、街道） |
| 95 | 南通 | 水系沟通项目 | 如东县 | 九遥河清淤工程 | 河道清淤 |  | 如泰运河/东安闸桥西 | 1000 | 未启动 | 2021.12 | 如东县水务局 |
| 96 | 南通 | 水系沟通项目 | 如东县 | 公共河疏浚 | 河道疏浚，豫东闸扩容 |  | 如泰运河/东安闸桥西 | 1000 | 未启动 | 2021.12 | 如东县水务局 |
| 97 | 南通 | 水系沟通项目 | 如东县 | 长角河-浒洋河疏浚 | 河道清淤整治 |  | 栟茶运河/六总闸 | 3000 | 在建 | 2021.12 | 如东县水务局 |
| 98 | 南通 | 水系沟通项目 | 如东县 | 飞跃河河道疏浚 | 河道清淤整治 |  | 如泰运河/东安闸桥西 | 1000 | 未启动 | 2021.12 | 如东县水务局 |
| 99 | 南通 | 水系沟通项目 | 如东县 | 四贯河河道疏浚 | 河道疏浚，与遥望港交界处建提水泵站 |  | 如泰运河/东安闸桥西 | 1000 | 未启动 | 2021.12 | 如东县水务局 |
| 100 | 南通 | 水系沟通项目 | 启东市 | 区域治水项目 | 建成区东片、新三和港以西80平方公里区域及聚南大桥国控断面活水畅流工程 |  | 通启运河/聚南大桥 | 7000 | 未启动 | 2021.12 | 启东市水务局 |
| 101 | 南通 | 水系沟通项目 | 通州区 | 农村河道疏浚整治工程 | 疏浚四级河道5条（段）10.78公里，土方7.23万方 |  | 九圩港/孙窑大桥 | 38 | 未启动 | 2021.12 | 通州区水利局、通州区西亭镇 |
| 102 | 南通 | 水系沟通项目 | 通州区 | 农村河道疏浚整治工程 | 疏浚四级河道5条（段）5.96公里，土方5.88万方；整治沟塘7个，土方1.74万方 |  | 九圩港/孙窑大桥 | 38 | 未启动 | 2021.12 | 通州区水利局、通州区刘桥镇 |
| 103 | 南通 | 水系沟通项目 | 通州区 | 农村河道疏浚整治工程 | 疏浚三级河道1条（段）4公里2.5万方，四级河道3条（段）2.78公里，土方1.75万方；整治沟塘7个，土方1.64万方 |  | 长江/小李港（左岸） 新捕河/明德路桥 | 32 | 未启动 | 2021.12 | 通州区水利局、通州区五接镇 |
| 104 | 南通 | 水系沟通项目 | 通州区 | 农村黑臭水体治理 | 治理农村黑臭水体2条 |  | 通扬运河/勇敢大桥 | 60 | 未启动 | 2021.12 | 通州区水利局、通州区平潮镇 |
| 105 | 南通 | 水系沟通项目 | 海门区 | 海门河西闸拆除重建工程 | 原址拆除重建海门河西闸，闸孔净宽8米；拆除老掘青公路处土坝并新建交通桥；护岸防护约2.5公里。 |  | 长江干流/启东港 | 1677 | 在建 | 2021.12 | 海门区水利局 |
| 106 | 南通 | 水系沟通项目 | 崇川区 | 酒厂河清淤 | 河道护岸、清淤清杂，228米 |  | 九圩港/九圩港桥 | 580 | 在建 | 2021.12 | 崇川区农水局 |
| 107 | 南通 | 水系沟通项目 | 崇川区 | 小三圩河整治 | 新建护岸、清淤清杂等,600米 |  | 九圩港/九圩港桥 | 325 | 在建 | 2021.12 | 崇川区农水局 |
| 108 | 南通 | 水系沟通项目 | 崇川区 | 太平圩河整治 | 新建护岸、清淤清杂等，600米 |  | 九圩港/九圩港桥 | 300 | 在建 | 2021.12 | 崇川区农水局 |
| 109 | 南通 | 水系沟通项目 | 崇川区 | 中心竖河整治 | 疏浚、护岸，300米 |  | 长江干流/姚港 | 600 | 在建 | 2021.12 | 崇川区农水局 |
| 110 | 南通 | 水系沟通项目 | 崇川区 | 大小胜利河贯通 | 贯通水系、公交公司内仓库新建，1400米 |  | 长江干流/姚港 | 1000 | 在建 | 2021.12 | 崇川区农水局 |
| 111 | 南通 | 水系沟通项目 | 崇川区 | 国胜横河贯通 | 贯通河道、疏浚、护岸、绿化等，1000米 |  | 长江干流/姚港 | 1000 | 在建 | 2021.12 | 崇川区农水局 |
| 112 | 南通 | 水系沟通项目 | 崇川区 | 八一横河东延贯通 | 新开贯通200米 |  | 长江干流/姚港 | 600 | 在建 | 2021.12 | 崇川区农水局 |
| 113 | 南通 | 水系沟通项目 | 开发区 | 新开港闸改造项目 | 新开港闸改造 |  | 长江干流/团结闸 | 3000 | 前期 | 2021.12 | 南通经济技术开发区住建局 |
| 114 | 南通 | 水系沟通项目 | 通州湾示范区 | 鲜圩港整治 | 核心区水系联通工程，打通北三干河和南侧支河。规划河道长约600m，口宽25m |  | 团结河/团结闸 | 300 | 前期 | 2021.12 | 通州湾示范区建设交通局 |
| 115 | 南通 | 水系沟通项目 | 通州湾示范区 | 新中闸河整治 | 整治河道长度4.03km |  | 团结河/团结闸 | 2385 | 在建 | 2021.12 | 通州湾示范区建设交通局 |
| 116 | 南通 | 水系沟通项目 | 苏锡通园区 | 张芝山横河贯通 | 张芝山横河与银洋河贯通及景观建设 |  | 新江海河/沿江公路桥 | 800 | 前期 | 2021.12 | 苏锡通园区佳润集团 |
| 117 | 连云港 | 河湖生态缓冲带 | 海州区 | 浦南新镇区水系沟通及星光湖水污染治理项目 | 1.对浦南新镇区14平方公里范围内进行水系疏通，将农村生活污水、农业面源污水、水产养殖废水引入星光湖进行集中处理。2.对浦南镇境内19条大沟进行疏浚整治，全长53000米。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦二桥 | 1500 | 在建 | 完成 | 海州区政府 |
| 118 | 连云港 | 河湖生态缓冲带 | 海州区 | 西盐河复堤工程 | 复堤3.9公里 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 西盐大浦河/大浦闸 | 1000 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 119 | 连云港 | 河湖生态缓冲带 | 赣榆区 | 龙王河金山段河道疏浚工程 | 对龙王河金山大桥到宅基桥段共5.6公里进行拓挖疏浚，开发土方40.21万立方米 | 龙王河（山东省-江苏省）控制单元 | 龙王河/海头大桥 | 1594.09 | 在建 | 完成 | 赣榆区政府 |
| 120 | 连云港 | 污水处理厂尾水湿地净化工程 | 海州区 | 新坝污水处理厂尾水湿地 | 尾水湿地50亩 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 古泊善后河/善后河闸 | 100 | 在建 | 完成 | 海州区政府 |
| 121 | 连云港 | 生态湿地建设项目 | 市本级 | 连云港石梁河水库生态修复一期工程 | 主要建设内容为生态清淤及地形塑造、水生植物生态修复、生态驳岸及沿河防护林建设、河口湿地恢复等。 主要规模：1连通区域内部分四条河道内部和两侧 50m 范围水系。2对四条河道的现有河道驳岸进行加固和生态护坡建设，形成缓坡。3对四条入库河口进行改造，建成为兼具深水地形与岛屿地形的生态堆岛区。 | 新沭河（江苏省、山东省）控制单元 | 石梁河水库/欢墩南 | 7428.22 | 在建 | 完成 | 市水利局、市交通控股集团 |
| 122 | 连云港 | 生态湿地建设项目 | 海州区 | 新坝镇水系生态保护与修复工程 | 1.在涟湖建设生态湖岛及绿化2.在前蔷薇河建设生态湖岛及绿化3.在樊荡河违建拆除及绿化4.在沙杭大沟、陈户大沟、海沭河、蔷苗河生态绿化。 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 古泊善后河/善后河闸 | 1200 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 123 | 连云港 | 生态湿地建设项目 | 海州区 | 西门社区停水坝清淤工程 | 建设人工生态湖泊1.2公顷，预计清理淤泥10万立方、计划栽培净水绿植0.8公顷80万元，建设附属配套设施50万元 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦大桥，通榆河/沭南闸 | 150 | 未启动 | 在建 | 海州区政府 |
| 124 | 连云港 | 湖滨生态保护与修复项目 | 海州区 | 连云港市海州区通榆河流域水环境综合整治项目 | 1、鲁兰河河湖缓冲带生态保护修复；2、流域重要节点截污工程；3、月牙岛生态廊道构建；4、临洪河口湿地修复。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 沭南闸/罗圩村/新村桥/朱圩桥 | 43997.96 | 在建 | 完成 | 海州区政府 |
| 125 | 连云港 | 湖滨生态保护与修复项目 | 市本级 | 烧香河（盐河-云善河段）治理工程 | 实施河道清淤和岸坡修复工程，拓浚烧香河河道11公里（盐河～云善河段），新建挡墙护岸4公里，拆建沿线影响建筑物，岸坡生态修复 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 烧香河/烧香北闸 | 12000 | 前期 | 完成 | 市水利局 |
| 126 | 连云港 | 水系沟通项目 | 市本级 | 玉带河闸拆建工程 | 拆除原玉带河闸，在原址新建玉带河闸。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 西盐河/盐河桥 | 2187 | 在建 | 完成 | 市水利局 |
| 127 | 连云港 | 水系沟通项目 | 市本级 | 龙尾河生态水系连通工程 | 拆除玉龙泵站，新建可双向调度节制闸，改善市区水生态环境。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 西盐大浦河/大浦闸 | 1000 | 前期 | 完成 | 市水利局 |
| 128 | 连云港 | 水系沟通项目 | 海州区 | 河道疏浚工程 | 疏浚河道100公里 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦大桥 | 400 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 129 | 连云港 | 水系沟通项目 | 海州区 | 洪门工业园雨污分流项目雨水泵房 | 泵房建筑面积80㎡。选用两台潜水轴流泵；泵站预留一个潜水轴流泵机位。进出水涵洞30米宽，200米长。及建设河道清淤、护坡工程。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦大桥 | 500 | 在建 | 完成 | 海州区政府 |
| 130 | 连云港 | 水系沟通项目 | 开发区 | 池月路北侧河道新建工程 | 新河道开挖、旧河道回填、阶梯式生态挡墙护坡等施工，1.6km，总投资1300万 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 大浦河/大浦闸 | 1300 | 在建 | 完成 | 开发区管委会 |
| 131 | 连云港 | 水系沟通项目 | 开发区 | 运盐河与排淡河水系连通工程（结转） | 运盐河、排淡河连通工程施工，河段长0.5km。 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸 | 500 | 在建 | 完成 | 开发区管委会 |
| 132 | 连云港 | 水系沟通项目 | 开发区 | 开塔河（开泰河-大浦河调尾）、开塔闸以及桥梁新建工程 | 新建开塔河（开泰河-大浦河调尾）4.2km，及开塔闸和桥梁。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 东盐河/242公路桥 | 1700 | 前期 | 完成 | 开发区管委会 |
| 133 | 连云港 | 水系沟通项目 | 开发区 | 昌圩湖水环境整治工程工程 | 新建进退水泵闸，环湖路等污水管网完善，小区污水整治工程。 | 排淡河（江苏省）控制单元 | 排淡河/大板跳闸 | 1000 | 未启动 | 完成 | 开发区管委会 |
| 134 | 连云港 | 水系沟通项目 | 海州区 | 锦屏镇顾庄中沟整治工程 | 从锦屏高级中学到通榆河排污河桃花段全长800米，河道清淤及生态护坡，河水提档升级安装净水设备。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦大桥、新浦二桥 | 400 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 135 | 连云港 | 水系沟通项目 | 海州区 | 锦屏镇青年河整治工程 | 从酒店村到通榆河边全长2公里，河道清淤及生态护坡，河水提档升级安装净水设备。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦大桥、新浦二桥 | 1000 | 未启动 | 完成 | 海州区政府 |
| 136 | 连云港 | 水系沟通项目 | 灌云县 | 山西大沟疏浚 | 疏浚河道6.8公里 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 车轴河/四队桥 | 36 | 未启动 | 完成 | 灌云县政府 |
| 137 | 连云港 | 水系沟通项目 | 徐圩新区 | 烧香河南段（徐新路—烧香河闸段）综合整治工程 | 烧香河南段15.1km清淤疏浚；2座节制闸、1座引水闸，具体为新建烧香河南段节制闸1孔16m,设计流量105.8m3/s，满足五级航道通航要求、扁担河节制闸1孔10m，按照10年一遇排涝标准，设计流量54.4m3/s、西港河引水闸2孔10m，设计流量55.6m3/s。徐新路-烧香河闸15.1公里河道清淤疏浚、两岸地方加固，堤防等实施水土保持。 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 古泊善后河/善后河闸 | 26234 | 在建 | 完工 | 徐圩新区管委会 |
| 138 | 连云港 | 水系沟通项目 | 赣榆区 | 金山镇水系连通综合整治工程 | 一是拓浚现有河塘浅滩，增设5座涵闸。二是对金山镇的21条河道，15处氧化塘、3个人工湿地及1处生态长廊，进行疏浚及水质水生态修复 | 龙王河（山东省-江苏省）控制单元 | 龙王河/海头大桥 | 2996.9 | 前期 | 在建 | 赣榆区政府 |
| 139 | 连云港 | 水系沟通项目 | 赣榆区 | 镇村河道清淤疏浚项目 | 对孟曹埠、李庄、北朱果等村河道进行清淤疏浚 | 新沭河（江苏省、山东省）控制单元 | 范河/范河桥 | 500 | 前期 | 在建 | 赣榆区政府 |
| 140 | 连云港 | 水系沟通项目 | 赣榆区 | 官庄河（海头段）入海排口水环境整治工程 | 官庄河（海头段）3.6公里入海排口河道水环境整治工程 | 龙王河（山东省-江苏省）控制单元 | 龙王河/海头大桥 | 1200 | 在建 | 完成 | 赣榆区政府 |
| 141 | 连云港 | 水系沟通项目 | 赣榆区 | 龙王河（海头段）入海排口水环境整治工程 | 龙王河（海头段）5.8公里入海排口河道水环境整治工程 | 龙王河（山东省-江苏省）控制单元 | 龙王河/海头大桥 | 2000 | 前期 | 完成 | 赣榆区政府 |
| 142 | 淮安 | 生态湿地建设项目 | 涟水县 | 涟水县北六塘河湿地保护小区建设 | 水生植物栽植、水面清杂、建设界桩界碑 |  |  | 18.96 | 前期 | 完成 | 涟水县自然资源和规划局 |
| 143 | 淮安 | 湖滨生态保护与修复项目 | 盱眙县 | 汪木排河治理工程 | 河道疏浚、主堤复堤、护砌工程 |  | 汪木排大桥 | 8000 | 未启动 | 在建 | 水务局 |
| 144 | 淮安 | 湖滨生态保护与修复项目 | 金湖县 | 金湖县2021年度农村生态河道建设工程 | 疏浚乡级河道16条，岸坡整治9.3km，疏浚土方34万立方米。 | 高邮湖控制单元 | 高邮湖/近大汕退水闸、湖心区 | 1500 | 前期 | 完成 | 水务局 |
| 145 | 淮安 | 水系沟通项目 | 淮安市 | 2020年淮安市城区河道轮浚工程 | 疏浚内城河、外城河、圩河、文渠河 |  | 圩河、内城河、外城河 | 1500 | 完成圩河、内城河和外城河上半段清淤 | 完工 | 市水利局 |
| 146 | 淮安 | 水系沟通项目 | 涟水县 | 徐窑河疏浚整治工程 | 南、北大塘清淤，徐窑河上游段部分桥涵连通工程，下游段河道疏浚整治。 |  | 南六塘河沈三圩断面 | 1200 | 在建 | 完成 | 涟水县水利局 |
| 147 | 淮安 | 水系沟通项目 | 金湖县 | 老新建河生态引水工程 | 在老新建河的西侧至衡阳河新开引水河道及配套建筑物。 | 高邮湖控制单元 | 利农河/抬饭桥、高邮湖/近大汕退水闸、湖心区 | 1150 | 前期 | 完成 | 水务局 |
| 148 | 淮安 | 水系沟通项目 | 金湖县 | 园林路生态活水工程 | 对园林路涵进行清淤及配套引水建筑物。 | 高邮湖控制单元 | 利农河/抬饭桥、高邮湖/近大汕退水闸、湖心区 | 850 | 前期 | 完成 | 水务局 |
| 149 | 盐城 | 水系沟通项目 | 东台市 | 水系连通工程 | 新胜河开挖改线220米，开挖八林四中沟改线300米，最终连通泰东河 | 泰东河 | 新胜河 | 4000 | 前期 | 完成 | 东台市城投公司 |
| 150 | 盐城 | 湖滨生态保护与修复项目 | 射阳县 | 生态示范河道 | 建设生态示范河道23条58千米 | 射阳河 | 射阳河/射阳河闸 | 1120 | 前期 | 完成 | 射阳县水利局 |
| 151 | 盐城 | 污水处理厂尾水湿地净化工程 | 建湖县 | 城南污水厂尾水生物塘改造项目 | 城南污水厂尾水生物塘生态浮床、基质及水生植物栽植 | 通榆河盐城市控制单元 | 通榆河 | 500 | 前期 | 完成 | 建湖城投 |
| 152 | 盐城 | 水系沟通项目 | 阜宁县 | 城市黑臭水体整治工程 | 沿岗河、川里河、驿马河、老阜坎河、新阜坎河、城河6条黑臭水体整治 | 射阳河（江苏省）控制单元 | 射阳河严庄/通榆河城北大桥 | 15000 | 前期 | 完成 | 阜宁县住建局 |
| 153 | 盐城 | 水系沟通项目 | 阜宁县 | 串场河治理工程 | 实施射阳河至开发区大道、沟墩集镇段景观建设工程，以及河道疏浚、绿化、防洪调整和新型社区建设等工程 | 射阳河（江苏）控制单元 | 射阳河严庄/通榆河城北大桥 | 15000 | 在建 | 完成 | 阜宁县住建局 |
| 154 | 盐城 | 湖滨生态保护与修复项目 | 大丰区 | 水土保持重点工程 | 计划整治流域内祥丰河4公里，采用木桩护岸，岸坡绿化约6万平方米；整治祥南十排河、六排河、五排河、四排河、三排河共8公里，岸坡绿化4.8万平方米；整治祥南中心沟1.8公里，岸坡绿化1.0万平方米。 | 东台河（江苏省）控制单元、斗龙港（江苏省）控制单元 | 王港闸、斗龙港闸、川东闸 | 1000 | 前期 | 完成 | 大丰区水利局、相关镇 |
| 155 | 盐城 | 水系沟通项目 | 大丰区 | 农村河道生态治理工程 | 建设生态河道（县乡级）31条，完成土方113.5万方。对河道岸坡因地制宜进行绿化，在常水位以上河坡、岸堤栽植杉树、银杏、栾树、垂柳等彩色乡土树种，河坡、河堤林下播撒草籽，做到适地适树、栽足栽实；完成木桩护岸12600米，河岸绿化1974.6亩。 | 东台河（江苏省）控制单元、斗龙港（江苏省）控制单元 | 王港闸、斗龙港闸、川东闸 | 3000 | 前期 | 完成 | 大丰区水利局、各镇区、街道 |
| 156 | 盐城 | 水系沟通项目 | 大丰区 | 村庄河塘专项整治工程 | 对群众生产生活影响大、诉求多、脏乱差、黑臭、淤积深度达0.5米以上的村庄河塘进行疏浚清理，突出抓好串场河沿线55条支河整治，捞清淤泥，拆除坝埂，整理岸坡，植树种草。计划整治沟塘654条（个），长度687公里。 | 东台河（江苏省）控制单元、斗龙港（江苏省）控制单元 | 王港闸、斗龙港闸、川东闸 | 1500 | 前期 | 完成 | 大丰区水利局、各镇区、街道 |
| 157 | 盐城 | 水系沟通项目 | 大丰区 | 串场河环境整治防洪排涝工程 | 疏浚河道41.57公里、完成土方38.08 万方；加固堤防8.0公里，修建防汛道路8.6公里；配套建筑物30座。 | 东台河（江苏省）控制单元、斗龙港（江苏省）控制单元 | 王港闸、斗龙港闸、川东闸 | 4500 | 前期 | 完成 | 大丰区水利局、相关镇 |
| 158 | 盐城 | 河湖生态缓冲带 | 盐南高新区 | 通榆河生态景观廊道建设 | 按市统一要求在通榆河部分区域进行生态林建设工程 | 新洋港 | 通榆河 | 10000 | 在建 | 完成 | 盐南高新区管委会 |
| 159 | 扬州 | 水生态环境风险防控与应急系统建设项目 | 邗江区 | 仪扬河、引潮河河道清淤 | 8万方 |  | 仪扬河冻青桥断面 | 1400 | 前期可研 | 2021年完成 | 区生态环境局 |
| 160 | 扬州 | 水生态环境风险防控与应急系统建设项目 | 邗江区 | 西银沟生态治理 | 采用三步法水质修复集成技术对河段基底进行处理，消除内源污染，面积约56000m2 |  | 仪扬河冻青桥断面（西银沟） | 600 | 前期可研 | 2021年完成 | 区生态环境局 |
| 161 | 扬州 | 河湖生态缓冲带 | 江都区 | 芒稻河沿线绿化生态修复工程 | 该工程横跨建乐、镇西、新和、新港、化市等5个行政村，总长约14km，总用地面积约1800亩，其中水域面积约800亩，栽植面积约为680亩 |  | 1.长江/三江营;2.芒稻河/西闸 | 1000 | 在建 | 完成 | 资规局、仙女镇 |
| 162 | 扬州 | 河湖生态缓冲带 | 江都区 | 三阳河沿线环境整治专项行动 | 清查整治各类鱼具，僵尸船、住家船，四乱问题，强化河道修复保护力度 |  | 三阳河/曹庄桥 | 400 | 在建 | 完成 | 樊川镇、丁沟镇、宜陵镇、丁伙镇 |
| 163 | 扬州 | 河湖生态缓冲带 | 高邮市 | 澄潼河水生态修复与景观提升工程 | 澄潼河沿线11.5公里进行水生态修复与景观道路环境整治提升 | 北澄子河扬州市控制单元 | 北澄子河/三垛西大桥 | 143.5 |  | 完成 | 龙虬镇、农发公司 |
| 164 | 扬州 | 湖滨生态保护与修复项目 | 瘦西湖景区 | 瘦西湖水系综合整治工程 | 瘦西湖及保障湖水体清淤、湖滨带生态修复等。 | 冻青桥控制单元 | 古运河 | 13300 | 已开工 | 2021年3月底完工 | 景区规建局 |
| 165 | 扬州 | 水系沟通项目 | 江都区 | 九龙河改道工程 | 河道开挖及绿化，长约1km。 |  | 芒稻河/西闸 | 2600 | 在建 | 完成 | 科创园 |
| 166 | 扬州 | 水系沟通项目 | 广陵区 | 农村水系连通轮浚生态治理工程 | 实施沙头镇安圩河综合治理，包含新开河道936m、拓宽浚深879m、疏浚整治1100m，新、改建涵洞7座、控制闸1座。 | 扬州市长江三江营控制单元 | 长江广陵段 | 900 | 前期方案编制 | 完成 | 广陵区三江农业科技有限公司 |
| 167 | 扬州 | 水系沟通项目 | 广陵区 | 农村水系连通轮浚生态治理工程 | （1）拓浚友谊河北段1700m，生态护坡3400m；（2）疏浚高照河西段410m，东段管桩护坡70m，沿线3个涵洞改建为2座箱涵、1座节制闸；（3）长生主排河管桩护坡1700m，与北洲主排河交汇处建翻水站1座；（4）长生河全线管桩护坡2700m；（5）嘶马中心河新开河道150米，建造一座节制闸，与二支河相连。 | 扬州市长江三江营控制单元 | 长江广陵段 | 2800 | 目前已完成嘶马河节制闸一座，拓浚嘶马河0.16公里。 | 完成 | 广陵区三江农业科技有限公司/李典镇政府 |
| 168 | 扬州 | 水系沟通项目 | 生态新城 | 韩许河综合整治工程 | 老河道整治和新河道开挖，全长约1460m |  |  | 2000 | 前期 | 完成 | 生态科技新城管委会 |
| 169 | 扬州 | 水系沟通项目 | 高邮市 | 北澄子河国考断面上游支流支浜综合治理工程（一） | 对上游张叶沟、小泾沟、龙狮沟进行清淤（合计41.26公里） | 北澄子河扬州市控制单元 | 北澄子河/三垛西大桥 | 4000 |  | 完成 | 卸甲镇、水利局 |
| 170 | 镇江 | 污水处理厂尾水湿地净化工程 | 润州区 | 征润洲污水处理厂尾水湿地净化工程 | 湿地面积约9.6公顷，处理量最大约8万m3/d。 | 长江 | 长江 | 10850 | 在建 | 完成 | 光大海绵城市发展（镇江）有限公司 |
| 171 | 镇江 | 湖滨生态保护与修复项目 | 京口区 | 焦山-丹徒镇段长江岸线修复工程 | 该项目总面积约2000亩，主要对大禹山北片区地块进行综合整治，对沿江的河湖违法圈圩清理、整治；关闭违规畜禽规模养殖场；沿长江岸线进行生态修复 | C26 | 长江 | 21600 | 在建 | 完成 | 江苏北固产业投资有限公司 |
| 172 | 镇江 | 湖滨生态保护与修复项目 | 京口区 | 焦南坝—苏南运河段湿地公园建设工程 | 该项目总面积约5826亩，其中湿地保育区约1725亩主要以自然恢复为主，对草地、林地进行覆绿，构建、优化滨水生态系统，提升观赏效果和艺术水平。 | C26 | 长江 | 2000 | 在建 | 完成 | 江苏北固产业投资有限公司 |
| 173 | 镇江 | 水系沟通项目 | 丹阳市 | 丹阳市2021年农村黑臭河清淤整治工程 | 疏浚河道5条计41.1km及配套建筑物 |  | 马塘桥溢洪河、简渎河、越渎河、太平港、迎丰河 | 1713 | 前期 | 在建 | 丹阳市水利局 |
| 174 | 镇江 | 水系沟通项目 | 京口区 | 上堭村三组废弃河塘清淤 | 河塘清淤 |  |  | 30 | 建设中 | 在建 | 京口经济开发区管理委员会 |
| 175 | 镇江 | 水系沟通项目 | 扬中市 | 金冠华庭桥梁工程 | 采用钻孔灌注桩，预应力板桥梁，跨度13米，长度15米 | C31 | 三茅大港/扬子桥断面 | 270 | 在建 | 完成 | 扬中市住建局/扬中市新农村建设投资发展有限公司 |
| 176 | 镇江 | 水系沟通项目 | 丹徒区 | 镇江市丹徒区洋湖退渔还湖水系连通工程 | 清除洋湖周边圈圩鱼塘62个987.2亩，拆除生产用房3700平方米，扩大湖区面积0.6平方千米。 | T6 | 通济河/紫阳桥断面 | 626 | 在建 | 完成 | 荣炳盐资源区 |
| 177 | 镇江 | 水系沟通项目 | 丹徒区 | 世业镇2020年水生态保护修复项目 | 对东大坝村赖子洲河、世业村西石涵河开展水生态保护修复 | C25 | 长江 | 620 | 在建 | 完成 | 世业镇政府 |
| 178 | 镇江 | 水系沟通项目 | 丹徒区 | 世业镇镇村河道水环境治理工程 | 跃进河南段水生态保护修复 | C25 | 长江 | 300 | 未启动 | 完成 | 世业镇政府 |
| 179 | 镇江 | 水系沟通项目 | 丹徒区 | 宝堰镇老通济河生态修复工程 | 项目整治河道长246米，对河道进行疏浚以及边坡防护，生态环境治理1600平方米。 | T6 | 通济河/紫阳桥断面 | 300 | 在建 | 完成 | 宝堰镇政府 |
| 180 | 镇江 | 水系沟通项目 | 丹徒区 | 江心洲五墩村六组河道整治项目 | 对该河道进行清淤整治、河道木桩护坡、涵管铺设等工程，同时在王琦户河口及与该河道想通的丰泽河夏友庆户西侧建设两处闸口，以大幅提升该河道的水资源调度功能。 | C25 | 长江 | 110 | 未启动 | 完成 | 江心园区 |
| 181 | 镇江 | 水系沟通项目 | 镇江新区 | 新竹河闸站 | 新建新竹河出江口处闸站一座 |  |  | 2200 | 立项 | 在建 | 城乡建设局 |
| 182 | 镇江 | 水系沟通项目 | 镇江新区 | 张许河整治 | 对下游段部分河道进行疏浚、岸坡加固；新建滚水坝及补水泵站等 |  |  | 2700 | 立项 | 在建 | 城乡建设局 |
| 183 | 镇江 | 水系沟通项目 | 镇江高新区 | 六摆渡河整治工程 | 清淤整治，边坡整理修缮，排口截污纳管，景观绿化工程，引水活水，生态修复等措施。 | T4 | 运粮河永庆桥断面 | 120.51 | 前期 | 完成 | 镇江高新置业有限公司 |
| 184 | 泰州 | 水系沟通项目 | 姜堰区 | 四支河、白南河、白米闸河水质净化提升工程 | 通过植被浅滩构建、水生植物群落恢复、水质快速净化装置、曝气充氧、生态浮岛、仿生态人工水草等工程措施，改造四支河、白南河、白米闸河等3条河流 | H88 | 新通杨运河/朱楼桥 通扬运河西段/蒲津大桥 | 6000 | 前期 | 完成 | 姜堰区政府 |
| 185 | 泰州 | 水系沟通项目 | 泰兴市 | 高新区工业污水处理厂尾水湿地工程 | 尾水处理工程及绿化景观工程 | C36 | 如泰运河/冷库码头 | 600 | 前期 | 完成 | 泰兴市政府 |
| 186 | 泰州 | 水系沟通项目 | 靖江市 | 中小河流重点县靖城街道办项目区 | 疏浚、整治河道4条，总长15.567km | C39 | 十圩港/新十圩港大桥 | 3000 | 前期 | 完成 | 靖江市政府 |
| 187 | 泰州 | 水系沟通项目 | 靖江市 | 中小河流重点县孤山镇项目区 | 疏浚、整治河道3条，总长约10.8km | C39 | 十圩港/新十圩港大桥 | 3000 | 前期 | 完成 | 靖江市政府 |
| 188 | 泰州 | 水系沟通项目 | 泰兴市 | 农村活水工程 | 拆坝改涵建桥、整治河道 |  |  | 5000 | 未启动 | 完成 | 泰兴市政府 |
| 189 | 泰州 | 水系沟通项目 | 姜堰区 | 单塘河水环境综合整治工程 | 整治河道1.1km，河道河坡生态护砌，护砌长2.2km，河道沿线景观绿化；改建现状保水闸，新建补水闸站1座 | H88 | 新通杨运河/朱楼桥 | 4500 | 在建 | 完成 | 姜堰区政府 |
| 190 | 泰州 | 水系沟通项目 | 姜堰区 | 东方河水环境综合整治工程 | 整治河道1.58km,河道河坡生态护砌，护砌长3.08km，河道沿线景观绿化；新建调水泵站1座、新建滚水坝1座、移建滚水坝1座、新建跨河桥梁1座。 | H88 | 新通杨运河/朱楼桥 | 2000 | 在建 | 完成 | 姜堰区政府 |
| 191 | 泰州 | 水系沟通项目 | 姜堰区 | 亮桥河水质净化提升工程 | 亮桥河河道疏浚2.0km，新建生态护岸4.0km，河坡河岸绿化6万m2 | H88 | 新通杨运河/朱楼桥 | 4800 | 未启动 | 在建 | 姜堰区政府 |
| 192 | 宿迁 | 污水处理厂尾水湿地净化工程 | 泗洪县 | 开发区污水处理厂尾水湿地工程 | 将开发区污水处理厂尾水接入玉珠湖公园，建设生态净化区、浅水植物区、多孔介质生态过滤床、深水植物区等净化板块，削减尾水中污染物含量。 | 洪泽湖宿迁控制单元 | 濉河330省道 | 5000 | 完成项目初设 | 完成主体工程 | 泗洪县住建局 |
| 193 | 宿迁 | 污水处理厂尾水湿地净化工程 | 沭阳县 | 沭阳县城区污水处理厂尾水导流工程 | 铺设管道将城东、城南两个污水处理厂尾水收集后导入生态湿地，深化处理后经提升泵站排入新沂河北偏泓 | 沂南河、新沂河 | 沂南河大六湖、新沂河北泓姜庄水漫桥 | 25000 | 前期 | 在建 | 沭阳经济技术开发区管理委员会 |
| 194 | 宿迁 | 生态湿地建设项目 | 泗阳县 | 泗塘河河口生态湿地工程 | 主要包括湿地土方，地形整理，水生植物种植，进出水闸等 | 总六塘河 | 六塘河程道渡槽、方塘 | 4000 | 完成土方工程 | 全部 | 泗阳县水利局 |
| 195 | 宿迁 | 生态湿地建设项目 | 宿豫区 | 湿地建设工程 | 城东污水厂出水口周边湿地建设 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽 | 2000 | 前期 | 完工 | 宿豫区住建局、高新区生态环境局 |
| 196 | 宿迁 | 生态湿地建设项目 | 宿豫区 | 湿地建设工程 | 9个乡镇污水厂人工湿地建设工程 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽 | 1800 | 前期 | 完工 | 宿豫生态环境局、区水利局 |
| 197 | 宿迁 | 湖滨生态保护与修复项目 | 宿城区 | 运河宿迁港水生态处理项目生态湿地工程 | 占地328680.31平方米。包含：广场铺装，园路，水中栈道等 | 西民便河 | 西民便河G343民便河桥 | 9600 | 在建在建（开工建设阶段 | 在建 | 运河港区开发集团有限公司 |
| 198 | 宿迁 | 湖滨生态保护与修复项目 | 宿城区 | 五河生态修复工程 | 北起343国道200米，南至五河闸以南300米，修复长度为五河入湖口处2千米。 | 洪泽湖宿迁控制单元 | 五河G343五河大桥 | 1146 | 完成初设编制 | 完工 | 宿城区水利局 |
| 199 | 宿迁 | 湖滨生态保护与修复项目 | 宿城区 | 肖河水生态治理工程 | 实施11.65公里防洪除涝、水生态修复治理等工程 | 洪泽湖宿迁控制单元 | 肖河G343肖河大桥 | 3500 | 设计招标文件审查 | 完工 | 宿城区水利局 |
| 200 | 宿迁 | 湖滨生态保护与修复项目 | 泗洪县 | 溧河洼生态修复工程 | 对溧河洼退圩还湿地块开展生态修复，恢复自然湿地功能 | 洪泽湖宿迁控制单元 | 老濉河砖瓦厂，洪泽湖临淮乡、成河乡中、龙集镇北 | 18179 | 前期 | 完工 | 泗洪生态环境局 |
| 201 | 宿迁 | 水系沟通项目 | 沭阳县 | 城后河黑臭水体流域性整治工程 | 从内沭河开明渠引水至现有城后河；对城后河流域内未雨污分流的单位进行雨污分流 | 沂南河 | 沂南河大六湖 | 10600 | 前期 | 完工 | 沭阳县水利局 |
| 202 | 宿迁 | 水系沟通项目 | 沭阳县 | 三中沟黑臭水体流域整治 | 对三中沟进行内源治理、对三中沟流域进行雨污分流 | 沂南河 | 沂南河大六湖 | 9000 | 前期 | 完工 | 沭阳县水利局 |
| 203 | 宿迁 | 水系沟通项目 | 宿豫区 | 河道整治 | 陆庄河整治；生态清淤 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽 | 300 | 前期 | 完工 | 宿豫区水利局、生态环境局 |

### 表6  能力建设项目

| 序号 | 设区市 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度 | 年度建设目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 江北新区 | 马汊河入江支流水站建设 | 建设马汊河入江支流水站建设 |  | 马汊河 | 64 | 在建 | 完成 | 江北新区管委会 |
| 2 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 江北新区 | 地下水监测站 | 长芦、玉带片区地下水监测 |  | 南京长江大桥 | 200 | 未启动 | 完成 | 江北新区管委会 |
| 3 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 浦口区 | 入江支流市控断面水质自动站 | 石碛河入江支流水质自动站建设 |  | 石碛河 | 60 | 在建 | 完成 | 浦口区政府 |
| 4 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 栖霞区 | 入江支流市控断面水质自动站 | 七乡河入江支流水质自动站建设 |  | 七乡河 | 100 | 在建 | 完成 | 栖霞区政府 |
| 5 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 栖霞区 | 入江支流市控断面水质自动站 | 便民河入江支流水质自动站建设 |  | 便民河 | 100 | 在建 | 完成 | 栖霞区政府 |
| 6 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 栖霞区 | 入江支流市控断面水质自动站 | 七乡河入江支流水质自动站建设 |  | 七乡河 | 100 | 在建 | 完成 | 栖霞区政府 |
| 7 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 栖霞区 | 入江支流市控断面水质自动站 | 大道河入江支流水质自动站建设 |  | 大道河 | 100 | 在建 | 完成 | 栖霞区政府 |
| 8 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 雨花台区 | 入江支流市控断面水质自动站 | 板桥河入江支流水质自动站建设 |  | 板桥河 | 100 | 在建 | 完成 | 雨花台区政府 |
| 9 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 江宁区 | 入江支流市控断面水质自动站 | 铜井农河入江支流水质自动站建设 |  | 铜井农河 | 100 | 在建 | 完成 | 江宁区政府 |
| 10 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 江宁区 | 入江支流市控断面水质自动站 | 牧龙河入江支流水质自动站建设 |  | 牧龙河 | 100 | 在建 | 完成 | 江宁区政府 |
| 11 | 南京 | 水生态环境监测站网建设项目 | 六合区 | 入江支流市控断面水质自动站 | 划子口闸入江支流水质自动站建设 |  | 划子口河 | 100 | 在建 | 完成 | 六合区政府 |
| 12 | 南京 | 农业农村污染防治 | 高淳区 | 高淳区市政污水处理设施信息化建设项目 | 建设8个街镇市政污水处理设施信息化工程，实现建设范围内市政污水处理设施的信息化管理。包括信息化设施及系统建设，含机房、流量计等配套设施及信息化系统。 |  | 固城湖大湖区 | 1498.73 | 前期手续 | 完成 | 高淳区政府 |
| 13 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 无锡市 | 水质自动监测固定站设备更新 | 完成渔父岛、澄西水厂、古竹桥、陈墅大桥、梅村大桥、长征桥等6个水质自动站的设备更新。 |  | 无锡全市 | 600 | 未启动 | 在建 | 无锡市生态环境局 |
| 14 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 无锡市 | 水质自动浮标站设备更新 | 完成鼋头渚北、梅梁湖北、龙头渚等10个浮标站的设备更新 | T67、T68、T70 | 太湖/太湖北部区、太湖湖心区、太湖西部区 | 382 | 未启动 | 在建 | 无锡市生态环境局 |
| 15 | 无锡 | 工业园区和企业污水处理设施在线监控装置安装项目 | 江阴市 | 庆昌科技（江阴）有限公司雨水口在线监测 | 安装COD、总磷、氨氮、PH值等自动监测设备 | T33 | 新夏港河/长济桥 | 16.3 | 在建 | 完成 | 江阴市璜土镇 |
| 16 | 无锡 | 工业园区和企业污水处理设施在线监控装置安装项目 | 江阴市 | 江阴宏力工程机械有限公司雨水口在线监测 | 安装COD、pH自动监测设施设备 | T33 | 新夏港河/长济桥 | 7.8 | 在建 | 完成 | 江阴市璜土镇 |
| 17 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 梁溪区 | 梁溪区智慧水利管理平台项目 | 梁溪智慧水利管理平台 | T42 | 京杭运河/望亭上游 | 1739.95 | 前期 | 完成 | 区水利局 |
| 18 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 新吴区 | 重点断面水质自动监测集成及物联应用项目 | 新建4个水质自动站，并建设综合数据服务平台，实现全面监测监控。 | T42、T46 | 伯渎港/承泽坎桥、望虞河/312国道桥 | 360 | 在建 | 完成 | 新吴生态环境局 |
| 19 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 滨湖区 | 无锡山水城区域水环境质量在线监测及预警项目 | 陆旺港小杨桥点位自动监测站，含三年维保。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 46 | 在建 | 完成 | 雪浪街道 |
| 20 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 滨湖区 | 无锡山水城区域水环境质量在线监测及预警项目 | 柏树巷浜雪溪苑点位自动监测站，含三年维保。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 46 | 在建 | 完成 | 雪浪街道 |
| 21 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 滨湖区 | 无锡山水城区域水环境质量在线监测及预警项目 | 泥墙浜仙河苑点位自动监测站，含三年维保。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 46 | 在建 | 完成 | 雪浪街道 |
| 22 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 滨湖区 | 无锡山水城区域水环境质量在线监测及预警项目 | 壬港支浜洪口西桥点位自动监测站，含三年维保。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 46 | 在建 | 完成 | 雪浪街道 |
| 23 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 滨湖区 | 无锡山水城区域水环境质量在线监测及预警项目 | 南泉横港河西岗桥点位自动监测站，含三年维保。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 46 | 在建 | 完成 | 雪浪街道 |
| 24 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 滨湖区 | 无锡山水城区域水环境质量在线监测及预警项目 | 新塘绛浜安南路点位自动监测站，含三年维保。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 46 | 在建 | 完成 | 雪浪街道 |
| 25 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 滨湖区 | 无锡山水城区域水环境质量在线监测及预警项目 | 新寺前浜富业桥点位自动监测站，含三年维保。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 46 | 在建 | 完成 | 雪浪街道 |
| 26 | 无锡 | 水生态环境监测站网建设项目 | 滨湖区 | 水质自动监测微型站 | 10个水质自动监测微型站，含1年运维保障。 |  | 滨湖区全域 | 208 | 前期 | 完成 | 滨湖生态环境局 |
| 27 | 无锡 | 工业园区和企业污水处理设施在线监控装置安装项目 | 滨湖区 | 滨湖区胡埭镇控源截污管理系统项目 | 拟对胡埭镇西拓区范围内约130家企业及河道口安装监控设备，以及租用排水管网平台服务。 | T67 | 太湖/太湖北部区 | 900 | 前期 | 完成 | 胡埭镇人民政府 |
| 28 | 徐州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 丰县 | 复新河、大沙河及其支流水质自动监测系统项目 | 在大沙河、复新河所有入河支流上安装9参数水质自动监测系统30套 | H1、H2 | 复新河沙庄桥、大沙河华山闸 | 900 | 未启动 | 完成 | 生态环境局 |
| 29 | 徐州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 邳州市 | 小涑河小型水质自动站建设项目 | 在秦滩村小辛庄桥建设小型水质自动站，用于监控小涑河上游来水水质 | H15 | 京杭运河张楼 | 80 | 前期 | 完成 | 邳州生态环境局 |
| 30 | 徐州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 邳州市 | 运女河小型水质自动站建设项目 | 在朱滩村桥建设小型水质自动站，用于监控运女河上游来水水质 | H15 | 京杭运河张楼 | 80 | 前期 | 完成 | 邳州生态环境局 |
| 31 | 徐州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 邳州市 | 黄泥河小型水质自动站建设项目 | 在黄泥沟吕骆桥建设小型水质自动站，用于监控黄泥河上游来水水质 | H15 | 京杭运河张楼 | 80 | 前期 | 完成 | 邳州生态环境局 |
| 32 | 徐州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 邳州市 | 陶沟河小型水质自动站建设项目 | 在长沟村长沟桥建设小型水质自动站，用于监控陶沟河上游来水水质 | H13 | 京杭运河山头 | 80 | 前期 | 完成 | 邳州生态环境局 |
| 33 | 徐州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 徐州经开区 | 水污染防治工程 | 新建10座水质自动监测站 |  | 房亭河单集闸 | 1300 | 在建 | 完成 | 经开区水务处 |
| 34 | 常州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 溧阳市 | 天目湖流域水质目标管理平台 | 构建天目湖流域水环境水质目标管理业务化平台。 | T16 | 南溪河/潘家坝 | 1200 | 前期 | 在建 | 天目湖镇政府 |
| 35 | 苏州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 太仓市 | 三水厂水源地水站及其预警站更新、升级 | 对三水厂水源地水站仪器设备进行更新、升级，并在水源地上游预警站添置VOC、挥发酚等特征因子设备 | 浏河苏州市控制单元 | 太仓三水厂水源地 | 450 | 未启动（设想阶段） | 完成 | 苏州市太仓生态环境局 |
| 36 | 苏州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 姑苏区 | 入大运河支流上建设自动水站项目 | 大运河姑苏段从北往南的入大运河支流上建设9个自动水站。 | 吴淞江江苏省控制单元 | 轻化仓库省考断面 | 618 | 安装进行中 | 建设完成通过验收 | 姑苏生态环境局 |
| 37 | 苏州 | 工业园区和企业污水处理设施在线监控装置安装项目 | 太仓市 | 化工园区“一园一档”环境管理与监控预警平台项目 | 太仓港化工园区及周边区域新建4个水质自动监测站（六里塘、向阳河、陆璜线杨林塘大桥及新塘河），均包含站房及五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等仪器设备 | 长江苏州市控制单元 | 杨林塘/仪桥断面、新塘河/新塘闸断面 | 740 | 前期 | 完成 | 太仓港化工园区管理办公室 |
| 38 | 苏州 | 水生态环境风险防控与应急系统建设项目 | 太仓市 | 长江太仓水上绿色综合服务区 | 购置趸船、交通船、污染物接收船 | 长江苏州市控制单元 | 长江/浏河断面 | 4533.44 | 在建 | 完成 | 太仓海事局 |
| 39 | 南通 | 水生态环境监测站网建设项目 | 海门区 | 水气自动站监测监控平台建设项目 | 完成水气自动站监测监控平台建设 |  | 通吕运河/货隆大桥 通吕运河/天西大桥 通启运河/海洪大桥 通启运河/聚南大桥 长江干流/启东港 | 130 | 前期 | 完成 | 南通市海门生态环境局 |
| 40 | 南通 | 工业园区和企业污水处理设施在线监控装置安装项目 | 海门区 | 光大绿色环保固废处置（海门）有限公司 | 废水在线监控装置 |  | 长江干流/启东港 | 20 | 前期 | 完成 | 南通市海门生态环境局 |
| 41 | 南通 | 水生态环境风险防控与应急系统建设项目 | 海门区 | 智慧排水系统功能模块完善工程 | 对海门智慧排水系统部分功能模块进行完善 |  | 长江干流/启东港 | 200 | 未启动 | 完成 | 江苏海润城市发展集团有限公司 |
| 42 | 连云港 | 入河排污口无人机排查、监测及在线监控安装项目 | 东海县 | 东海县重点河流入河排污口排查项目 | 排查蔷薇河、淮沭新河、石安河、鲁兰河入河支流排查及溯源。 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 蔷薇河/新浦大桥、新浦二桥 | 47 | 在建 | 完成 | 东海县政府 |
| 43 | 连云港 | 工业园区和企业污水处理设施在线监控装置安装项目 | 徐圩新区 | 瑞兆科污水在线监测项目 | 建设厂区污水在线监测设备一套 | / | 近岸海域 | 30 | 在建 | 完成 | 徐圩新区管委会 |
| 44 | 连云港 | 水生态环境风险防控与应急系统建设项目 | 徐圩新区 | 连云港石化产业基地公共应急事故池 | 本项目主要收集基地内各企业超出其防控能力的超常规事故水，同时强化基地水环境风险应急管理能力。拟建设3座公共应急事故池，每座事故池建设规模预计为6-10万m3。 | / | 近岸海域 | 45577.7 | 在建 | 在建 | 徐圩新区管委会 |
| 45 | 连云港 | 连云港市水污染防治加密精准监控及溯源监测服务项目 | 市本级 | 小型站建设 | 拟对15个水环境监测点位购买在线监测数据及辅助服务等，对主要闸涵、泵站等建设50个视频监控 | / | 近岸海域 | 300 | 在建 | 完成 | 连云港市生态环境局 |
| 46 | 连云港 | 连云港市水污染防治加密精准监控及溯源监测服务项目 | 市本级 | 国省考断面水质自动站建设 | 配合省生态环境厅完成45个国省考断面水质自动站站行建设 | / | 近岸海域 | 500 | 在建 | 在建 | 连云港市生态环境局 |
| 47 | 连云港 | 水生态环境风险防控与应急系统建设项目 | 海州区 | 新坝镇水生态应急管控工程 | 监控系统 | 古泊善后河（江苏省）控制单元 | 古泊善后河/善后河闸 | 100 | 前期 | 完成 | 海州区政府 |
| 48 | 连云港 | 工业园区和企业污水处理设施在线监控装置安装项目 | 开发区 | 大浦工业区泵站及主要管网、江苏德源药业、江苏豪森药业自动监测设施 | 大浦工业区泵站及主要管网新建6台套COD在线监测设施、德源新建1套氨氮在线监测设施、豪森新建2套氨氮在线监测设施 | 淮沭新河（江苏省）控制单元 | 西盐大浦河/大浦闸 | 235 | 未启动 | 完成 | 开发区管委会 |
| 49 | 淮安 | 水生态环境监测站网建设项目 | 盱眙县 | 断面水质自动站建设 | 根据省、市要求2021年省考断面团结河、汪木排河、维桥河、高桥河需安装自动在线监测站 |  | 龙飞桥、汪木排大桥、维桥河口、入维桥河口处 | 800 | 未启动 | 完成 | 生态环境局 |
| 50 | 淮安 | 水生态环境监测站网建设项目 | 盱眙县 | 农田灌溉退水日常监管与监测 | 健全流域农田退水日常监管体系、健立流域农田退水水质监测体系。 |  | 维桥河口、入维桥河口处、龙飞桥、汪木排大桥 | 200 | 未启动 | 完成 | 农业农村局、生态环境局 |
| 51 | 淮安 | 水生态环境监测站网建设项目 | 淮安区 | 智慧水务工程 | 智慧水务 | 大运河控制单元 | 排水渠苏嘴断面 | 8000 | 正在项目评审 | 完成 | 区住建局 |
| 52 | 淮安 | 水生态环境风险防控与应急系统建设项目 | 盱眙县 | 草涧沟自动监测系统建设 | 在草涧沟沿线安装简易自动监测站，和OPSM自动监测站形成应急反应体系，提高应急反应查处能力。 |  | 维桥河口 | 100 | 未启动 | 完成 | 生态环境局 |
| 53 | 淮安 | 水生态环境风险防控与应急、系统建设项目 | 工业园区 | 雨水明渠 | 原洪泽盐化工3.5km2地下雨水管网改造为雨水明渠 |  |  | 2400 | 项目初步可研 | 完成立项 |  |
| 54 | 淮安 | 水生态环境风险防控与应急、系统建设项目 | 工业园区 | 企业雨水在线监控排放 | 园区42家企业雨水排口按装在线监控设备 |  |  | 1800 | 完成预验收 | 完成 |  |
| 55 | 盐城 | 水生态环境监测站网建设项目 | 东台市 | 国省考断面上游水质自动监测站建设 | 计划在国省考断面上游建设约20个水质自动监测站 | 东台河、通榆河等 | 东台河富民桥、通榆河草堰大桥等 | 1650 | 未启动 | 建成 | 盐城市东台生态环境局 |
| 56 | 盐城 | 水生态环境监测站网建设项目 | 射阳县 | 水质自动站 | 1座水站，9参数监测项目 | 潭洋河 | 新洋港/新洋港闸 | 86 | 前期 | 完成 | 盐城市射阳生态环境局 |
| 57 | 盐城 | 水生态环境监测站网建设项目 | 射阳县 | 水质自动站 | 2座水站，9参数监测项目 | 运棉河 | 运棉河/运棉河闸 | 172 | 前期 | 完成 | 盐城市射阳生态环境局 |
| 58 | 扬州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 邗江区 | 主要河流安装水质自动站 | 7座水质自动站 |  | 仪扬河冻青桥断面 | 450 | 正在安装 | 2021年完成安装调试运行 | 区生态环境局 |
| 59 | 扬州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 江都区 | 江都环保智慧平台水质自动站建设 | 新增水质自动监测站点6个 |  | 全域 | 500 | 在建 | 完成 | 生态环境局 |
| 60 | 扬州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 宝应县 | 提升环境监测服务支撑能力项目 | 室内分析仪器更新升级；添置水质多参数测定仪等现场监测仪器 |  |  | 108 | 前期调研 | 完成 | 扬州市宝应环境监测站 |
| 61 | 扬州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 高邮市 | 高邮市远程监测、监察能力建设项目 | 高邮市城区建设1500平方米标准化监测实验室。 | 北澄子河扬州市控制单元/高邮湖扬州市控制单元 | 北澄子河/高邮湖 | 1380 |  | 完成 | 生态环境局 |
| 62 | 扬州 | 入河排污口无人机排查、监测及在线监控安装项目 | 邗江区 | 规上排口安装视频监控和在线监测 | 10个视频监控，一个COD在线 |  | 邵伯湖、京杭大运河 | 60 | 已完成 | 完成 | 区生态环境局 |
| 63 | 扬州 | 水生态环境风险防控与应急系统建设项目 | 江都区 | 晴川污水处理厂在线监测设施安装 | 在线监测设备安装 |  | 1.三阳河/曹庄桥;2.斜丰港（盐邵河）/武汤大桥; | 30 | 未启动 | 完成 | 樊川镇 |
| 64 | 泰州 | 水生态环境监测站网建设项目 | 靖江市 | 靖江市十圩港水系及城区河道水质监测网建设项目 | 基于物联网技术，通过组合布设9参数地表水质自动监测站、5参数黑臭水体水质自动监测站、移动式浮标水质自动监测站，布建十圩港水系及城区河道地表水在线监控网络 | C39 | 十圩港/新十圩港大桥 | 2500 | 前期 | 在建 | 靖江市政府 |
| 65 | 宿迁 | 水生态环境监测站网建设项目 | 沭阳县 | 柴米河上游水质自动监测站 | 建设水质自动监测站一座 | 柴米河 | 柴米河柴米河桥 | 150 | 前期 | 完工 | 沭阳生态环境局 |
| 66 | 宿迁 | 水生态环境监测站网建设项目 | 宿豫区 | 农村生活污水治理工程及监管行动 | 在已建农村生活污水处理站进（出）水口安装自动监测设备（流量计）并联网，安装用电工况监控系统 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽 | 200 | 前期 | 完工 | 宿豫区水利局、生态环境局 |
| 67 | 宿迁 | 水生态环境监测站网建设项目 | 宿豫区 | 智慧水环境工程 | 在主要河道及其交汇点建设约15座智能监测设施 | 六塘河 | 六塘河程道渡槽 | 1762 | 前期 | 在建 | 宿豫生态环境局、区住建局、区水利局、水投集团 |
| 68 | 宿迁 | 水生态环境监测站网建设项目 | 泗洪县 | 老汴河G343老汴河桥、安东河界龙线桥水质自动监测站 | 老汴河G343老汴河桥、安东河界龙线桥建设水质自动监测站 | 洪泽湖宿迁控制单元 | 老汴河临淮乡入湖口，安东河界龙线桥 | 300 | 前期 | 完工 | 泗洪生态环境局 |
| 69 | 宿迁 | 水生态环境风险防控与应急系统建设项目 | 泗洪县 | 城西翻水站维修工程 | 维修城西翻水站水泵，恢复生态调水能力 | 洪泽湖宿迁控制单元 | 老濉河砖瓦厂，老汴河临淮乡入湖口，濉河330省道 | 500 | 正在维修 | 完工 | 泗洪县水利局 |