
附件2：
镇江市贯彻落实省第三环境保护督察组

督察反馈意见整改方案
为坚决贯彻省委、省政府关于生态文明建设和环境保护的决策部署，充分发挥省环保督察对我市解决生态环境问题的推动和促进作用，切实提高生态文明水平和环境保护工作力度，根据省环境保护督察反馈意见，特制定整改方案如下：

一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对环境保护工作的系列重要指示精神，认真落实全国生态环境保护大会和全省生态环境保护大会暨污染防治攻坚战推进会精神，牢固树立生态优先、绿色发展的理念，以省环保督察反馈问题整改为突破口，深入推进生态环境突出问题排查、整治，全力以赴打赢污染防治攻坚战，切实解决影响镇江生态文明建设的突出问题、努力改善生态环境质量，更好满足人民群众对美好生活的期待，为推进高质量发展、建设“强富美高”新镇江奠定坚实基础。

二、工作目标

全面整改督察反馈问题，促进突出环境问题得到有效化解，重大环境风险得到有效管控，重视生态环境、保护生态环境、解决生态环境问题的机制得到进一步完善和加强。以环境保护督察反馈问题整改，持续推进我市经济和社会发展提升，优化产业结构和空间布局，促进能源结构和交通运输方法转变，不断削减各类污染物排放总量，改善生态环境质量，全面实现“十三五”水、气、土壤等生态环境保护目标，不断提升我市生态环境治理体系和治理能力现代化水平，推动我市高质量发展。

三、重点措施

（一）提高政治站位，增强环保督察问题整改的思想自觉。学深学透习近平生态文明思想，牢固树立“四个意识”，深刻认识环保督察问题整改的严肃性和重要性，将环保督察问题整改作为贯彻习近平生态文明思想的实际行动，自觉主动、不折不扣抓好环保督察反馈问题整改。

1．建立市委常委会定期研究环保问题制度。深入学习习近平生态文明思想，深刻领会生态文明建设与经济社会发展相辅相成的关系，把生态环保工作摆在重要位置来抓。市委常委会每年两次分别听取半年、全年生态环保工作汇报，至少每季度研究一次生态环境保护工作。

2．协同推进生态文明建设综合改革。落实主体功能区战略，探索环保网格化监管、排污权有偿使用交易、生态环境损害赔偿等新机制，加快实现环保领域治理体系和治理能力现代化。加强前瞻性研究，调整优化产业结构和能源结构，为城市发展预留空间和潜力。推进“多规合一”，强化“三线一单”硬约束，加强空间管制，实施总量管控、环境准入，有效控制和削减污染物排放总量。统筹抓好山水林田湖生态修复和生态保护，把良好生态环境作为最公平的公共产品、最普惠的民生福祉，不断提升群众获得感和满意度。

3．充分发挥地方立法在生态环境保护中的引领和保障作用。在制定出台全国首部长江岸线资源保护地方性法规的基础上，将《镇江市扬尘污染防治条例》纳入2019年立法调研项目，坚持依法立法，体现地方特色，并持续加大生态环境保护法律法规执行的监督力度，从法律层面强化约束力和执行力。

（二）夯实环境保护职责，有效传递环保督察问题整改压力。强化环保责任落实，层层传导环保压力，加强专业力量配备等环保基础性工作，完善环保工作体系和机制，推动全市上下共同参与生态环境保护。

1．进一步完善环保责任体系。落实《江苏省生态环境保护工作责任规定（试行）》和《镇江市生态环境保护工作责任规定（试行）》，确保“党政同责”“一岗双责”“管发展必须管环保、管生产必须管环保”的生态环境保护工作责任落到实处。

2．进一步强化生态环保考核。把环保指标作为高质量发展指标体系的重要内容，完善“5+5”重点指标体系（5项国民经济关键指标，5项环保约束性指标），并纳入高质量发展监测评价体系，作为考核地方和部门的重要指标。加强环保考核结果运用，严格依据考核结果进行奖惩，以考核“指挥棒”倒逼生态环境高质量。

3．进一步增强生态环境保护能力。结合机构改革，立足现有资源、优化调度配置，通过抽调优秀后备干部到环保一线挂职锻炼等方式，多渠道、分阶段解决环保队伍人手紧的问题。加强业务培训，综合运用“三项机制”，提升环保工作人员的职业荣誉感和专业化水平。

4．进一步落实环境问题整改责任。将环保督察反馈问题整改作为落实“三项机制”的重要领域，对各种表面整改、虚假整改、敷衍整改行为，坚决问责。

（三）优化产业布局和能源结构，从源头促进生态环境质量改善。
1．淘汰落后产能。按照淘汰落后产能要求，加快推进化工、电力等去产能工作，倒逼高耗能行业转型升级，推进一批工艺落后、群众反映大的耗煤企业关停工作。加快推进化工企业“四个一批”专项行动，对现有企业进行全面梳理，坚决淘汰落后化工产能，做到应关尽关。推动化工园区规范发展，组织对化工园区规范发展情况进行综合评价，督促化工园区对综合评价过程中发现的问题及时整改到位，对整改不到位的提请取消化工园区定位。

2．严格产业准入。严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步提高重点耗煤行业准入条件。严格执行省关于电煤项目等量替代、非电项目减量替代要求，严控新增耗煤项目。坚持化工项目联合会商工作机制，严格项目准入；化工园区外禁止新建化工企业，严禁在长江岸线1公里范围内新建化工企业；推动化工企业入园进区，鼓励园区内化工企业进行安全隐患整改和节能环保设施改造。

3．推进能源结构调整。原则上不再新增燃煤发电企业。优化热电联产规划布局，扩大大机组供热范围。推进重点耗煤行业和单位“煤改电”、“煤改气”工作。加快推进在建燃机项目建设，鼓励天然气分布式能源发展，鼓励太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用。为产业强市和高质量发展提供能源保障。积极推广天然气应用，推进句容抽水蓄能电站建设。

（四）多措并举提升生态环境质量。

1．坚持不懈促“提升”。加快生态保护重点工程项目建设，确保如期完工、有质有量。严格执行各级制定出台的环境经济政策，推动落实到位。组织开展环境执法大练兵活动，提升监管执法能力。进一步加强司法联动，推进“双随机一公开”制度，对各类环境违法犯罪行为重拳出击、依法打击。

2．持续发力抓曝光。按照省工作要求，继续加大突出环境问题曝光力度，在市、县两级电视台“263在行动”专栏每周播出曝光节目。对各级曝光节目反映的突出环境问题，督促做好整改工作，对其中存在的不履职、不尽职情况，移送纪检监察部门，追究责任。

3．强化综合协调。进一步发挥好市污染防治攻坚指挥部和地方党委政府、市各牵头部门、配合部门的作用，做好工作统筹、协调和督查，确保上下贯通、高效有序运转。加强情况调度，及时通报、报告各项工作情况，对推进不力、工作滞后的地区和部门，严肃通报。按照省、市考核办法，严格进行考核。

四、组织保障

（一）强化组织领导。推进污染防治攻坚行动指挥部运行机制常态化、制度化。由发改、工信、生态环境、住建、城管、交通、公安、农业农村、水利等相关职能部门牵头12个工作组，协同推进环境保护工作。要求各部门注重利用环保高压的契机，把做好环保工作与履行自身职能结合起来，增强工作的专业化、规范化水平，形成污染防治工作的常态长效机制。由市污染防治攻坚行动指挥部负责具体推进、督促省环保督察反馈意见整改落实。各地、各有关部门成立相应工作班子，主要负责同志亲自抓，形成一级抓一级、一级带一级、层层抓落实的工作格局。

（二）全力落实整改。各地、各有关部门严格对照整改方案和具体问题整改措施清单，逐条认真落实，逐项对账销号，确保在规定时限内整改到位。要举一反三，深挖环境问题背后的深层次原因，结合实施污染防治攻坚行动，建立完善环保长效机制。对省环保督察组前期交办的信访件，组织开展办理情况“回头看”，坚决防止问题反弹。
（三）加强督导跟进。各地、各有关部门加强日常调度和督促检查，确保整改工作落地见效。市委督查室、市政府督查室采取专项督查、明察暗访、“回头看”等方式，跟踪督查问效，对未按要求完成整改任务的，严肃追究相关单位和人员的责任。充分运用报刊、电视、网络等平台，及时宣传督察整改情况，对整改不力、问题突出的地区和部门，加大曝光力度，动员全社会参与和监督。

（四）严肃责任追究。由市纪委市监委牵头，市委组织部等有关部门参加，对省环保督察组移交的问题，进一步深入调查，逐一厘清责任，对整改不力、敷衍塞责、虚假整改、失职渎职等行为，将按照相关法律法规严肃处理、从严问责。

镇江市贯彻落实省第三环境保护督察组
反馈意见具体问题整改措施清单
一、贯彻落实国家和省环境保护决策部署
（一）增强绿色发展理念
1．市政府常务会议明确环保一票否决，但辖市（区）及市级机关绩效年度考核，环保权重低。

责任单位：市发改委（目标办）、市级机关工委牵头，市生态环境局配合，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：提高生态环境指标在考核中的占比。

整改措施：
（1）在绩效考核中切实加大生态环保方面的内容和权重。将单位GDP能耗下降率、主要污染物减排、单位GDP二氧化碳排放下降率、空气质量、地表水优于三类水质比例等生态环保指标和城镇污水集中处理率、垃圾分类集中处理率等指标纳入高质量发展综合考核，考核权重提高到市、区高质量发展年度考核29分（各市、区存在指标差异，权重会略有不同）。

（2）各地高质量发展综合考核中，把生态环保作为“一票否决”事项；市级机关服务高质量发展综合考核中，生态环保方面发生重大责任事故的单位不得评先评优。

（3）按照国家、省市高质量发展的要求，结合新的形势和任务，进一步扩大生态环保考核内容，提高相关指标考核权重，完善考核体系。

2．镇江市能源和产业结构总体偏重。

责任单位：市发改委牵头，市工信局配合，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2020年底。

整改目标：不再新增煤电机组。

整改措施：
（1）优化产业结构。制定《镇江市产业结构调整指导目录》，明确鼓励类、限制类、淘汰类和禁止类产业发展清单，为全市招商引资、推动经济发展提供政策指导和依据。引导社会投资方向，优化产业布局，促进产业结构优化升级。

（2）推进能源结构调整。原则上不再新增燃煤发电企业。推进重点耗煤行业和单位“煤改电”、“煤改气”工作。加快推进在建燃机项目建设，鼓励天然气分布式能源发展，鼓励太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用。积极推广天然气应用，争取2020年天然气利用量比2017年增长10%以上。推进句容抽水蓄能电站建设，2018年完成上水库大坝坝基工程。

（3）淘汰落后产能。按照淘汰落后产能要求，加快推进化工、电力等去产能工作，倒逼高耗能行业转型升级，推进一批工艺落后、群众反映大的耗煤企业关停工作。

（4）严格产业准入。严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》，进一步提高重点耗煤行业准入条件。严格执行省关于电煤项目等量替代、非电项目减量替代要求，严控新增耗煤项目。

3．2017年底全市土地开发强度达26.6%，超过全省平均水平5.2个百分点。

责任单位：市自然资源和规划局牵头，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2020年底。

整改目标：土地开发强度控制在27.22%。

整改措施：
（1）开展资源环境承载力评价及国土空间开发适宜性评价。编制国土空间规划，优化全市国土空间布局。

（2）积极盘活优化镇村等存量建设用地，根据全市经济社会发展实际，严格控制新增建设用地，力争到2020年底，全市土地开发强度不超过27.22%。

4．镇江市自然岸线保有率目标呈现下降趋势。

责任单位：市交通运输局牵头，市发改委、水利局配合，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2020年底。

整改目标：科学规划，从严控制岸线使用。

整改措施：
（1）2019年底前，编制《镇江市长江岸线保护规划》，坚持问题导向，围绕我市岸线利用现状以及未来发展需要，科学合理划分岸线保护区、保留区、控制利用区、开发利用区，从严控制岸线使用，减少自然岸线占用。

（2）2020年底前，完成《镇江港总体规划》修编工作，在原规划基础上，削减规划港口岸线10公里以上。

（二）落实环境保护责任

5．所辖市（区）基本未按要求制订“十三五”环境保护规划的实施方案、年度计划，未开展年度分析和评估。

责任单位：各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会牵头落实，市生态环境局配合。

整改时限：2019年6月底。

整改目标：认真制定“十三五”环境保护规划的实施方案、年度计划，开展年度分析和评估。

整改措施：
（1）未制定“十三五”环境保护规划及其实施方案的地方，2019年6月底前，完成制定和报备。

（2）各地在每年3月底前，根据环境保护规划，制定生态环境年度目标任务和计划，并对上年度环境保护目标和计划完成情况进行分析和评估，分析和评估结果报市委、市政府。

6．环保网格化监管未落到实处，人员基本未按要求配备到位。

责任单位：市生态环境局牵头、各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2019年底。

整改目标：进一步落实环境网格化监管，督促各地按要求补强各级环保网格监管力量。

整改措施：
（1）各地在2019年9月底前，健全完善环保网格化监管机制，明确环保网格化监管人员配备、运行机制和经费保障等。

（2）各地在2019年底前，实现环保网格化监管规范运作，及时发现、报告、处置群众身边的生态环境问题，努力将环境矛盾化解在一线。

（三）推进重点任务完成

7．中央环保督察交办信访件未完全整改到位。

责任单位：丹阳市、句容市、扬中市、丹徒区党委、政府，镇江新区党工委、管委会落实。

整改时限：2020年底。

整改目标：完成中央环保督察交办信访问题整改。

整改措施：
2018年8月底，完成丹徒区宝堰镇小康养猪场和辛丰明全秸秆加工厂关闭；丹阳四达化工有限公司“两断三清”；丹阳天沃铸造有限公司整改。

（1）丹徒区：2019年5月底前完成镇江市丹徒区污水处理厂南侧胜利河、中心河、扬溪河、朝阳河问题整改。2020年12月底前完成江苏铭宏道路器材有限公司、丹徒区帝高力装饰材料（江苏）有限公司问题整改。

（2）扬中市：2018年12月底投运兴隆污水处理厂二期1号池污水处理设施，2020年底前，完成城区污水主次干管建设和片区雨污分流工作。2019年6月底完成江苏圣大中远电气有限公司污水稳定达标改造。2018年12月底前完成镇江晶晶化工有限公司、扬中市瑞通化工镀业有限公司污水接管，完成扬中市大地水泥有限公司及扬中市金大地混泥土有限公司原材料转运过程中防控扬尘，封堵溢流口。

（3）镇江新区：长兴酒精完成燃煤锅炉淘汰，新建天然气锅炉投入运行，污水站罐区和沉砂池废气收集净化处理后排放，2018年12月底前将完成无组织废气在线监测的安装调试并与环保部门联网，实现厂区异味状况的实时监控。高鹏药业完成老水杨酸甲酯车间技改搬迁，新老污水站均已加盖收集废气净化后排放，开展LDAR（泄漏检测与修复），2018年12月底前完成主要废气排口在线监测的安装调试并与环保部门联网，实现厂区异味状况的实时监控。

（4）句容市：2018年12月底前完成相关企业关停，现场达到“两断三清”。2019年6月底前完成金牛搅拌站整改，新建物料堆场，砂石材料室内存放；场地采取硬化、绿化措施，减少扬尘产生源；主要道路旁安装喷淋，厂区道路定时进行清扫、洒水减少道路扬尘。

8．葛村桥国考断面水质氨氮指标未达考核要求。

责任单位：镇江新区党工委、管委会。

整改时限：2019年6月底。

整改目标：国考断面稳定达标。

整改措施：

（1）2018年底前完成沿河葛村、丁岗集镇村的村庄污水截污纳管工程；平昌新城、魏家墩等8个小区以及伯先中学、平昌小学、平昌卫生院的雨污分流整治；实施港中路污水泵站的扩容，并在赵声路和平昌路交界处适当位置新建污水提升泵站；对港中路桥东段、支流杨树沟实施河道整治工程。取缔支流留村河、鸟巷水库上游的跨区非法畜禽养殖场。

（2）2019年上半年开展丁岗团结河的生态修复，完成2个沿河重点雨水排口净化装置的安装工作；对河道内构建立体生态浮岛，增强水体自净能力。

（3）预警监测，切实落实“河长制”。2019年增设捆山河、太平河水质自动站，加强水质预警监测，利用葛村桥自动在线监测装置，24小时实时监测，及时预警；建立完善的河道巡查机制，加强丁岗团结河和支流的日常巡查与河道管护，实现河道管理常态化。

9．镇江茂源化工有限公司至今未能完成搬迁工作任务，生产现场污染严重。

责任单位：丹徒区委、区政府。

整改时限：2020年底。

整改目标：关停茂源化工。

整改措施：
（1）2019年6月底前，完成生产设备的拆除工作，做到“两断三清”。

（2）2020年12月底前，完成厂区土壤污染的调查和修复工作。

10．2017年度镇江市有10个“263”专项行动重点工程项目未按期完成任务。

责任单位：扬中市、京口区党委、政府，市住建局、市城建集团。

整改时限：2019年10月。

整改目标：完成计划工程。

整改措施：
（1）2018年10月底前完成孟家湾湖和玉带河西段综合整治工程、丹阳市2017年中小河流疏浚整治工程、西团结河中段整治任务、农业面源污染综合治理示范区建设项目、丹徒区谷阳湖支河整治等5个项目。

（2）2018年底完成虹桥港水系周家庄、一夜河（禹象路—东入江口）及相关支流、西团结河上段综合整治、高校园区污水泵站工程。

（3）2019年10月底前完成西来桥污水处理厂扩建工程。

二、强化大气污染防治

（一）削减燃煤消费总量

11．2017年，镇江市未能完成《江苏省煤炭消费总量控制和目标责任管理实施方案》目标。2016年全市单位国土面积二氧化硫、氮氧化物排放负荷超出全省平均值。

责任单位：市发改委牵头，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2020年底。

整改目标：完成省下达的减煤目标任务。

整改措施：

（1）制定下发《关于进一步做好全市减煤工作的通知》。按照“分类施策、精准减煤”的要求，坚持削减电煤、非电煤两手抓，以减煤倒逼产业结构调整。逐年完成省下达的“减煤”任务。

（2）每年按照“一企一策”原则，制定《非电企业减煤目标分解表》，并督促执行。与各地签订目标责任书，压实责任。督促各地制定详实、可行的减煤措施、计划以及减煤工作应急预案。

（3）制定下发《镇江市2018年度减煤工作目标责任考核办法》，提升减煤工作的精准度和针对性。会同相关部门严格开展各市、区减煤目标考核工作，认真落实减煤工作主体责任。

（4）分类整治燃煤锅炉。梳理、完善全市统一编号的燃煤锅炉清单；全面核查10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰或实施清洁能源替代情况；引导企业开展65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造工作。

（5）深入开展节煤改造。推进钢铁、化工、建材、造纸、有色金属等行业重点用煤企业实施节能改造；落实优惠政策，推行合同能源管理；进一步推进全市煤电机组节能改造。

（6）严格产业准入。严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》，进一步提高重点耗煤行业准入条件。严格执行省关于电煤项目等量替代、非电项目减量替代要求，严控新增耗煤项目。

（7）2019年上半年，全市燃煤发电企业在运机组在超低排放的基础上，实施烟气综合治理，进一步消减主要污染物排放量。

（二）加强扬尘综合治理

12．建筑施工工地扬尘未得到有效管控，重污染天气应急管控期间检查发现还有工地未按要求停工。
责任单位：市住建局牵头，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2018年底，并长期坚持。

整改目标：市区所有建筑工地严格落实扬尘管控标准和具体措施，按重污染天气管控要求落实停工措施。

整改措施：

（1）建筑工地实行“五达标一公示”，扬尘控制做到“六个百分百”。2018年12月底前，现有建筑工地的空气质量自动监测仪、自动冲洗设备、雾炮机降尘、工地出入口门禁系统等标准化设施安装到位。

（2）加强日常巡查，开展双随机抽查，对检查中发现扬尘污染管控不力的企业，依法停工整治；整治后仍不到位的，加大惩处力度。涉嫌违法的，移交相关部门依法查处，并列入建筑市场“黑名单”。

（3）施工作业区域张贴《镇江市建筑工地扬尘污染防治明白卡》，接受社会监督；安装扬尘在线监测系统，利用“扬尘监测”APP实时查看工地现场情况，切实提升监管效率。

（4）重污染天气应急管控期间督促各建筑施工工地按要求停工。

13．现场检查句容市新人民医院工地、宝华镇仙林大道扩建工地等多处工地扬尘防治措施不到位，裸露土方未覆盖到位。

责任单位：句容市委、市政府。

整改时限：2018年底。

整改目标：依法查处施工工地违法施工行为，落实建筑工地扬尘长效管控。

整改措施：

（1）新人民医院工地：责成施工单位对裸土进行覆盖。采取远程监控实时监督、手机终端PM2.5数据情况及加大现场巡查频率，及时发现并督促整改问题，落实该项目的文明施工及扬尘管控。

（2）仙林大道：临近仙林东路的拌灰地点全部迁移。落实每天洒水降尘时间，增加洒水频次。对堆放材料和裸土实施覆盖。建立扬尘控制专项治理小组，每天集中巡查，发现问题及时解决。

（3）常态管控：出台《句容市建筑工程施工现场视频监控信息系统管理实施暂行办法》，主要规模以上项目已全部接入监控系统实施实时监督；基本完成施工现场扬尘监测设备安装；新开项目全部按照扬尘管控标准化清单推行，在建项目在监测屏升级完成后逐一实现联网自动化。制定针对性方案,升级PM2.5监测系统和裸土全覆盖，增加工地内洒水频次，将建筑工地渣土施工“五个到位”，即施工围挡到位、出入口道路硬化到位、过水槽到位、冲洗设备到位、保洁人员到位，作为建筑垃圾处置行政许可的前置条件。成立整改领导小组，督促重点问题项目整改到位。跟踪督查整改进度，确保扬尘管控达标。对整改项目加强复查抽查频次，保持长效管理成效。严格渣土运输车辆监管，核定运输线路和运输时间，对覆盖不达标、放大号牌不清楚等不符合渣土运输标准的车辆，交警大队不予核发《货车通行证》，渣土管理科不予核发《建筑垃圾处置运输准运证》。加强巡查监管，严格执法查处。实行日夜不间断巡查制，由渣土管理科、市容渣土中队、属地执法中队形成多方位的巡查监管体系，并充分运用城管数字化平台监控、指挥、调度的作用，做好渣土施工工地的监管。对巡查过程中发现的未经许可擅自处置、抛撒滴漏、渣土扬尘等违法行为，按照相关法律法规予以查处。同时按照“谁污染，谁清理”的原则，督促运输单位在渣土运输结束后，必须对场地出入口和沿途道路安排水车进行全面清洗。

14．渣土车超载超限，封闭不到位，冲洗不到位，道路抛洒及扬尘问题较突出。

责任单位：市城管局牵头，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2018年8月底。

整改目标：规范渣土车管理，落实“净车出场”举措，提高扬尘综合治理能力。

整改措施：

（1）2018年8月底前改造渣土车密闭装置。对现有渣土车实行篷布全覆盖改造，杜绝超载运输的问题。对据不改造的车辆，取消建筑垃圾运输资质。

（2）落实“净车出场”管理举措。对处置工地，进一步落实渣土车净车出场的管理举措。对重点处置工地，督促各地城管部门安排工地监管员，现场检查渣土车装载和落实净车出场的情况，发现渣土车超载多运和未进行冲洗等问题，严禁出场运输。

（3）及时清除道路污染。组织渣土管理人员、行政执法队员和公安民警，成立管理队伍，不分昼夜，对处置工地和城市运输线路进行巡查，把夜间作为重点，发现渣土扬尘污染道路问题，按照谁污染、谁清除的原则，由责任单位在早晨6：00前，采取措施，清除污染，恢复卫生。

15．城区道路扬尘防控不到位，路面清扫、洒水频次不足，部分路面积尘较多。

责任单位：市城管局牵头，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2018年7月。

整改目标：按照《城市道路环卫机械化作业质量标准》（J12778-2014），进一步提高路面清扫及洒水频次，最大限度减少城市道路积尘。

整改措施：

（1）规范机械化清扫作业流程，减少道路扬尘产生。按照“冲洗打边、清扫吸尘、清洗吸污”的湿法作业流程，规范每一个作业步骤。

（2）从2018年6月25日起，根据大气污染防控要求，增加洒水频次，提升保洁标准，一级道路每天按20小时巡回保洁，二级道路每天按16小时巡回保洁，三级道路每天按12小时巡回保洁。

（3）严格落实市区道路大冲洗制度，每条道路每周至少冲洗2次，并保持随脏随洗。同时，利用雨天天气开展洗城净城行动。

（4）2018年7月份新购置4台多功能抑尘（高炮喷雾）车，根据天气情况和镇江市污染防治攻坚行动指挥部的要求，实施抑尘作业。

（5）采取考核人员现场监管考核和利用环卫数字化平台监管考核相结合的方式，加大对道路冲洗和洒水作业的监管考核力度。

16．截至5月底，镇江市区PM2.5平均浓度比去年同期上升了11.7%，与2018年同比降幅3.6%的考核目标差距较大，空气质量优良天数达标率也与考核目标存在差距。

责任单位：市生态环境局牵头，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2019年7月底。

整改目标：完成2018年度PM2.5达标任务，全面执行大气污染物特别排放限值。

整改措施：

（1）成立镇江市污染防治攻坚行动指挥部。成立镇江市污染防治攻坚指挥部，建立工作例会、工作通报、工作交办督办等制度，组建综合协调组、执法监督组、督查问责组、宣传报道组、信访维稳组、专项工作组等专项工作组，明确工作职责并严格落实责任。

（2）制定实施镇江蓝天保卫战十条。制定实施镇江市蓝天保卫战十条，对燃煤锅炉、工业颗粒物、化工废气、重点行业、排污总量、施工扬尘、露天烧烤、车辆尾气、散乱污染、责任缺失等十方面分别提出管控措施，明确时间节点、责任单位。

（3）制定实施2018年PM2.5达标路径方案。制定2018年8-12月空气质量管控工作方案，明确PM2.5达标攻坚关键技术路线、时间表和达标路径图，细化为严控、攻坚、决战三大阶段，制定三大阶段的PM2.5奋进目标。

（4）推进重点工业行业废气提标改造。推进钢铁、焦化、水泥、化工、石化、碳素等重点行业提标改造升级，2019年8月1日起大气污染物全部执行特别排放限值。

三、水污染防治补短板

（一）整治长江岸线违规开发

17．镇江市已利用长江港口岸线存在不符合《长江岸线保护与开发利用总体规划》岸线功能区要求、违法开发利用等问题。

责任单位：市水利局牵头，市发改委、市工信局、交通运输局、生态环境局、农业农村局、自然资源和规划局、镇江供电公司配合，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2020年底。

整改目标：清理并拆除非法占用长江岸线的违建项目。

整改措施：

（1）2018年底前印发镇江市长江干流岸线利用项目清理整治工作方案。

（2）各地于2019年5月底制定岸线清理整治方案。

（3）对长江岸线保护与开发利用专项整治工作发现问题的整改工作推进情况开展专项督查，确保问题项目督查“全覆盖”，各地于2020年前完成岸线清理整治工作。

18．镇江金属表面处理厂、扬中市新坝镇庆跃船厂、大江风云文旅项目等不符合岸线功能区要求，至今未明确整改方案。

责任单位：镇江新区党工委、管委会，市文旅集团，扬中市委、市政府。

整改时限：2019年底。

整改目标：对不符合岸线功能区要求的项目实施整改。

整改措施：

（1）镇江新区：2018年10月完成镇江金属表面处理厂违建拆除，清理助镀液等。

（2）市文旅集团：2018年10月完成大江风云文旅项目违建拆除。

（3）扬中市：2019年4月底前拆除相关船厂修船设备并清运；2019年6月底前拆除江滩上与修船有关的临时建筑；2019年全面完成平整土地，并开展生态修复，逐步恢复自然生态。

19．镇江市世星船舶修造厂等船舶修造企业未取得水行政许可。

责任单位：丹徒区委、区政府。

整改时限：2020年。

整改目标：关停、拆除非法建设，具备条件船厂限期补办手续。

整改措施：
2018年10月底拆除镇江市世星船舶修造厂、丹徒区柳州船舶修造厂。

（1）2019年完成3家船厂的关停、拆除。

（2）对于符合长江岸线功能规划的船舶修造企业，在2020年底前完成补办手续，限期未补办手续的将予以关停、拆除。

（二）加快生活污水收集处理

20．高资污水处理厂2016年7月起停运。丹徒经济开发区部分生活污水未处理。

责任单位：丹徒区委、区政府。

整改时限：2019年底。

整改目标：污水截流改造。

整改措施：

（1）2019年12月底前，对开发区区域内的香山名苑、营春老小区、丰泽新苑等住宅小区开展雨污分流工作。

（2）2019年6月底前完成高资街道南河边黑臭水体治理。

21．句容市宝华、边城、黄梅等镇污水处理厂配套管网建设滞后，进水量仅为处置能力的12%、20%、15%，进水COD浓度仅为60mg/L左右。

责任单位：句容市委、市政府。

整改时限：2020年底。

整改目标：污水处理厂进水负荷达到60%。

整改措施：

（1）按照《句容市镇级污水处理厂管网收集系统三年建设规划方案（2016—2018）》，积极推进管网建设，新建污水收集管网108.9公里，同时对老旧管网进行排查并且维护、保养。

（2）针对存在问题，委托设计单位，梳理已建污水管网及在建管网，并结合各镇区实际情况，2019年6月底前，完成各镇污水厂污水收集管网未来两年（2019年—2020年）建设规划方案，并按方案组织实施，进一步完善各镇污水收集系统，将宝华等乡镇污水处理厂进水负荷提高到60%以上。

22．现场核查丹阳市导墅镇吕家巷、施石桥、洪家村3个村庄污水治理设施，均未正常投入运行。

责任单位：丹阳市委、市政府。

整改时限：2018年6月底，长效管理。

整改目标：3个村污水处理设施正常运行。

整改措施：
（1）2018年6月底，导墅镇吕家巷、施石桥、洪家村3个村庄污水处理设施完成设备调试开始正常运行。

（2）制定百分制考核细则，对总包商污水处理设施运维进行绩效考核，并将绩效考核与运维付费进行挂钩。

（3）建立远程监控中心，加强运维监管，不定期抽取尾水水样，确保污水处理设施正常运行。

（三）加快推进黑臭水体整治

23．镇江市2017年13个治太项目未完成年度目标任务。

责任单位：市生态环境局牵头，市水利局、市城建集团配合，丹阳市、句容市、丹徒区、京口区党委、政府，市文旅集团落实。

整改时限：2019年底。

整改目标：13个未完成的治太项目全部完成。

整改措施：

2018年10月底，完成丹阳市2017年中小河流疏浚整治工程、句容市赤山湖湿地保护与恢复工程、句容市后白河道综合整治工程、丹徒区村庄河网连片水域综合整治（宜城街道农业面源氮磷流失生态拦截工程）、丹徒区谷阳湖支河整治、京口区孟家湾湖和玉带河西段整治、市区工业节水减排、京口区虹桥港综合整治、润州区跃进河整治、丹阳市长江丹阳江心洲饮用水水源地保护工程等10个项目。

（1）2018年12月底，完成京口区工业园东部水环境治理、句容市宝华垃圾中转站建设项目。

（2）2019年，完成市文旅集团古运河中段综合整治工程。

24．2018年以来京杭运河镇江段水质异常波动，运河上游9条入河支流中有6条为劣V类。

责任单位：市水利局（河长办）牵头，市生态环境局、住建局、农业农村局、交通运输局配合，丹阳市、丹徒区、京口区党委、政府落实。

整改时限：2020年底。

整改目标：京杭运河干流水质达到III类，支流水质全面消除劣V类要求。

整改措施：

（1）2018年底，市河长办完成京杭运河干流“一河一策”编制，指导督促相关市、区编制21条支流“一河一策”。

（2）各地组织、督促农业农村、生态环境、住建、交通等部门，开展沿河工业污染治理、农业面源污染治理、畜禽养殖治理、入河排口整治、内河船舶、码头污染专项整治、运河非法码头专项治理等行动，削减京杭运河镇江段及其支流污染负荷。

（3）2020年，京杭运河镇江段干流水质达到III类水质标准，支流水质全面消除劣V类。

25. 镇江市未按要求建立黑臭河道档案，黑臭河道整治工程开展不及时、整治效果不明显。

责任单位：市住建局牵头，各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会。

整改时限：2019年底。

整改目标：建立黑臭河道档案，2019年底，基本消除城市建成区黑臭水体。

整改措施：

（1）2018年10月完成黑臭水体“一河一档”工作。

（2）2018年底前完成一夜河、虹桥港、西团结河、御桥港、四明河等5条黑臭水体整治任务。

（3）对建成区水体水质状况全面排查，将新发现的黑臭水体重新列入城市黑臭水体清单，科学制定整治计划，2018年底前开工建设，2019年底前基本消除城市建成区黑臭水体。

26．句容市香樟河、玉清河、老句容河多次整治仍不到位。

责任单位：句容市委、市政府。

整改时限：2019年底。

整改目标：消除香樟河等黑臭。

整改措施：

（1）玉清河：编制玉清河“一河一策”方案，实施周边小区的雨污分流，2019年完成玉清河周边小区的雨污分流工作。①日常打捞。成立打捞保洁队伍，对水面的各种漂浮物垃圾进行打捞和清运；针对水质因高温恶化引起水面黑色漂浮物，采用人工纱布过滤打捞的方法及时清除，有效改善河道水面环境。②引水换水。建立活水引水机制，遇气温达15摄氏度以上无雨天气，根据水质现状定时从玉清河上游引水泵站将肖杆河水源泵入玉清河，达到定期对玉清河换水，来增加河水的流动性改善水质，从而缓解玉清河黑臭现象。换水采用白天开机泵水、夜间停机保养的方式进行活水调度，开机时间为上午6点至下午6点。③加强责任区域巡查力度。安排工作人员每天不间断对河面进行巡查，做到及时发现问题及时整改。并按月、按季对打捞保洁队伍进行考核，加强长效化管理力度，确保打捞工作稳定、持续开展。

（2）老句容河：2018年10月底前实施清污和生态修复，两岸进行截流，根据国考断面上调到宁杭路桥情况，将雨污分流计划由2018年调到2019年，实施老句容河上游2.8平方公里雨污分流工作。

（3）香樟河：2018年11月办理完成各项建设手续后开工，2019年底前完成整治。

27．润州区四明河周边污水管网建设不到位，生活污水直排，河道黑臭。

责任单位：润州区委、区政府牵头，市交通产业集团、住建局落实。

整改时限：2018年底。

整改目标：污水纳管，消除漂流黑臭。

整改措施：

（1）2018年9月底，完成四明河周边污水主管网和市政污水管网对接，基本消除生活污水直排下河现象。

（2）2018年11月，市交产集团完成4个生活污水直接下河的排口整治。

（3）2018年底，进行验收。

28. 高新区西团结河综合整治工程没有按原计划推进落实，至今仍未完全消除黑臭。

责任单位：镇江高新区党工委、管委会牵头，市城建集团、市住建局配合。

整改时限：2018年底。

整改目标：完成整治计划，消除河流黑臭。

整改措施：

（1）镇江高新区：2018年底前，完成西团结河上段敷设管道700m，牵引管534m，各类井38座；安装一体化泵站和污水处理设备各一座，河道清淤约1000m3；清表3000m2，铺植草皮2500m2；浆砌块石挡墙，206.8m，安装护栏200m。西团结河中段完成污水铺设管道1460m，各类污水井55座（含小方井25座）；安装一体化泵站和智能井各一座。针对中上段水体水质不能稳定达标现状，进一步研究分析，采取必要措施确保12月15日前解决。

（2）市城建集团：10月底前完成西团结河下段整治，12月15日前彻底解决晴天污水入河现象。

29．丹阳市老九曲河整治工程2016年10月进场，至今尚未完工。

责任单位：丹阳市委、市政府。

整改时限：2018年底。

整改目标：完成整治工程计划。

整改措施：

（1）加强指导协调，由属地政府主要领导牵头，召集相关参与单位碰头协调推进过程中的问题和矛盾。

（2）多方调度资金，保障工程顺利推进。

（3）督促施工单位科学安排施工，确保按序时进度完成。

（4）目前已完成总进度的78%。2018年底前完成各项工程计划。

四、加快推进固废污染防治

（一）提高垃圾渗滤液处置能力

30．句容市城北垃圾填埋场封场后渗滤液处理设施长期停用，积存约4万方渗滤液。

责任单位：句容市委、市政府。

整改时限：2019年12月。

整改目标：新增渗滤液处理能力200吨/日，完成积存渗滤液的处置。

整改措施：

（1）2018年7月完成对渗滤液调节池进行加盖。

（2）对厂区进行雨污分流优化设计、整改，2018年完成厂区雨污分流。

（3）新增渗滤液处理设施一套，并安装相关的污染物在线监控设施，新增渗滤液处理能力80-100吨/日；增加一套RO膜处理设备和电解设备，提高渗滤液处理能力，在2018年11月底预计新增处理能力达到150-200吨/日。

（4）2019年底前完成积存渗滤液的处置工作。

（5）加强对积存渗滤液的日常管理。

（二）加快推进污染场地土壤修复

31．原凯美科瑞亚（江苏）化工有限公司地块场地生态修复项目为中央环保督察交办信访件，现场检查发现该项目于2017年12月2日停止施工，至今仍有30%左右的工程量未完成。

责任单位：句容市委、市政府。

整改时限：2018年10月底。

整改目标：完成原凯美科瑞亚（江苏）化工有限公司地块场地生态修复项目。

整改措施：2018年10月完成治理工程，并环保督察销号。

五、加强整治重点行业环境问题

（一）加快推进化工行业整治

32. 列入2017年关停的丹阳市新科涂料公司、丹阳市三冠化工涂料公司仍在生产。

责任单位：丹阳市委、市政府。

整改时限：2018年底。

整改目标：关闭丹阳市新科涂料有限公司、丹阳市三冠化工有限公司油性涂料生产线。

整改措施：

（1）2018年10月底，丹阳市新科涂料公司、丹阳市三冠化工涂料公司关停油性涂料生产线。

（2）2018年12月底前，进行专家评审和综合评估，不能列入“升级一批”，则关闭。

33. 列入2015年12月底前完成搬迁的丹徒区天龙化工公司，2018年仍在生产。

责任单位：丹徒区委、区政府。

整改时限：2019年6月底。

整改目标：关闭天龙化工公司。

整改措施：

（1）2018年10底前完成企业停产。

（2）2019年6月底，完成“两断三清”工作。

34. 江苏森美铝颜料公司、镇江润州金华氧气厂、镇江市润州德意丽涂料厂、镇江新区宏达乙炔气厂等4家企业不符合产业政策，镇江市未按要求关停，仍将其列入“转移一批”名单。

责任单位：丹阳市委、市政府，镇江新区、镇江高新区党工委、管委会。

整改时限：2018年底。

整改目标：关停江苏森美铝颜料公司、镇江润州金华氧气厂、镇江市润州德意丽涂料厂、镇江新区宏达乙炔气厂。

整改措施：

（1）镇江新区：宏达乙炔气厂由“转移一批”名单调整到“关停一批”名单。完成关停，“两断三清”到位。

（2）镇江高新区：将金华氧气厂、德意丽涂料厂列入化工关停企业名单。2018年6月完成两家企业生产关停，拆除生产设备，注销生产许可。

（3）2018年10月底，丹阳市完成江苏森美铝颜料有限公司关停，完成了“两断三清”工作，工商营业执照已变更到位。

35. 现场检查发现建苏农药化工公司、金阳新材料科技公司存在废水处理设施运行不正常、多个项目未进行环境影响评价等问题。

责任单位：镇江新区党工委、管委会。

整改时限：2018年底。

整改目标：正常运行废水处理设施，完善项目环评手续。

整改措施：

（1）建苏农化2018年底前完成颗粒剂车间天然气热风炉建设项目环境保护自主验收；污水和雨水排口安装在线监控设施运行管理。

（2）金阳科技废气排口安装固定源在线检测，污水站按工艺间歇式运行，2018年底之前完成建设项目环境影响后评价，明确污水处理设施运行规范，保证正常运行；同时加强危险废物仓库的规范化管理，完善危废规范化管理指标体系建设。

（二）深入开展电镀行业整治

36．华科电镀园部分企业仍采用手动生产线，集中式污水处理厂COD、总磷不能稳定达标排放。

责任单位：镇江新区党工委、管委会。

整改时限：2019年底。

整改目标：淘汰非法手工电镀生产线，确保废水稳定达标排放。

整改措施：

（1）2019年6月底前，全面取缔非法手工线，淘汰落后产能。

（2）2019年，在原有5000吨/年处理能力的基础上，实施污水站提标扩建工程，达到1万吨/年处理能力，确保稳定达标排放。

（3）2019年底前进一步排查企业环境隐患，提升入园企业整体工艺水平。

37．2018年4-5月沿江八市交叉检查发现，丹阳市明一电镀有限公司、丹阳市华策电镀有限公司等10余家电镀企业分别存在项目未验收、废气收集不完全、危险废物管理不规范等违法违规问题。

责任单位：丹阳市委、市政府。

整改时限：2019年6月底前。

整改目标：依法查处违法行为，规范电镀行业管理。

整改措施：

（1）依法查处交叉检查交办的问题并督促相关企业完成整改。

（2）2019年6月底前，完成检查交办的验收手续、危险废物管理等问题整改。

（3）加大全市电镀企业环境执法力度，严肃查处违规违法行为，对涉嫌环境犯罪的，及时依法移送司法机关，巩固提升电镀行业整治成果。

（三）化解畜禽养殖污染问题

38．丹徒区境内畜禽养殖点普遍存在粪便露天堆放、养殖废水直接排放等问题。

责任单位：丹徒区委、区政府。

整改时限：2020年底。

整改目标：坚决关闭禁养区内规模畜禽养殖。规范管理限、适养区内养殖。

整改措施：

（1）2018年8月底，关闭生猪养殖企业851户，关闭率98.6%。

（2）到2020年，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到85%以上，小规模养殖场粪污治理处理设施装备配套率达到95%以上，规模养殖场粪污治理处理设施装备配套率达到98%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%，规模养殖场治理率达到95%以上。

39．丹阳市导墅镇后庄村8家生猪养殖场均无相关审批手续，治污设施简陋。

责任单位：丹阳市委、市政府。

整改时限：2018年6月底。

整改目标：取缔无手续养殖行为。

整改措施：
（1）2018年6月底，完成8家养猪户的关闭协议签订，生猪清栏。

（2）加强关闭后的检查，防止反弹。

40．句容市华东生态养殖公司养殖场无环评审批手续，废水处理设施运行不正常，沼气发电设备停止运行。

责任单位：句容市委、市政府。

整改时限：2018年11月。

整改目标：停止饲养，清理生猪。

整改措施：

（1）2018年11月底前，停止华东生态养殖公司生猪饲养，生猪全部清理结束。

（2）环保手续未完善，废水处理设施、沼气发电设施正常运行前，坚决禁止进行生猪养殖。

六、有效解决突出环境问题

（一）严格管控生态红线

41．长江豚类保护区内存在螃蟹和饵料鱼等水产养殖行为。

责任单位：市农业农村局牵头，相关市、区党委、政府落实。

整改时限：2018年10月底。

整改目标：退出养殖。

整改措施：2018年10月底，退出保护区内螃蟹等养殖，拆除办公和生产用房。

42．丹阳市生态红线管控区域内部分企业手续不全。齐梁文化风景名胜区生态红线区域一级管控区泰山水库周边存在大量“散乱污”企业，二级管控区七峰山宕口未彻底整治。京杭运河、丹金溧漕河洪水调蓄区生态红线内均建有船舶修造公司。

责任单位：丹阳市委、市政府。

整改时限：2019年底。

整改目标：排查生态红线管控区企业，清理违法违规项目，规范生态红线区内企业管理。

整改措施：

（1）2019年底前，对生态红线管控区现有企业进行全面排查，结合生态红线管理要求，按照“取缔一批、调整一批”的思路，排出分类名单，按计划进行整治。

（2）2019年底前，对齐梁文化风景名胜区生态红线区域一级管控区泰山水库周边存在的“散乱污”企业，以及其他二级管控区内污染严重且治理无望的“散乱污”企业，由各镇（区、街道）负责取缔。

（3）2019年底前，对二级管控区七峰山宕口进行彻底整治。

（4）2019年6月底前，根据洪水调蓄区管控要求对洪水调蓄区生态红线内船舶企业进行整治。

（二）整治矿山地质环境问题

43．镇江市未全面完成废弃露采矿山地质环境治理任务。

责任单位：市自然资源与规划局牵头，各市、区党委、政府，镇江新区、镇江高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：按计划完成废弃矿山地质环境治理。

整改措施：

（1）2020年底前，完成位于“三区两线”直观可视范围内的（重要自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围简称“三区两线”）需要工程治理矿山宕口（186个）治理，实际治理废弃矿山宕口199处，治理面积23785.19亩。

（2）非“三区两线”的关闭废弃矿山宕口，自然复绿，待下一步开发利用时，结合利用规划进行整治。

44．句容林场癞山矿区、仑山矿区已于2008年关闭，但多个采石宕口及石料堆场尚未进行复垦复绿。

责任单位：句容市委、市政府。

整改时限：2025年。

整改目标：消除地质灾害隐患，进行复绿。

整改措施：

（1）2019年底前，聘请江苏省地质调查研究院，完成矿山地质环境调查工作，查清地质环境隐患。

（2）2020年底前，根据地质环境隐患情况，制定整治计划，按计划开展整治。

（3）2025年底前，完成可复绿地块的复绿工作。

45. 青山10座石灰窑群尚未明确整治主体责任。

责任单位：句容市委、市政府。

整改时限：2019年12月。

整改目标：明确责任主体，完成复垦复绿。

整改措施：
（1）该事项明确由句容市负责整治。

（2）2018年，完成土地复垦复绿项目方案和施工设计专家论证、报批。

（3）2019年12月，完成土地复垦复绿工作。

46. 下蜀镇部分宕口在关闭时没有进行复垦。

责任单位：句容市委、市政府。

整改时限：2025年。

整改目标：完成废弃宕口复垦复绿。

整改措施：

（1）2020年底前，聘请专业机构，完成相关宕口的矿山地质环境调查工作，查清地质环境隐患。

（2）2021年底前根据地质环境隐患情况，制定整治计划。

（3）2025年底前，根据整治计划完成复垦复绿工作。

（三）加大“散乱污”企业整治力度

47．镇江市“十小”企业取缔排查工作不全面，对于“江苏省水污染防治工作方案”中明确要求淘汰的小型塑料加工企业，未纳入淘汰整治范围。

责任单位：市生态环境局牵头，市工信局、发改委、城管局、农业农村局、商务局、应急管理局、交通运输局、自然资源与规划局、公安局、市场监督管理局、供销合作社、住建局、镇江供电公司配合各市、区党委、政府，镇江新区、高新区党工委、管委会落实。

整改时限：2019年底。

整改目标：重新排查“散乱污”企业，分类整治到位。

整改措施：

（1）2018年8月底前，按照“散乱污”界定标准和“江苏省水污染防治工作方案”中明确要求淘汰的小型塑料加工企业等要求，完成“散乱污”企业清查，并按照“关停取缔一批、整合搬迁一批、整治提升一批”的原则，制定分类整治清单。

（2）2018年底前，确保完成“散乱污”分类整治工作任务的50%。

（3）2019年底前，全面完成“散乱污”整治任务并巩固提升。

48. 丹阳市内部分“散乱污”企业生产设备老旧，废气处理设施不齐全，废水尚未纳管排污。

责任单位：丹阳市委、市政府。

整改时限：2019年底。

整改目标：完成“散乱污”企业排查整治工作。

整改措施：

（1）2018年底前，按照“散乱污”企业五条界定标准，完成“散乱污”企业排查。

（2）2018年底前，按照“关停取缔一批、整合搬迁一批、整治提升一批”的原则，排出“散乱污”企业分类整治计划。

（3）2019年底前，按计划完成“散乱污”分类整治，关闭取缔的，做到“两断三清”；整合搬迁的，搬迁到工业园区，并进行升级改造；列入整治提升的，采取清洁生产新技术进行整治提升。

（4）建立“散乱污”企业动态管理机制，禁止新建“散乱污”企业，防止被取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。

— 22 —
— 23 —

