	江苏省环境保护厅
	（  ）

	江苏省发展和改革委员会


	

	编 号
	苏环办〔2011〕   号
	密级
	
	紧急程度
	

	标 题
	关于印发通榆河水污染防治规划（2010-2015年）的函

	主 送
	各有关市、县人民政府

	抄 送
	省各有关部门，各有关市、县环保局

	拟稿单位
	省环保厅流域处
	打印份数
	

	拟稿人
	
	校对人
	

	政务公开专栏
	网上公开
	□外网      □内网       □不公开

	
	规范性文件
	□属于      □不属于

	处室

核稿
	
	处室
会办
	

	厅 办

核 稿
	

	分 管
厅 长
审 核
	
	签

发
	

	主题词
	环保  通榆河△  规划  函

	会  签  单  位

	
	核

稿
	
	签

发
	


关于印发通榆河水污染防治规划
（2010-2015年）的函
各有关市、县人民政府：

为加强通榆河水污染防治工作，加快建设“清水走廊”，保障水质安全，我们组织编制了《通榆河水污染防治规划（2010-2015年）》。《规划》已经省政府批准同意，现印发给你们，请认真组织实施。

加强通榆河水污染防治，不仅关系到我省沿海地区饮用水源安全，而且事关沿海开发战略实施，事关区域协调发展，事关沿海人民福祉。各地要高度重视，切实加强组织领导，加大工作力度，不断改善区域水质，确保饮用水安全，为经济社会可持续发展提供环境保障。

根据省政府批复要求，我们将会同省有关部门定期组织对各地规划实施情况进行考核，考核结果报省政府。

附件：1、通榆河水污染防治规划（2010-2015年）
          2、通榆河水污染防治规划实施情况考核办法（暂行）
二○一一年一月二十四日       
主题词：环保  通榆河△  规划  函
抄  送：省各有关部门，各有关市、县环保局

附件：

通榆河水污染防治规划实施情况考核办法

（暂行）

第1条 为加快实施《通榆河水污染防治规划》，进一步落实水污染防治责任，不断改善水环境质量，制定本办法。
第2条 本办法适用于省政府对我省通榆河沿线地区人民政府实施规划情况的考核。考核范围涉及南通市（海安、如皋）、连云港市（市区、灌南、灌云、东海、赣榆）、淮安市（涟水、沭阳）、盐城市（市区、大丰、东台、建湖、阜宁、滨海、响水）、扬州市（江都、高邮、宝应）和泰州市（市区、姜堰、兴化）。
第3条 通榆河沿线各市人民政府是实施规划的责任主体，要切实加强对本行政区域内水污染防治工作的组织领导，将规划目标、任务分解落实到所辖县（市、区）人民政府和有关部门，纳入地方国民经济和社会发展计划，并组织实施。
第4条 考核内容主要包括目标指标、工程项目和重点工作完成情况。
目标指标是指规划所列的环境质量和污染防治2个方面内容。考核目标值取规划中相应年份的目标值；对于未列目标值的年份，考核目标值取前后两个相近年份目标值的等比例插值。

工程项目是指规划所列的重点工程项目，其完成情况以相关行政主管部门的验收报告或认可文件为主要考核依据。
重点工作是指规划的组织实施以及规划所列的主要任务完成情况、饮用水水源地保护情况、重点排污单位废水达标排放情况、城镇污水和生活垃圾处理情况等。
第五条  考核总成绩以百分制记分。

（一）目标指标占60分。其中：环境质量30分，每项指标各占50%；污染防治30分，工业废水集中处理率和生活污水处理率各占20%，其它指标各占10%。

（二）工程项目占30分。列入年度考核的项目是指该考核年度前规划要求完成的所有工程项目。各工程项目根据实施进展情况，分别以完成、调试、在建、未启动计，并对所有列入考核的项目采用算术平均法进行综合评分，即：
项目得分=30×（Nr×100%+Nd×75%+Nb×50%+Na×0）/Np，其中：Nr、Nd、Nb、Na和Np分别表示完成、调试、在建、未启动项目数量和项目总数。

在进行项目指标完成情况现场核查时，如发现已完成项目运行不正常、项目完成情况与自查报告不符等情况的，该项目以降低一个档次计；如情节严重的，以未启动计。
如果考核年度没有考核项目，则该年度考核分数以30分计。
（三）重点工作占10分。其中，规划的组织实施以及规划所列的主要任务完成情况、饮用水水源地保护情况、重点排污单位废水达标排放情况、城镇污水和生活垃圾处理情况各占2分。
第六条  考核采用现场核查和重点抽查相结合的方式进行。在抽查过程中，发现一起弄虚作假的，则扣减0.5分，直至扣完为止。
第七条  每发生一例由于水质超标引起的环境事件，按照《国家突发环境事件应急预案》确定的事件等级，对特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）环境事件，分别依次扣减责任方10分、8分、6分和4分。因违法排污导致邻县（市）河流水质发生重大改变的，酌情扣减责任方2分到6分。

第八条　通榆河沿线各市人民政府每年应对规划实施情况进行自查，自查内容包括目标指标、工程项目和重点工作完成情况。自查报告分工作报告和技术报告，应于次年2月底前报送省环境保护行政主管部门。

第九条　省环境保护行政主管部门会同省发展改革、监察、财政、建设、水利行政主管部门及时组织对各市规划实施情况进行考核。考核结果于次年5月底前报省政府。经省人民政府同意后，省环境保护行政主管部门将考核结果通报各市人民政府，同时抄送省委组织部，作为领导班子和领导干部政绩考评的重要依据。
第十条　考核总成绩不满60分的，认定为未通过年度考核。未通过考核的省辖市人民政府应在30天内向省人民政府作出书面报告，提出限期整改措施，并抄送省环境保护行政主管部门。
第十一条　对年度考核结果较好的地区，省级有关部门应优先加大对其污染治理和环保能力建设的支持力度；对未通过年度考核的地区，省环境保护行政主管部门应暂停其新增主要水污染物排放建设项目的环评审批，直至其完成整改；对未通过年度考核且整改不到位或因工作不力造成重大不良影响的地区，由省监察行政主管部门按照相关规定，追究有关人员责任。
第十二条　对在考核工作中瞒报、谎报情况的地区，予以通报批评，并对直接责任人予以严肃处理。
第十三条　本办法由省环境保护行政主管部门会同省有关部门负责解释。
第十四条　本办法自印发之日起施行。
PAGE  

