省生态环境厅关于印发《江苏省生态安全

缓冲区试点项目申报指南》的通知

各设区市生态环境局：

为进一步推进我省生态安全缓冲区试点项目建设及申报的标准化和规范化，根据《“十四五”财政支持生态环境治理模式创新若干举措》（苏财资环〔2021〕54号）、《省生态环境厅关于推进生态安全缓冲区建设的通知》（苏环办〔2020〕121号）和《江苏省生态安全缓冲区建设管理办法（试行）及建设技术指南》（苏环办〔2021〕49号）等文件要求，省厅制定了《江苏省生态
安全缓冲区试点项目申报指南》，现印发给你们，请结合工作实际，认真做好项目申报工作。

江苏省生态环境厅

2023年1月29日
（联系人：财审处陈青，15366181894；自然处涂晓群，025-86266085；省生态环境评估中心徐文涛，025-58527223）
江苏省生态安全缓冲区试点项目申报指南
一、申报范围

试点项目类型包括生态净化型、生态涵养型、生态修复型和生态保护型，要求具有明显环境绩效且在申报当年度上半年完工，优先支持太湖、长江、京杭大运河沿岸、城市近郊、“两山”实践创新基地、重点国考断面等流域区域。

二、申报材料

（一）设区市报送材料
根据属地管理原则，各设区市生态环境局对辖区内申报项目材料进行全面审核，对符合条件的项目联合财政局行文上报。
（二）项目申报单位报送材料
1. 项目申请表（附件1）；

2. 项目成熟度证明文件（项目实施方案、可行性研究报告及其批复、备案文件等）；

3. 项目实施后的预期绩效目标（附件2）；

4. 按技术指南编制的试点项目实施方案（附件3）；

5. 江苏省生态安全缓冲区试点项目补助资金申报信用承诺书（附件4）；
6. 重点体现以下内容：项目处理规模及相关支撑材料（处理水量、生态安全缓冲区面积等）；按照《生态安全缓冲项目建设成本核算明细》（附件5）核算的项目建设成本核算明细表及相关支撑材料；项目预计成效及相关支撑材料（包括污染物削减、环境质量改善、生态效益等）；项目现场视频及图片；生态净化型试点项目需提供省环境监测中心出具的项目运行期间（试运行期间）进出水水质和水量检测报告；生态涵养型、生态修复型、生态保护型试点项目需提供省环境监测中心出具的项目工程实施边界及面积认定书。
三、补助标准

补助标准依据《江苏省生态安全缓冲区工程试点补助办法（试行）》等有关规定实行。
四、申报程序

（一）申报要求。申报材料经设区市生态环境局筛选后，于每年2月28日前将相关材料（一式三份）报送省生态环境厅，电子版发送至电子邮箱：zxzx@jshb.gov.cn。每个项目的材料按顺序单独装订成册，未装订成册的材料不予受理。
（二）申报方式。各申报单位需同时在“江苏省生态环境资金项目库系统平台”（http://218.94.78.90:18180）按要求填报项目相关信息并提交支撑材料电子件，对申报材料的真实性负责。

（三）注意事项。一是申报项目类别选择“重大专项”，项目类型选择：生态安全缓冲区工程试点项目；二是如实填写项目建设内容、建设规模、已获得财政补助资金、资金构成、项目总投资、在建项目已投入资金额、开/完工时间、目前建设进度、环境绩效、项目申报单位承诺等信息；三是项目支撑材料中，在“其他附件上传”按照申报材料顺序提交相关申报材料；四是审核提交项目时选择“直接上报”，切勿选择“财政会商”。

五、评审流程
项目评审按照地方申报、合规性审查、综合评审、现场核查流程进行。各设区市生态环境局对辖区内申报项目材料进行全面审核，对符合条件的项目会同财政局联合行文上报。
3月，省生态环境厅对地方申报的项目材料进行合规性审查，重点审查材料的完整性和合规性。合规性审查通过的项目进入综合评审环节。省生态环境厅、省财政厅组织专家对通过合规性审查的项目开展综合评审。根据综合审查要点，对项目进行综合打分；根据综合评审结果，择优开展现场审核，最终筛选出试点项目候选项目，经公示无异议后确定为生态安全缓冲区试点项目。

4月，会同省财政厅，对符合条件的试点项目给予补助。
六、监督管理

为强化项目动态管理，确保项目执行到位，省生态环境厅、项目所在地生态环境主管部门应根据生态安全缓冲区实施情况，采取“双随机，一公开”方式，对生态安全缓冲区项目实施情况进行评估，发现问题并及时督促处理。省环境监测中心负责生态安全缓冲区进出水水质、水量和工程实施范围等全过程监测。

经评估发现试点项目存在运作不规范、实施情况发生重大变化或信息披露不到位等问题的，及时调出试点项目名单。已获补助资金的将追回已拨付补助资金，并按有关法律法规追究实施主体责任。

附件：1. 项目申请表
      2. 项目实施后的预期绩效目标表
      3. 生态安全缓冲区建设实施方案编制大纲
      4. 江苏省生态安全缓冲区试点项目补助资金申报信用承诺书
      5. 生态安全缓冲区项目建设成本核算明细表
附件1
项目申请表
项目申报或实施单位：（公章）

	项目名称
	

	项目类别
	□生态净化型      □生态涵养型       □生态修复型      □生态保护型

	建设地点
	

	开工时间
	
	预计完工时间
	

	项目进展
	（启动前期、完成立项、已开工）
	项目是否增加地方政府隐形债务
	（是/否）

	项目实施背景
	（列入工作计划或规划名称等）

	主要建设内容与规模（摘要）
	

	生态环境效益
	

	项目投资

（万元）
	总投资
	已完成投资
	资金来源
	已获取财政资金

	
	
	
	省级补助
	地方财政
	社会投入
	中央
	省级
	市县

	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人或

授权人
	（签字）
	统一社会信用代码
	

	联系人
	姓名
	
	电话
	

	
	传真
	
	E-mail
	


附件2

项目实施后的预期绩效目标

项目申报单位：（公章）

	项目名称
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标现状
	指标目标

	
	主要污染物削减量
	指标1
	
	

	
	
	指标2
	
	

	
	
	……
	
	

	
	环境质量改善状况
	指标1
	
	

	
	
	指标2
	
	

	
	
	……
	
	

	
	生态效益
	指标1
	
	

	
	
	指标2
	
	

	
	
	……
	
	

	
	主要成果
	指标1
	
	

	
	
	指标2
	
	

	
	
	……
	
	


附件3

生态安全缓冲区建设实施方案编制大纲

一、项目背景

（一）项目由来

介绍项目建设由来及依据。

（二）建设意义

说明项目已有的工作基础和试点意义。对改善所在区域环境质量、确保生态安全保障的作用，特别对我省太湖、长江、京杭大运河沿岸、城市近郊、“两山”实践创新基地、生态保护引领区等区域促进生态保护的重要意义。

二、项目周边生态环境状况

（一）项目周边生态环境特征

介绍与项目密切相关的生态环境要素、社会经济特征或生态单元的生态环境质量状况。

（二）项目生态保护基础

近期已开展的生态环境保护工作，开展生态安全缓冲区建设的优势和示范特色。

（三）影响区域生态安全的关键问题

主要生态问题和潜在安全隐患（附现场图、现场照片或分析评价图表）。

（四）项目实施的必要性和可行性

周边主要生态环境问题，从政策、自然条件、技术条件、前置条件、已有工作基础等方面说明项目实施的可行性和必要性。

三、建设目标和内容

（一）建设思路和技术路线

确定科学合理、切合实际的生态安全缓冲区建设总体思路，明确生态安全缓冲区建设总体格局，制定生态安全缓冲区建设技术路线图。

（二）建设目标和指标

说明试点项目的总体目标，如建设成为城镇污水处理厂一级A尾水治理成本降低的蓄水区，水环境质量改善、水生态系统完整性提升的引领区，宜居宜业宜游的发展示范区，激励排污总量下降、开发建设强度减弱的政策创新区的定性描述和新建或增加湿地（林地、绿地）面积、新建或增加河湖生态缓冲带长度、整治修复岸线长度、土壤修复面积、环境质量改善、污染治理成本降低、污染负荷下降等定量指标。若项目跨年度，应明确试点项目的年度目标。若包含多个子项目，针对每个子项目分别进行描述，定性描述和定量描述相结合。

（三）项目基本信息

1.项目名称

2.项目类型：生态净化型、生态涵养型、生态修复型、生态保护型。

3.项目区位和范围。包括项目所在区域具体位置和四至边界。

4.项目建设单位。

5.项目建设周期，具体到月份。

（四）工程技术方案

工程技术方案宜达到工程可行性研究报告的编制深度要求。主要包括工程规模、工艺技术路线或工艺流程、总平及高程布置方案、主要设计工艺参数、主要污染物设计去除效率、工艺、结构、电控、景观、绿化专业工程量核算、核心技术（或专利）等。

（五）冬季强化措施

重点围绕生态安全缓冲区冬季稳定达标运行的目标，提出具有可操作性的工程措施或技术方案。

（六）项目进度安排

根据项目的建设内容和规模、项目内外建设条件以及项目资金筹措情况，确定建设工期。附工程实施进度计划表。

（七）工程建设成果

按照项目实际情况列出项目的主要建设成果，若包含多个子项目，可针对每个子项目列出建设成果。建设成果包括但不限于：生态安全缓冲区的类型、面积（水域、绿地、湿地、修复土壤或岸坡等）、环境质量改善或提高成效、污染物减排成效、污染治理成本降低成、有毒有害物质消减成效、水源涵养成效、生物多样性改善成效等。

（八）工程建设目标技术可行性分析

根据设计生态净化目标，重点进行项目与污水处理厂尾水（或其他污水）净化潜力匹配测算；在冬季净化效能降低情况下，提出人工干预措施，确保目标可达；生态净化过程中不同植物生命周期的处理处置措施。

四、工程投资与资金筹措

（一）工程投资

试点工程投资估算（预算）包括分部分项工程和总项目投资估算（预算），应与工程建设主要内容相对应，列出相关费用，包括建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费等。

工程投资估算（预算）应符合项目实际需求，不得故意高估，须由专业的第三方工程造价编制单位编制。

（二）资金筹措

应明确项目已完成投资额及资金来源（且应提供证明材料）、拟申请省级补助资金额度、地方财政资金、社会投入资金额度、已获取财政资金（包括中央、省级、市县），地方财政资金应说明资金来源渠道、社会投入资金应说明资金筹措方案、不增加地方隐形债务的说明。

五、效益分析及主要成果

（一）环境效益

尽可能采用量化指标阐述，如污染负荷下降、环境质量改善、新增湿地面积、林木面积、绿地面积等。

（二）社会效益

说明项目实施后为社会所做的贡献，如增加休闲空间、改善生活空间、减小开发强度、扩展生态环境宣传教育平台、促进旅游业及服务业发展情况等。

（三）经济效益

按照项目经济评价的要求，结合总投资、经济收入、项目寿命期、项目运行费用等数据，进行经济效益分析，着重量化说明污染治理成本降低情况。

（四）主要成果

生态安全缓冲区进出口水质监测与运营监控设施；项目实施后可推广、可复制的技术目录、示范典型、政策文件、经验总结、技术规范等。

六、组织实施保障

（一）组织实施

明确项目具体组织实施的责任单位和部门、组织人员情况、制度保障情况、监督检查等内容。

（二）监督管理

制定项目管理制度、资金使用管理、跟踪监测、效果评估和项目监督检查等方面明确项目实施各阶段监督管理措施。其中，跟踪监测需针对项目目标和特点制定项目实施各阶段的监测方案，包括项目前、中、后期建设效果评估监测方案等。监测方案要明确监测内容、指标、频次和站位。

（三）考核验收

从中期考核、竣工验收、后期管护、项目终结等方面说明项目各阶段考核验收的条件和内容。

（四）运行管理长效机制

包括运行管理的组织、日常监督与管理、运行经费保障等方面。

七、附图及附件

（一）附件（可选）

1.项目立项或备案文件

2.可行性研究报告批复文件

3.设计文件专家论证意见或批复

（二）附图（可选）

1.生态安全缓冲区位置图

2.生态安全缓冲区总平面布置图

3.生态安全缓冲区分项工程布局图

4.生态安全缓冲区建成效果图

5.生态安全缓冲区周边环境状况图（含水系、重要生态系统、环境敏感点等要素）
附件4
江苏省生态安全缓冲区试点项目补助资金
申报信用承诺书
	项目申报
单位
	
	统一社会信用代码
	

	项目名称
	

	项目总投资
	万元
	环保设施投资总额
	万元

	项目所在地
	
	项目联系人
	
	联系电话
	

	项目申报单位承诺

1.本项目的项目申请表内容及材料均依据相关项目申报要求，据实提供。

2.项目未获得过省级财政专项资金补助。
3.截至申报之日，本单位环保信用评价等级不为黑色或红色，且不是失信企业（申报单位以企业为主体时需承诺）。

4.项目于2023年6月30日前完工。

5.专项资金获批后将按《江苏省生态环境保护专项资金管理办法》《江苏省生态安全缓冲区工程试点补助办法（试行）》等有关规定使用。

6.如违背以上承诺，愿意全额退回所获财政专项资金并承担相关责任，同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统，严重失信的，同意在相关政府门户网站公开。
项目申报单位（公章）

日期：



附件5

生态安全缓冲区项目建设成本核算明细

	序号
	支持项
	序号
	不予支持项

	一、建筑工程费

	（一）湿地建设工程

	1
	水生植被种植
	1
	座椅、灯具、景观小品、景观平台、景观亭、景观桥、雕塑等景观建设

	1.1
	浮水植被种植
	2
	绿化（非生态保护型）

	1.2
	挺水植被种植
	3
	道路施工

	1.3
	沉水植被种植
	4
	拆迁、征地

	1.4
	功能植被绿化
	5
	房屋和围墙的拆除、修缮和新建

	1.5
	植被提升
	6
	文化广场建设

	2
	土石方工程
	7
	停车场建设

	2.1
	地形整理
	8
	退圩还湖（湿）

	2.2
	提防工程
	10
	市政工程

	2.3
	挖、填方
	11
	桥梁工程

	3
	林地提升
	12
	水利工程

	3.1
	林地修复
	13
	防洪工程

	3.2
	林相优化
	14
	混凝土工程

	3.3
	退耕还林
	
	

	4
	生态护岸（护坡）
	
	

	4.1
	松木桩
	
	

	4.2
	石笼护岸
	
	

	4.3
	土工格室护岸
	
	

	4.4
	自然植被（植草）护岸
	
	

	4.5
	人工植被（植草）护岸
	
	

	4.6
	硬质护岸建设（提升）
	
	

	5
	湿地防渗
	
	

	5.1
	防渗膜
	
	

	5.2
	土工布
	
	

	（二）其他相关工程

	6
	临时工程
	
	

	7
	生态沟渠（植草沟）
	
	

	8
	缓冲带
	
	

	9
	生态塘
	
	

	10
	填料、沸石、碎石、净化膜、生物膜等
	
	

	12
	氧化塘
	
	

	13
	滤料、滤床、滤层
	
	

	14
	绿化（生态保护型）
	
	

	15
	出水堰
	
	

	16
	地下水原位氧化处理工程
	
	

	17
	地下水异味氧化处理工程
	
	

	二、设备费

	1
	曝气设备
	1
	再生水厂

	1.1
	微孔爆气
	2
	雨污水系统工程

	1.2
	喷泉曝气
	3
	污水处理厂工艺新改扩相关设备和设施

	1.3
	推流曝气
	4
	喷泉（不含曝气功能）

	1.4
	射流曝气
	
	

	1.5
	纳米曝气
	
	

	1.6
	太阳能曝气
	
	

	2
	生态浮床
	
	

	2.1
	简易生态浮床
	
	

	2.2
	浮动湿地
	
	

	2.3
	浮岛
	
	

	3
	水泵
	
	

	4
	进出水控制系统设备及相关配套设备
	
	

	5
	水质监测设备包括配套分析设备
	
	

	6
	集配水系统
	
	

	7
	标识系统
	
	

	8
	引水工程
	
	

	9
	沉砂池
	
	

	三、其他费用

	1
	工程建设其他费用（管理费、报告编制、勘查、设计等）
	1
	生态旅游

	2
	工程预备费
	2
	科普宣教

	3
	静态、动态投资
	3
	区域协调

	4
	生物多样性保护相关工程
	4
	运维费（设备运维、巡护管理、人员费、日常管理费）

	5
	外来物种入侵防治
	5
	监测费

	6
	生物多样性监测
	6
	基础设施建设


— 2 —
— 1 —


